## Plan de présentation d’un pôle – Hacienda Esmeralda

Basé sur la Metodología General Ajustada (MGA) – DNP Colombie

### 1. Identification du problème et de la population cible

1.1 Problème central

- Quelle situation négative ce pôle résout‑il ?

- Exemple : « Faible valorisation des déchets organiques générant pollution et coûts élevés d’alimentation animale. »

1.2 Causes et effets (arbre de problèmes)

- Causes directes/indirectes du problème.

- Effets directs/indirects sur la population et l’environnement.

1.3 Population affectée

- Qui subit le problème ? (ex. ménages ruraux, éleveurs, municipalité de Popayán)

- Caractérisation : localisation, nombre, vulnérabilités.

1.4 Population objectif

- Partie de la population affectée qui sera directement bénéficiaire du pôle.

### 2. Objectifs et alignement stratégique

2.1 Objectif général (transformation du problème central en situation positive)

- Exemple : « Mettre en place un système de bioconversion des déchets organiques pour produire des protéines et des fertilisants. »

2.2 Objectifs spécifiques (transformation des causes)

- Objectifs intermédiaires mesurables.

2.3 Fins (impacts attendus) (transformation des effets)

- Amélioration de la sécurité alimentaire, réduction des coûts, régénération des sols, etc.

2.4 Alignement avec les politiques publiques

- ODD, plans de développement municipaux/départementaux, stratégies nationales (économie circulaire, agroécologie).

### 3. Analyse des participants

| Acteur | Intérêt / attente | Position (bénéficiaire, coopérant, opposant, affecté) | Contribution ou stratégie de gestion |
| --- | --- | --- | --- |
| Ex. municipalité | Valorisation des déchets | Coopérant | Convention de fourniture de biodéchets |
| Ex. éleveurs locaux | Réduction du coût des aliments | Bénéficiaire | Achat de larves / formation |
| ... | ... | ... | ... |

### 4. Description de la solution (l’alternative)

4.1 Alternatives envisagées

- Résumé des options analysées (ex. BSF + compost + lombricompost vs. incinération).

- Justification du choix de l’alternative sélectionnée.

4.2 Produits (biens et services) du pôle

- Liste claire des produits (ex. larves BSF, frass, compost, service de traitement de déchets).

- Unité de mesure (tonne, m³, nombre d’utilisateurs, etc.).

4.3 Chaîne de valeur simplifiée

- Insumos → Activités → Produits → Résultats → Impacts

4.4 Études techniques

- Technologies utilisées (BSF, compostage, lombricompostage).

- Normes techniques applicables (ICA, RAS, etc.).

- Capacité du pôle (dimensionnement).

4.5 Localisation

- Macro : Cauca / Popayán.

- Micro : site précis de l’Hacienda.

- Justification (accès aux déchets, proximité marché, conditions agroclimatiques).

### 5. Coûts et financement

5.1 Structure des coûts (en pesos colombiens COP)

| Étape | Rubrique | Coût total | Année 0 (pré‑inv.) | Années 1..n (inv./op.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré‑investissement | Études, permis, formation initiale | ... | ... | ... |
| Investissement | Infrastructures, équipements | ... | ... | ... |
| Opération | Main‑d’œuvre, intrants, énergie, maintenance | ... | ... | ... |

5.2 Sources de financement

- Ressources propres, crédits, subventions, coopération internationale.

5.3 Valorisation économique

- Correction des prix de marché en prix sociaux (Razones Precio Cuenta – RPC) si applicable.

- Taux Social d’Actualisation (TSD) = 9 % (selon DNP).

### 6. Bénéfices et externalités

6.1 Bénéfices directs

- Revenus de la vente des produits (ex. larves, frass).

- Économies internes (substitution d’aliments ou d’engrais).

6.2 Bénéfices indirects

- Réduction des coûts de gestion des déchets pour la municipalité.

- Amélioration de la fertilité des sols (moins d’engrais chimiques).

- Création d’emplois.

6.3 Externalités positives non marchandes

- Réduction des émissions de méthane.

- Régénération de la biodiversité (si forêt‑jardin, apiculture).

- Valeur pédagogique / formation.

6.4 Quantification et valorisation (méthodes utilisées)

- Coûts évités, prix de marché, valorisation contingente (si nécessaire).

### 7. Évaluation économique et financière

7.1 Flux net de caisse (financier)

- Tableau sur l’horizon d’évaluation (ex. 10‑15 ans).

7.2 Flux net économique

- Après correction par RPC et inclusion des externalités.

7.3 Indicateurs

| Indicateur | Valeur | Seuil d’acceptation |
| --- | --- | --- |
| VPNE (Valor Presente Neto Económico) | > 0 | acceptable |
| TIRE (Tasa Interna de Retorno Económica) | > 9 % | acceptable |
| RBCE (Relación Beneficio‑Costo Económica) | > 1 | acceptable |

7.4 Analyse de sensibilité

- Variation des principaux paramètres (prix des intrants, demande, délais).

### 8. Risques et mesures d’atténuation

| Type de risque | Description | Probabilité | Impact | Mesures d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technique | Panne des équipements BSF | Moyenne | Modéré | Maintenance préventive, doublons critiques |
| Sanitaire | Maladie aviaire (pôle avicole) | Faible | Élevé | Biosécurité, vaccination |
| Environnemental | Inondations (localisation) | Possible | Élevé | Ouvrages de protection, plan d’urgence |
| Social | Opposition des récupérateurs informels | Moyenne | Modéré | Dialogue, formation, inclusion |
| Marché | Baisse du prix des œufs | Possible | Modéré | Diversification des produits |

### 9. Programmation et suivi

9.1 Indicateurs de produit (pour chaque produit du pôle)

| Produit | Unité | Meta totale | Programmation annuelle | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex. Larves BSF produites | kg | 10 000 | 1 000, 2 000, … | Registres de production |

9.2 Indicateur de résultat (objectif général)

- Exemple : Taux de réduction des déchets organiques traités.

- Ligne de base (situation sans projet) → Meta à atteindre.

9.3 Régionalisation (si applicable)

- Département(s), municipalité(s) bénéficiaires.

9.4 Focalisation sur politiques transversales

- Changement climatique, sécurité alimentaire, groupes ethniques, victimes, etc.

### 10. Conclusion et appel à partenariat

- Synthèse de la viabilité technique, économique, sociale et environnementale du pôle.

- Contribution aux objectifs de l’Hacienda Esmeralda et aux politiques publiques.

- Besoins de financement, d’assistance technique, de partenaires.

- Proposition de prochaines étapes (phase de factibilité, exécution, etc.).

## Annexes suggérées (selon pôle)

- Annexe A : Étude de marché détaillée (offre, demande, prix).

- Annexe B : Plans et devis techniques (infrastructures, équipements).

- Annexe C : Cadre légal et permis (ICA, CRC, INVIMA, etc.).

- Annexe D : Analyse des RPC (prix‑compte) utilisées.

- Annexe E : Matrice de Marco Lógico complète.

- Annexe F : Fiche EBI (Estadísticas Básicas de Inversión) type DNP.

## Plan de présentation

## 1. Titre du projet

- Nom du projet.

- Institution / porteur du projet.

- Zone d’intervention.

- Date.

## 2. Contexte et justification

- Présenter la situation générale.

- Expliquer pourquoi le projet est nécessaire.

- Situer le projet dans le cadre de la planification publique et du cycle de vie du projet.

## 3. Problématique

- Définir le problème central.

- Expliquer ses causes directes et indirectes.

- Présenter ses effets sur la population cible.

- Ajouter quelques données ou indicateurs de base pour montrer la gravité du problème.

## 4. Population concernée

- Définir la population affectée.

- Préciser la population cible.

- Mentionner les bénéficiaires directs et indirects si pertinent.

## 5. Objectif général et objectifs spécifiques

- Transformer le problème en objectif général.

- Décliner les causes en objectifs spécifiques.

- Expliquer l’état souhaité à atteindre.

## 6. Participants et acteurs du projet

- Identifier les acteurs clés.

- Les classer : bénéficiaires, coopérants, opposants, personnes affectées.

- Expliquer leur rôle et leur intérêt dans le projet.

## 7. Alternatives de solution

- Présenter les différentes options étudiées.

- Expliquer comment elles répondent aux objectifs.

- Montrer pourquoi l’alternative retenue est la plus pertinente.

## 8. Préparation du projet

- Décrire les études réalisées : marché, technique, localisation, coûts, risques, bénéfices.

- Expliquer les besoins à couvrir et le déficit identifié.

- Présenter les hypothèses principales de mise en œuvre.

## 9. Évaluation de la viabilité

- Résumer les critères d’évaluation : technique, sociale, environnementale, juridique, financière.

- Présenter la justification du choix final.

- Montrer la cohérence avec les objectifs et les ressources disponibles.

## 10. Programmation et mise en œuvre

- Expliquer les activités principales.

- Présenter les produits attendus, les indicateurs et les sources de vérification.

- Donner un calendrier ou une feuille de route.

## 11. Budget et ressources

- Présenter les coûts principaux.

- Distinguer investissement, fonctionnement et suivi si nécessaire.

- Indiquer les ressources humaines, matérielles et financières mobilisées.

## 12. Résultats attendus et impact

- Résumer les effets attendus sur la population.

- Expliquer l’amélioration concrète recherchée.

- Mentionner les bénéfices à moyen et long terme.

## 13. Conclusion

- Rappeler brièvement l’intérêt du projet.

- Insister sur sa pertinence, sa faisabilité et sa contribution au développement.

## Format conseillé pour l’oral

- 1 slide = 1 idée principale.

- Commencer par le problème, pas par la solution.

- Utiliser des schémas simples : arbre des problèmes, arbre des objectifs, tableau des acteurs, tableau des alternatives.

- Finir avec le choix de l’alternative retenue et les résultats attendus.

# 🧭 1. PLAN DE PRÉSENTATION DU PROJET

## 1. Introduction

- Contexte général

- Pourquoi ce projet est important

- Problématique globale

👉 Objectif : capter l’attention et poser le cadre

## 2. Identification du problème

- Problème central (le cœur du sujet)

- Causes (pourquoi ce problème existe)

- Effets (conséquences du problème)

👉 Tu peux mentionner :

- Arbre de problèmes (outil clé)

📌 Selon le document, un projet commence toujours par une situation négative à résoudre

## 3. Objectifs du projet

- Objectif général (solution globale)

- Objectifs spécifiques (actions concrètes)

👉 Logique :

- Problème ➜ transformé en objectif

Exemple :

- Problème : faible accès à l’eau

- Objectif : améliorer l’accès à l’eau potable

## 4. Population et acteurs

- Qui est affecté ? (population cible)

- Qui participe ? (acteurs, institutions)

👉 Important pour montrer :

- l’impact social

- les parties prenantes

## 5. Solutions (alternatives)

- Différentes solutions possibles

- Comparaison des options

👉 Tu expliques :

- pourquoi certaines solutions sont rejetées

- pourquoi une solution est choisie

## 6. Études et préparation

- Étude de marché (offre/demande)

- Étude technique (comment faire)

- Localisation

- Coûts

👉 C’est la phase où on vérifie si le projet est faisable

## 7. Évaluation du projet

- Rentabilité économique

- Impact social

- Risques

👉 Objectif :
 👉 décider si le projet vaut la peine

## 8. Planification (mise en œuvre)

- Activités

- Calendrier

- Budget

- Indicateurs (comment mesurer le succès)

## 9. Conclusion

- Résumé du projet

- Résultats attendus

- Importance du projet

# 🧠 2. EXPLICATION DES NOTIONS CLÉS

Voici les concepts essentiels à bien comprendre :

## 🔹 1. Problème central

👉 Situation négative principale à résoudre

✔️ Exemple :

- Mauvais accès à l’éducation

⚠️ Erreur fréquente :

- Dire “manque d’école” (c’est une solution, pas le problème)

## 🔹 2. Arbre de problèmes

👉 Schéma qui montre :

- Causes (racines)

- Problème (tronc)

- Effets (branches)

✔️ Permet de comprendre la logique du problème

## 🔹 3. Objectif général

👉 Résultat final recherché

✔️ Transforme le problème en solution

## 🔹 4. Objectifs spécifiques

👉 Actions concrètes pour atteindre l’objectif général

## 🔹 5. Population cible

👉 Groupe qui bénéficie du projet

✔️ Exemple :

- habitants d’une zone rurale

## 🔹 6. Alternatives de solution

👉 Différentes options pour résoudre le problème

✔️ Important :

- comparer avant de choisir

## 🔹 7. Préinves­tissement

👉 Phase d’analyse avant de lancer le projet

Inclut :

- profil

- préfaisabilité

- faisabilité

## 🔹 8. Étude de faisabilité

👉 Vérifie si le projet est possible :

- techniquement

- financièrement

- socialement

## 🔹 9. Évaluation

👉 Mesure si le projet est rentable et utile

## 🔹 10. Indicateurs

👉 Outils pour mesurer les résultats

✔️ Exemple :

- nombre de bénéficiaires

- taux de réussite

# ✅ CONSEIL POUR TON ORAL

Structure simple à retenir :

👉 Problème → Objectifs → Solution → Résultats

Et pense à :

- utiliser un schéma (arbre de problèmes)

- donner un exemple concret

- rester logique et fluide

# 🧭 1. PLAN DE PRÉSENTATION DU PROJET

## 1. Introduction

- Contexte général

- Pourquoi ce projet est important

- Problématique globale

👉 Objectif : capter l’attention et poser le cadre

## 2. Identification du problème

- Problème central (le cœur du sujet)

- Causes (pourquoi ce problème existe)

- Effets (conséquences du problème)

👉 Tu peux mentionner :

- Arbre de problèmes (outil clé)

📌 Selon le document, un projet commence toujours par une situation négative à résoudre

## 3. Objectifs du projet

- Objectif général (solution globale)

- Objectifs spécifiques (actions concrètes)

👉 Logique :

- Problème ➜ transformé en objectif

Exemple :

- Problème : faible accès à l’eau

- Objectif : améliorer l’accès à l’eau potable

## 4. Population et acteurs

- Qui est affecté ? (population cible)

- Qui participe ? (acteurs, institutions)

👉 Important pour montrer :

- l’impact social

- les parties prenantes

## 5. Solutions (alternatives)

- Différentes solutions possibles

- Comparaison des options

👉 Tu expliques :

- pourquoi certaines solutions sont rejetées

- pourquoi une solution est choisie

## 6. Études et préparation

- Étude de marché (offre/demande)

- Étude technique (comment faire)

- Localisation

- Coûts

👉 C’est la phase où on vérifie si le projet est faisable

## 7. Évaluation du projet

- Rentabilité économique

- Impact social

- Risques

👉 Objectif :
 👉 décider si le projet vaut la peine

## 8. Planification (mise en œuvre)

- Activités

- Calendrier

- Budget

- Indicateurs (comment mesurer le succès)

## 9. Conclusion

- Résumé du projet

- Résultats attendus

- Importance du projet

# 🧠 2. EXPLICATION DES NOTIONS CLÉS

Voici les concepts essentiels à bien comprendre :

## 🔹 1. Problème central

👉 Situation négative principale à résoudre

✔️ Exemple :

- Mauvais accès à l’éducation

⚠️ Erreur fréquente :

- Dire “manque d’école” (c’est une solution, pas le problème)

## 🔹 2. Arbre de problèmes

👉 Schéma qui montre :

- Causes (racines)

- Problème (tronc)

- Effets (branches)

✔️ Permet de comprendre la logique du problème

## 🔹 3. Objectif général

👉 Résultat final recherché

✔️ Transforme le problème en solution

## 🔹 4. Objectifs spécifiques

👉 Actions concrètes pour atteindre l’objectif général

## 🔹 5. Population cible

👉 Groupe qui bénéficie du projet

✔️ Exemple :

- habitants d’une zone rurale

## 🔹 6. Alternatives de solution

👉 Différentes options pour résoudre le problème

✔️ Important :

- comparer avant de choisir

## 🔹 7. Préinves­tissement

👉 Phase d’analyse avant de lancer le projet

Inclut :

- profil

- préfaisabilité

- faisabilité

## 🔹 8. Étude de faisabilité

👉 Vérifie si le projet est possible :

- techniquement

- financièrement

- socialement

## 🔹 9. Évaluation

👉 Mesure si le projet est rentable et utile

## 🔹 10. Indicateurs

👉 Outils pour mesurer les résultats

✔️ Exemple :

- nombre de bénéficiaires

- taux de réussite

# ✅ CONSEIL POUR TON ORAL

Structure simple à retenir :

👉 Problème → Objectifs → Solution → Résultats

Et pense à :

- utiliser un schéma (arbre de problèmes)

- donner un exemple concret

- rester logique et fluide

## Plan de formulation d’un projet d’investissement public selon la MGA

### Phase 1 : IDENTIFICATION

(Définir le problème, les acteurs et la situation souhaitée)

- Définir le problème central

  - Identifiez une situation négative qui affecte une population.

  - Ne décrivez pas le problème comme une « absence de solution » (exemple : ne dites pas « manque d’école », dites « faible accès à l’éducation de base »).

  - Utilisez un arbre à problèmes : le problème central est le tronc, les causes sont les racines, les effets sont le feuillage.

  - Questions clés : Quelles sont les causes directes et indirectes ? Quels sont les effets ?

- Analyser les acteurs (participants)

  - Listez toutes les personnes ou organisations concernées (bénéficiaires, coopérants, opposants, affectés).

  - Décrivez leurs intérêts, leurs attentes et leur contribution ou risque potentiel.

- Identifier la population affectée et la population cible

  - Quantifiez la population qui subit le problème.

  - Définissez des critères pour sélectionner la population qui sera effectivement prise en charge (population cible), en tenant compte des contraintes techniques, juridiques et budgétaires.

- Définir la situation souhaitée (arbre à objectifs)

  - Transformez le problème central en objectif général (formulé avec un verbe à l’infinitif).

  - Convertissez chaque cause en objectif spécifique et chaque effet en fin recherchée.

  - Construisez un arbre à objectifs qui représente la situation positive attendue.

- Identifier les alternatives de solution

  - Regroupez les objectifs spécifiques en différentes voies d’action.

  - Éliminez les options non viables et définissez des alternatives concrètes.

  - Exemple : si le problème est le faible recyclage des déchets, une alternative peut être « campagnes de sensibilisation + tournées sélectives + station de valorisation ».

### Phase 2 : PRÉPARATION

(Études de marché, techniques, localisation, coûts et risques)

- Étude des besoins (marché)

  - Identifiez les produits (biens ou services) que le projet livrera.

  - Analysez l’offre actuelle et la demande non satisfaite (déficit).

  - Projetez la demande future (taux de croissance, tendances historiques, etc.).

- Étude technique

  - Précisez les exigences techniques de chaque produit (normes, spécifications, procédés).

  - Déterminez les études complémentaires nécessaires (environnement, juridique, etc.) pour réduire l’incertitude.

- Localisation

  - Choisissez l’implantation optimale en tenant compte : population cible, coûts de transport, disponibilité des services publics, réglementation d’urbanisme, etc.

- Chaîne de valeur et coûts

  - Décomposez chaque produit en activités et intrants (utilisez une EDT – Structure de découpage du travail).

  - Estimez les coûts unitaires de chaque intrant (main‑d’œuvre, matériaux, équipements, etc.).

  - Classez les coûts par phase : préinvestissement, investissement, exploitation et maintenance.

- Analyse des risques

  - Identifiez les événements incertains qui pourraient affecter le projet (internes ou externes).

  - Évaluez leur probabilité et leur impact.

  - Définissez des stratégies d’atténuation (éviter, réduire, transférer ou accepter le risque).

- Estimation des bénéfices et des revenus

  - Quantifiez les bénéfices sociaux (économies, augmentation de la consommation, revenus de vente, externalités positives).

  - Utilisez des méthodes adaptées : prix de marché, coûts évités, évaluation contingente, etc.

### Phase 3 : ÉVALUATION

(Décider de la viabilité du projet)

- Évaluation économique

  - Construisez un flux de trésorerie économique (revenus, bénéfices, coûts) sur l’horizon d’évaluation.

  - Appliquez des prix de compte (RPC – Raisons Prix‑Compte) pour corriger les distorsions du marché.

  - Actualisez le flux en utilisant le taux d’actualisation social (TSD) (en Colombie, 9 %).

- Indicateurs de décision

  - Valeur actuelle nette économique (VANE) : si positive, le projet génère de la richesse sociale.

  - Taux de rendement interne économique (TRIE) : s’il est supérieur au TSD, le projet est socialement rentable.

  - Si les bénéfices ne peuvent être monétisés, utilisez l’analyse coût‑efficacité (coût par bénéficiaire ou par unité de produit).

- Sélection de la meilleure alternative

  - Comparez les indicateurs de toutes les alternatives.

  - Retenez celle qui maximise le bénéfice net social ou minimise le coût par unité d’impact.

### Phase 4 : PROGRAMMATION

(Planifier l’exécution)

- Indicateurs et cibles

  - Définissez des indicateurs de produit (biens/services) et des indicateurs de résultat (objectif général).

  - Utilisez le catalogue de produits de la MGA pour standardiser.

  - Fixez des cibles annuelles (cumulables ou non) et précisez les sources de vérification.

- Régionalisation et ciblage

  - Répartissez les cibles et les ressources par département et par municipalité.

  - Caractérisez la population bénéficiaire (âge, genre, ethnie, handicap, etc.).

  - Identifiez les politiques transversales applicables (changement climatique, victimes, science et technologie, etc.).

## Conseils pratiques

- Documentez tout : joignez les études de marché, techniques, environnementales, juridiques, etc.

- Assurez la cohérence : la chaîne de valeur (intrants → activités → produits → résultats) doit être alignée sur l’arbre à objectifs.

- Vérifiez la logique : demandez‑vous toujours « si je réalise ces activités, livrerai‑je ces produits ? » et « si je livre ces produits, atteindrai‑je les objectifs ? »

- Utilisez l’outil MGA web : une fois toutes les informations rassemblées, inscrivez‑les dans la plateforme officielle du DNP.

## Objectif du document

Il explique de manière détaillée la démarche à suivre pour construire un projet d’investissement public conforme à la MGA, qui est obligatoire pour tout projet souhaitant être financé par le budget public colombien. La MGA intègre plusieurs outils internationaux : le cadre logique, la chaîne de valeur, la structure de découpage du travail (EDT) et les principes d’évaluation économique de projets.

Le document sert à la fois de manuel conceptuel et de guide pour l’utilisation de l’application informatique MGA web (où l’on saisit les informations du projet).

## Contenu principal

Le document est structuré en suivant les étapes du cycle de vie d’un projet d’investissement public :

### 1. Introduction – le cycle du projet

- Trois grandes étapes : préinvestissement (études de profil, préfaisabilité, faisabilité), investissement (exécution), exploitation (génération des bénéfices).

### 2. Identification du projet

- Arbre à problèmes : définir le problème central, ses causes et ses effets.

- Analyse des acteurs : recenser les parties prenantes (bénéficiaires, coopérants, opposants, affectés).

- Population affectée et population cible : quantifier et caractériser la population concernée.

- Arbre à objectifs : transformer le problème en objectif général et les causes en objectifs spécifiques.

- Alternatives de solution : définir différentes voies pour atteindre les objectifs et les filtrer.

### 3. Préparation

- Étude de marché : analyser l’offre et la demande, calculer le déficit.

- Études techniques : spécifications des produits, études complémentaires.

- Localisation : choisir l’emplacement optimal.

- Chaîne de valeur : décomposer les produits en activités et intrants, estimer les coûts.

- Analyse des risques : identifier, classer et définir des mesures de gestion.

- Estimation des bénéfices : quantifier et valoriser les bénéfices économiques et sociaux.

### 4. Évaluation

- Flux de caisse économique : correction des prix de marché par des « prix de compte » (RPC).

- Taux d’actualisation social (TSD) : en Colombie, 9 %.

- Indicateurs de décision : Valeur Actuelle Nette Économique (VANE) et Taux de Rendement Interne Économique (TRIE). Si les bénéfices ne peuvent être monétisés, on utilise l’analyse coût‑efficacité.

### 5. Programmation

- Indicateurs de produit et de résultat : avec des cibles et des sources de vérification.

- Régionalisation : répartition des ressources et des produits par département/municipalité.

- Caractérisation de la population : âge, genre, ethnicité, handicap, etc.

- Politiques transversales : ciblage de thèmes comme le changement climatique, les victimes, la science et technologie.

Le document inclut de nombreux exemples concrets (valorisation des déchets solides), des illustrations (arbres, chaînes de valeur), des tableaux récapitulatifs (coûts, risques, bénéfices) et un glossaire des termes clés.

En résumé, c’est le manuel de référence pour toute personne (formulateur, évaluateur, gestionnaire) qui doit construire, évaluer ou suivre un projet d’investissement public en Colombie selon la méthodologie officielle.

### 1. RPC – Raison Prix‑Compte (Relación Precio‑Cuenta)

Le RPC est un facteur de correction qui permet de transformer un prix de marché en prix économique (ou « prix compte »).
Les prix de marché ne reflètent pas toujours la vraie valeur pour la société à cause de distorsions : taxes, subventions, monopoles, externalités, etc.
En appliquant un RPC, on neutralise ces biais pour évaluer le coût réel d’un intrant ou la valeur réelle d’un produit du point de vue collectif.

- RPC = 1 : le prix de marché est déjà égal au prix économique.

- RPC < 1 : le prix économique est inférieur au prix de marché (exemple : main‑d’œuvre non qualifiée a un RPC de 0,60 en Colombie).

- RPC > 1 : le prix économique est supérieur au prix de marché (rare).

Dans la MGA, des RPC sont disponibles pour plus de 300 catégories d’intrants et de produits.

### 2. TSD – Taux d’Actualisation Social (Tasa Social de Descuento)

C’est le taux auquel la société actualise les flux futurs de coûts et de bénéfices d’un projet.
Il représente le coût d’opportunité du capital public : la rentabilité minimale qu’un projet doit dégager pour être préférable à un autre usage des fonds publics.

En Colombie, la TSD est fixée à 9 % (mise à jour réalisée en 2015 par le DNP).
Tous les flux économiques sont ramenés à leur valeur présente en utilisant ce taux.

### 3. VANE – Valeur Actuelle Nette Économique (Valor Presente Neto Económico)

La VANE est la somme actualisée des flux économiques nets (bénéfices – coûts) sur l’horizon d’évaluation, chaque flux étant corrigé par les RPC et actualisé avec la TSD.

- VANE > 0 : le projet génère une richesse sociale supérieure à celle qu’aurait produite le meilleur usage alternatif des ressources → il est socialement rentable.

- VANE = 0 : le projet est indifférent (rentabilité égale à l’alternative).

- VANE < 0 : le projet n’est pas rentable socialement.

C’est l’indicateur principal pour le choix entre plusieurs alternatives : on sélectionne celle avec la VANE la plus élevée.

### 4. TRIE – Taux de Rendement Interne Économique (Tasa Interna de Retorno Económica)

Le TRIE est le taux d’actualisation qui annule la VANE (c’est‑à‑dire qui rend égale la valeur actualisée des bénéfices et des coûts).
Il mesure le rendement effectif du projet du point de vue social.

- TRIE > TSD : le projet est rentable (son rendement dépasse le coût d’opportunité du capital public).

- TRIE = TSD : le projet est indifférent.

- TRIE < TSD : le projet est non rentable.

Le TRIE est complémentaire à la VANE. Cependant, lorsque les flux présentent plusieurs changements de signe, le TRIE peut ne pas être un indicateur fiable ; dans ce cas, la VANE reste déterminante.

### Résumé des critères de décision

| Indicateur | Condition | Décision |
| --- | --- | --- |
| VANE | > 0 | Projet acceptable |
| TRIE | > TSD (9%) | Projet acceptable |

En évaluation, on utilise soit l’analyse coût‑bénéfice (avec VANE et TRIE) lorsque tous les bénéfices peuvent être valorisés, soit l’analyse coût‑efficacité (comparaison des coûts par unité d’effet) lorsque la valorisation monétaire des bénéfices est impossible.

1. IDENTIFICATION

Objectif général : Comprendre et analyser la situation problématique, les acteurs et les voies possibles de solution.

- Problème central (arbre à problèmes)
Objectif : Définir avec précision la situation négative vécue par une population, en distinguant ses causes (racines) et ses effets (conséquences). Cela évite de partir d’une solution préconçue.

- Analyse des participants
Objectif : Recenser toutes les personnes ou organisations concernées (bénéficiaires, coopérants, opposants, perjudiciés) pour anticiper leurs intérêts, leurs contributions ou leurs risques.

- Population affectée / population cible
Objectif : Quantifier et caractériser la population qui subit le problème, puis définir le groupe qui sera effectivement pris en charge par le projet (critères de priorisation).

- Situation souhaitée (arbre à objectifs)
Objectif : Transformer chaque élément de l’arbre à problèmes en une situation positive réalisable. Le problème central devient l’objectif général ; les causes deviennent les objectifs spécifiques.

- Alternatives de solution
Objectif : Proposer différentes combinaisons d’actions (cursus d’intervention) permettant d’atteindre les objectifs, puis les filtrer pour ne retenir que celles qui seront étudiées en détail.

2. PRÉPARATION

Objectif général : Approfondir les études nécessaires pour évaluer la viabilité technique, financière, économique et environnementale de chaque alternative.

- Étude de besoins (marché)
Objectif : Quantifier le déficit (offre – demande) pour les biens ou services que le projet livrera, afin de dimensionner l’intervention.

- Étude technique
Objectif : Définir les caractéristiques précises des produits, les processus de production, les normes applicables et les études complémentaires requises (ingénierie, environnement, etc.).

- Localisation
Objectif : Choisir l’implantation géographique optimale en tenant compte des bénéficiaires, des coûts, de l’accessibilité et des contraintes réglementaires.

- Chaîne de valeur et coûts
Objectif : Décomposer chaque produit en activités et intrants (EDT), puis estimer les coûts unitaires et totaux (préinvestissement, investissement, exploitation).

- Analyse des risques
Objectif : Identifier les événements incertains (internes ou externes) qui pourraient compromettre le projet, évaluer leur probabilité/impact et définir des mesures de gestion (prévention, mitigation, transfert).

- Estimation des bénéfices
Objectif : Quantifier et valoriser monétairement les effets positifs du projet (économies, hausse de consommation, revenus, externalités) pour pouvoir les comparer aux coûts.

3. ÉVALUATION

Objectif général : Comparer les alternatives et choisir celle qui offre la plus grande rentabilité sociale.

- Flux de caisse économique
Objectif : Construire les flux annuels (coûts, bénéfices) en utilisant des prix de compte (RPC) pour corriger les distorsions des prix de marché.

- Actualisation
Objectif : Ramener tous les flux à une valeur présente en appliquant le taux d’actualisation social (TSD) de 9 % (Colombie), afin de rendre comparables des valeurs sur des années différentes.

- Indicateurs de décision
Objectif : Calculer la Valeur Actuelle Nette Économique (VANE) et le Taux de Rendement Interne Économique (TRIE) .
– VANE > 0 → le projet génère de la richesse sociale.
– TRIE > TSD → le projet est rentable socialement.

- Sélection de l’alternative
Objectif : Retenir l’alternative la plus efficace (maximisation du bénéfice net ou, si les bénéfices ne sont pas monétisables, minimisation du coût par unité d’effet).

4. PROGRAMMATION

Objectif général : Planifier l’exécution du projet retenu pour assurer son suivi et sa gestion.

- Indicateurs et métas
Objectif : Définir des indicateurs de produit (biens/services livrés) et de résultat (objectif général) avec leurs métas annuelles, leurs unités de mesure et leurs sources de vérification.

- Régionalisation
Objectif : Répartir les métas et les ressources par territoire (département, municipalité) pour tracer la localisation de la dépense publique.

- Caractérisation de la population
Objectif : Identifier les bénéficiaires selon leur âge, genre, ethnicité, handicap, etc., pour orienter l’action vers des groupes vulnérables.

- Politiques transversales
Objectif : Marquer les ressources et les produits qui contribuent à des thèmes prioritaires (changement climatique, victimes, science et technologie, etc.) afin de rendre le suivi plus fin.

En résumé, chaque point de la MGA a un objectif spécifique qui contribue à la cohérence globale du projet : on passe d’une situation problématique bien comprise à une solution concrète, techniquement et économiquement évaluée, puis programmée pour une exécution et un suivi efficace.

Phase 1 : IDENTIFICATION

Objectif : Comprendre la situation problématique et définir ce que l’on veut atteindre.

1.1 Définir le problème central

- Ne décrivez pas le problème comme l’absence d’une solution (ex : « manque d’école »), mais comme une situation négative vécue par la population (ex : « faible accès à l’éducation de base »).

- Utilisez un arbre à problèmes :

  - Problème central = tronc.

  - Causes directes et indirectes = racines (ce qui génère le problème).

  - Effets directs et indirects = feuillage (conséquences du problème).

Exemple :
Problème central : « Faible valorisation des déchets solides domestiques ».
Causes directes : « Mauvaises pratiques de tri à la source », « Absence d’infrastructures de valorisation ».
Effets : « Contamination de l’environnement », « Augmentation du coût du service de collecte ».

À faire : Décrivez le problème avec des données (chiffres, sources). Déterminez sa magnitude (indicateur de référence).
Exemple d’indicateur : taux de valorisation = 1 % (source : PGIRS municipal).

1.2 Analyser les participants (acteurs)

Listez toutes les personnes ou organisations concernées. Pour chacune, précisez :

- Intérêt / attente

- Position (bénéficiaire, coopérant, opposant, perjudicié)

- Contribution ou gestion à prévoir

Exemple :

- Municipalité / Entreprise de services publics → coopérant (apport technique et financier).

- Récupérateurs informels → bénéficiaires (à formaliser).

- Transporteurs → affectés (risque de surcoût).

1.3 Identifier la population affectée et la population cible

- Population affectée : ensemble des personnes qui subissent le problème (ex : usagers du service d’assainissement).

- Population cible : sous‑ensemble que le projet pourra effectivement atteindre, compte tenu des contraintes budgétaires, techniques ou institutionnelles.

- Caractérisez‑la (localisation, âge, genre, etc.).

1.4 Définir la situation souhaitée (arbre à objectifs)

Transformez chaque élément négatif de l’arbre à problèmes en positif.

- Le problème central devient l’objectif général (verbe à l’infinitif).

- Les causes deviennent des objectifs spécifiques.

- Les effets deviennent des fins (bénéfices attendus).

Exemple :
Objectif général : « Augmenter la valorisation des déchets solides domestiques ».
Objectif spécifique 1 : « Améliorer les pratiques de tri à la source ».
Fin : « Réduire la contamination environnementale ».

1.5 Définir les alternatives de solution

Listez toutes les actions possibles pour atteindre chaque objectif spécifique.
Regroupez les actions complémentaires en alternatives cohérentes. Éliminez celles qui sont clairement non viables (technique, légale, etc.).
Exemple :

- Alternative A : campagnes de sensibilisation + tournées sélectives + station de valorisation.

- Alternative B : campagnes + tournées sélectives + incinérateur.
(La préfaisabilité retiendra l’alternative la plus prometteuse.)

Phase 2 : PRÉPARATION

Objectif : Rassembler les études et les données nécessaires pour évaluer la viabilité.

2.1 Étude de marché (besoins)

- Identifiez les produits (biens ou services) que le projet livrera.

- Pour chaque produit, analysez :

  - L’offre existante (sans le projet).

  - La demande projetée (en utilisant des données historiques et des taux de croissance).

- Calculez le déficit (demande – offre) sur l’horizon d’évaluation.

Exemple : produit « service de valorisation des déchets » ; unité : tonnes valorisées.
L’offre initiale = 0 ; demande = tonnes générées par les usagers.
Le déficit = l’ensemble de la demande (car offre nulle).

2.2 Étude technique

Pour chaque produit, précisez les exigences techniques : normes (RAS, etc.), procédés, équipements, études complémentaires éventuelles (géotechniques, environnementales).

2.3 Localisation

Choisissez l’implantation en tenant compte :

- Population cible (proximité).

- Accès (routes).

- Disponibilité des services (eau, énergie).

- Plan d’urbanisme (POT, PBOT).

- Coût du terrain, nuisances potentielles.

2.4 Chaîne de valeur et coûts

Décomposez chaque produit en activités (ou livrables) et en intrants (main‑d’œuvre, matériaux, équipements, etc.). Utilisez une EDT (Structure de découpage du travail).
Estimez les coûts unitaires puis les coûts totaux par phase :

- Préinvestissement (études)

- Investissement (construction, équipement)

- Exploitation et maintenance

Astuce : la MGA propose un catalogue standard de produits avec leurs unités de mesure.

2.5 Analyse des risques

- Identifiez les événements incertains (internes : gestion ; externes : environnementaux, légaux).

- Évaluez probabilité (faible, moyenne, élevée) et impact (faible, modéré, majeur).

- Définissez des mesures de gestion : éviter, réduire, transférer (assurance), accepter.

2.6 Estimation des bénéfices et revenus

- Identifiez les bénéfices : augmentation de la consommation, libération de ressources, revenus de vente, externalités (environnement, santé).

- Quantifiez‑les (unités physiques).

- Valorisez‑les monétairement : utilisez des prix de marché corrigés par des RPC (voir glossaire) ou des techniques spécifiques (coûts évités, prix hédoniques, etc.).

Phase 3 : ÉVALUATION

Objectif : Comparer les alternatives et décider laquelle investir.

3.1 Construire le flux de caisse économique

- Coûts : valorisés à prix économiques (application des RPC).

- Bénéfices et revenus : valorisés à prix économiques.

- Organisez‑les année par année sur l’horizon d’évaluation (généralement la durée de vie du projet).

3.2 Actualiser avec le TSD

Appliquez le taux d’actualisation social (TSD) de 9 % (Colombie) pour ramener tous les flux à leur valeur actuelle.

3.3 Calculer les indicateurs de décision

- VANE (Valeur Actuelle Nette Économique) = somme des flux économiques actualisés.

  - VANE > 0 → projet acceptable (génère une richesse sociale supérieure à l’alternative).

- TRIE (Taux de Rendement Interne Économique) = taux d’actualisation qui annule la VANE.

  - TRIE > TSD → projet acceptable.

Si les bénéfices ne peuvent être monétisés, utilisez l’analyse coût‑efficacité : comparez les coûts par unité d’effet (coût par bénéficiaire, coût par tonne traitée, etc.).

3.4 Choisir l’alternative

Sélectionnez l’alternative ayant la VANE la plus élevée (ou le coût par unité d’effet le plus bas en cas de coût‑efficacité).

Phase 4 : PROGRAMMATION

Objectif : Planifier l’exécution et le suivi du projet.

4.1 Définir les indicateurs et les métas

- Indicateurs de produit : mesurent la livraison des biens/services (ex : nombre de stations construites, tonnes valorisées).

- Indicateurs de résultat : mesurent l’atteinte de l’objectif général (ex : taux de valorisation).

- Pour chaque indicateur, précisez : unité de mesure, ligne de base (valeur actuelle), métas annuelles (cumulables ou non), sources de vérification.

4.2 Régionalisation

Répartissez les métas et les ressources par département et municipalité.
Si la destination finale n’est pas connue au moment de la planification, indiquez « À régionaliser ».

4.3 Caractérisation de la population

Pour la population cible, détaillez les groupes :

- Âge (enfance, adolescence, adulte, senior)

- Genre

- Appartenance ethnique

- Victime du conflit armé

- Personne en situation de handicap

4.4 Politiques transversales

Identifiez les politiques publiques prioritaires auxquelles le projet contribue (changement climatique, victimes, science et technologie, etc.). Cela permet de tracer l’affectation des ressources.

Glossaire des concepts clés

| Sigle | Signification | Explication |
| --- | --- | --- |
| RPC | Raison Prix‑Compte | Facteur de correction des prix de marché pour obtenir un prix économique (ex : main‑d’œuvre non qualifiée = 0,60). |
| TSD | Taux d’Actualisation Social | Taux utilisé pour actualiser les flux économiques ; en Colombie = 9 %. Représente le coût d’opportunité du capital public. |
| VANE | Valeur Actuelle Nette Économique | Somme actualisée des bénéfices nets économiques. Si > 0, le projet est socialement rentable. |
| TRIE | Taux de Rendement Interne Économique | Taux qui annule la VANE. Si > TSD, le projet est rentable. |

Conseils pratiques

- Soyez cohérent : assurez‑vous que les produits définis dans la préparation correspondent bien aux objectifs spécifiques de l’identification.

- Utilisez des sources officielles : DANE, ministères, plans de développement, PGIRS, etc.

- Documentez vos hypothèses : taux de croissance, prix unitaires, RPC appliqués.

- Vérifiez la logique : à chaque étape, demandez‑vous « si je fais ceci, alors j’obtiens cela ».

- Ne confondez pas activité et produit : un produit est un bien ou un service (ex : station construite) ; les activités sont ce qu’il faut faire pour l’obtenir (ex : étude de sol, construction).

- Prévoyez les risques : intégrez leurs coûts de gestion dans le budget.

Checklist de rédaction

- Problème central clairement défini (pas comme absence de solution)

- Arbre à problèmes complet (causes et effets)

- Participants listés avec position et contribution

- Population affectée et cible quantifiées et caractérisées

- Arbre à objectifs cohérent avec le problème

- Alternatives de solution décrites et filtrées

- Étude de marché avec offre, demande et déficit projetés

- Spécifications techniques pour chaque produit

- Localisation justifiée

- Chaîne de valeur décomposée (activités, intrants)

- Coûts estimés par phase

- Risques analysés avec mesures de gestion

- Bénéfices identifiés et valorisés (ou méthode coût‑efficacité)

- Flux économique construit et actualisé

- VANE / TRIE calculés et interprétés

- Indicateurs de produit et de résultat définis avec métas

- Régionalisation et focalisation réalisées

# Manuel de rédaction d’un projet d’investissement public

## selon la Méthodologie Générale Ajustée (MGA) – Version explicative enrichie

## Introduction

La Metodología General Ajustada (MGA) est la méthode officielle utilisée en Colombie pour formuler, évaluer et suivre les projets d’investissement public. Elle s’appuie sur des outils reconnus internationalement : le cadre logique, la chaîne de valeur, la structure de découpage du travail (EDT) et les principes d’évaluation économique et sociale.

Ce manuel a pour objectif de vous aider à rédiger un projet conforme à la MGA en expliquant :

- la finalité de chaque étape de la méthodologie ;

- les concepts clés à maîtriser ;

- la manière de les appliquer concrètement à votre projet.

Un exemple fil conducteur (valorisation des déchets solides) illustrera les différentes sections.

## Chapitre 1 – Phase d’identification : comprendre le problème et définir la solution

### 1.1 Objectif général de la phase

Identifier clairement la situation négative que subit une population, comprendre ses causes et ses effets, recenser les acteurs concernés, puis définir la situation souhaitée et les alternatives possibles.

### 1.2 Problème central et arbre à problèmes

Notion : le problème central est une situation négative vécue par une population. Il ne doit pas être formulé comme l’absence d’une solution (ex : « manque d’école »), mais comme un état indésirable (ex : « faible accès à l’éducation de base »).
Objectif : obtenir une description précise et partagée de la réalité à transformer.

Comment rédiger :

- Listez les difficultés observées (données, diagnostics).

- Construisez un arbre à problèmes :

  - Placez le problème central au milieu (tronc).

  - En dessous, écrivez les causes directes (facteurs qui produisent le problème), puis les causes indirectes (sous‑causes).

  - Au‑dessus, écrivez les effets directs, puis les effets indirects (conséquences).

- Vérifiez la logique : « si cause X, alors problème Y » ; « si problème Y, alors effet Z ».

- Déterminez la magnitude du problème à l’aide d’indicateurs (ex : taux de valorisation actuel = 1 %).

Exemple (valorisation des déchets) :

- Problème central : faible valorisation des déchets solides domestiques.

- Causes directes : mauvaises pratiques de tri à la source ; absence d’infrastructures de valorisation.

- Causes indirectes : tradition inadaptée de gestion des déchets ; difficultés organisationnelles des récupérateurs.

- Effets directs : contamination de l’environnement ; augmentation des coûts de collecte.

- Effets indirects : perte de ressources naturelles ; impacts sur la santé publique.

### 1.3 Analyse des participants

Notion : les participants sont toutes les personnes, groupes ou organisations qui ont un intérêt ou une influence sur le problème ou sa solution.
Objectif : anticiper les alliances, les conflits et les contributions possibles.

Comment rédiger :
Créez un tableau avec les colonnes : Acteur, Intérêt / Attente, Position (bénéficiaire, coopérant, opposant, perjudicié), Contribution / Gestion à prévoir.

Exemple :

| Acteur | Intérêt | Position | Contribution / Gestion |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipalité / Entreprise de services publics | Respecter la réglementation | Coopérant | Apport technique et financier |
| Récupérateurs informels | Formalisation de leur activité | Bénéficiaire | Accords d’inclusion |
| Transporteurs | Incertitude sur les coûts | Affecté | Négociation contractuelle |

### 1.4 Population affectée et population cible

Notion :

- Population affectée : ensemble des personnes qui subissent le problème dans la zone d’étude.

- Population cible : sous‑ensemble qui sera effectivement pris en charge par le projet, en fonction des contraintes budgétaires, techniques et institutionnelles.

Objectif : quantifier et caractériser les bénéficiaires directs.

Comment rédiger :

- Utilisez des sources officielles (DANE, recensements, données sectorielles).

- Calculez la population affectée (ex : nombre d’usagers du service d’assainissement).

- Appliquez des critères de priorisation (pauvreté, vulnérabilité, localisation) pour obtenir la population cible.

- Décrivez ses caractéristiques (âge, genre, ethnicité, etc.) – cela servira plus tard pour la focalisation.

### 1.5 Arbre à objectifs

Notion : transformation positive de l’arbre à problèmes. Le problème central devient l’objectif général, les causes deviennent les objectifs spécifiques, les effets deviennent les fins (bénéfices attendus).
Objectif : définir la situation souhaitée et mesurable.

Comment rédiger :

- Formulez l’objectif général avec un verbe à l’infinitif (ex : « Augmenter le taux de valorisation des déchets solides »).

- Les objectifs spécifiques doivent être réalistes, cohérents et quantifiables.

- Évitez de décrire le « comment » (les actions) au niveau des objectifs – réservez cela pour les alternatives.

Exemple :

- Objectif général : Augmenter la valorisation des déchets solides domestiques.

- Objectif spécifique 1 : Améliorer les pratiques de tri à la source.

- Objectif spécifique 2 : Disposer d’infrastructures efficaces de valorisation.

- Fin : Réduire la contamination environnementale et les coûts de collecte.

### 1.6 Alternatives de solution

Notion : différentes combinaisons d’actions (cursus d’intervention) permettant d’atteindre les objectifs.
Objectif : explorer plusieurs voies avant d’en sélectionner une pour les études détaillées.

Comment rédiger :

- Pour chaque objectif spécifique, listez les actions possibles.

- Regroupez les actions complémentaires en alternatives cohérentes.

- Éliminez les options manifestement non viables (technique, légale, institutionnelle).

- Décrivez chaque alternative restante avec ses principaux produits.

Exemple :

- Alternative A : campagnes de sensibilisation + tournées sélectives + station de valorisation.

- Alternative B : campagnes + tournées sélectives + incinérateur de déchets organiques.

## Chapitre 2 – Phase de préparation : approfondir les études

### 2.1 Objectif général de la phase

Rassembler les informations nécessaires pour évaluer la viabilité technique, économique, environnementale et financière des alternatives sélectionnées.

### 2.2 Étude de marché (étude des besoins)

Notion : analyse de l’offre et de la demande pour les produits que le projet livrera.
Objectif : quantifier le déficit (demande non satisfaite) qui justifie le projet et déterminer la taille de l’intervention.

Comment rédiger :

- Identifiez chaque produit (bien ou service) à partir des objectifs spécifiques.

- Rassemblez les données historiques (3 à 5 ans) de l’offre existante (sans le projet) et de la demande.

- Projetez la demande sur l’horizon d’évaluation en utilisant des taux de croissance (démographie, consommation, etc.).

- Calculez le déficit = demande – offre.

Exemple : produit « service de valorisation ». Offre initiale = 0 ; demande = tonnes de déchets générées par les usagers. Le déficit correspond à l’intégralité de la demande.

### 2.3 Étude technique

Notion : définition des caractéristiques des produits, des normes à respecter et des processus de production.
Objectif : s’assurer que l’alternative est réalisable sur le plan technique et identifier les études complémentaires nécessaires.

Comment rédiger :

- Pour chaque produit, décrivez les spécifications techniques (normes, capacité, qualité).

- Listez les études complémentaires requises (géotechnique, impact environnemental, ingénierie détaillée).

### 2.4 Localisation

Notion : choix de l’implantation géographique de l’alternative.
Objectif : optimiser l’accès des bénéficiaires, minimiser les coûts et respecter les contraintes environnementales et d’urbanisme.

Comment rédiger :

- Analysez plusieurs options en fonction de :

  - Proximité de la population cible.

  - Disponibilité des services (eau, énergie, voirie).

  - Conformité au plan d’urbanisme (POT, PBOT).

  - Coût du terrain et nuisances potentielles.

- Justifiez le choix final avec des critères objectifs (ex : méthode de pondération).

### 2.5 Chaîne de valeur et coûts

Notion : la chaîne de valeur relie intrants → activités → produits → résultats.
Objectif : décomposer le projet en éléments concrets pour estimer les coûts avec précision.

Comment rédiger :

- Utilisez une EDT (Structure de découpage du travail) :

  - Niveau 1 : objectif spécifique

  - Niveau 2 : produit

  - Niveau 3 : livrables / activités

  - Niveau 4 : intrants

- Pour chaque intrant, estimez la quantité et le coût unitaire.

- Classez les coûts par phase : préinvestissement (études), investissement (construction, équipement), exploitation et maintenance.

Exemple (station de valorisation) :

| Produit | Activité | Intrant | Coût ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Station construite | Obras civiles | Main‑d’œuvre qualifiée | 80 M |
|  |  | Matériaux | 25 M |
|  |  | Équipement | 10 M |

### 2.6 Analyse des risques

Notion : identification des événements incertains qui pourraient affecter le projet (internes ou externes).
Objectif : prévoir des mesures pour éviter, réduire ou gérer ces risques.

Comment rédiger :

- Listez les risques (ex : opposition des récupérateurs, instabilité du marché des matériaux, aléas climatiques).

- Évaluez probabilité (faible, moyenne, élevée) et impact (faible, modéré, majeur).

- Proposez des mesures de gestion : prévention, mitigation, transfert (assurance), acceptation.

### 2.7 Estimation des bénéfices

Notion : les bénéfices sont les effets positifs du projet sur le bien‑être de la société.
Objectif : quantifier et valoriser monétairement ces effets pour pouvoir les comparer aux coûts.

Comment rédiger :

- Identifiez les bénéfices à partir des fins de l’arbre à objectifs.

- Quantifiez‑les en unités physiques (tonnes valorisées, émissions évitées, etc.).

- Valorisez‑les à l’aide de :

  - Prix de marché (si le bien s’échange).

  - Coûts évités (ex : économie sur le transport des déchets).

  - Techniques spécifiques (prix hédoniques, évaluation contingente) pour les biens non marchands.

## Chapitre 3 – Phase d’évaluation : choisir la meilleure alternative

### 3.1 Objectif général de la phase

Comparer les alternatives sur la base de leur contribution au bien‑être collectif et sélectionner celle qui maximise la richesse sociale.

### 3.2 Notions fondamentales : RPC, TSD, VANE, TRIE

#### 3.2.1 RPC – Raison Prix‑Compte (Relación Precio‑Cuenta)

Concept : facteur de correction permettant de passer des prix de marché (distordus par les taxes, subventions, monopoles) aux prix économiques.
Objectif : refléter le vrai coût d’opportunité des ressources pour la société.

| Type d’intrant | RPC (exemple Colombie) |
| --- | --- |
| Main‑d’œuvre qualifiée | 1,00 |
| Main‑d’œuvre non qualifiée | 0,60 |
| Matériaux | 0,79 |
| Équipement | 0,77 |

Application : si un coût de main‑d’œuvre non qualifiée est de 100 000 $ en prix de marché, son coût économique sera 60 000 $.

#### 3.2.2 TSD – Taux d’Actualisation Social

Concept : taux auquel la société actualise les flux futurs. Il représente le coût d’opportunité du capital public.
Objectif : rendre comparables des valeurs situées à différentes années.
En Colombie, le TSD est fixé à 9 %.

#### 3.2.3 VANE – Valeur Actuelle Nette Économique

Concept : somme actualisée des flux économiques nets (bénéfices – coûts) sur l’horizon d’évaluation.
Objectif : mesurer la richesse supplémentaire créée par le projet.

- VANE > 0 → le projet est socialement rentable.

- VANE < 0 → le projet ne l’est pas.

#### 3.2.4 TRIE – Taux de Rendement Interne Économique

Concept : taux d’actualisation qui annule la VANE.
Objectif : comparer le rendement du projet au coût d’opportunité du capital.

- TRIE > TSD → le projet est rentable.

- TRIE < TSD → non rentable.

### 3.3 Construction du flux économique

Comment faire :

- Relevez tous les coûts (préinvestissement, investissement, exploitation) et bénéfices annuels.

- Appliquez les RPC à chaque poste pour obtenir les valeurs économiques.

- Organisez les flux année par année.

- Actualisez avec le TSD (9 %).

- Calculez la VANE et le TRIE.

Exemple simplifié :

| Année | Coûts économiques | Bénéfices économiques | Flux net | Flux actualisé (9%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 200 000 | 0 | -1 200 000 | -1 200 000 |
| 1 | 800 000 | 1 200 000 | 400 000 | 366 972 |
| 2 | 800 000 | 1 400 000 | 600 000 | 504 000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| VANE = somme des flux actualisés = > 0 → projet acceptable. |  |  |  |  |

### 3.4 Si les bénéfices ne peuvent être monétisés

Notion : analyse coût‑efficacité.
Objectif : comparer des alternatives qui produisent des effets identiques mais non valorisables monétairement.

Indicateurs :

- Coût par bénéficiaire = coût total actualisé / nombre de bénéficiaires.

- Coût par unité de capacité = coût total actualisé / unités produites (ex : tonnes valorisées).

On sélectionne l’alternative ayant le coût unitaire le plus faible.

## Chapitre 4 – Phase de programmation : planifier l’exécution

### 4.1 Objectif général de la phase

Définir les indicateurs, les métas et la répartition territoriale et sociale pour permettre le suivi et le contrôle du projet.

### 4.2 Indicateurs et métas

Notion : les indicateurs sont des mesures quantitatives (parfois qualitatives) du progrès vers les objectifs.
Objectif : disposer d’un référentiel pour suivre l’exécution et évaluer les résultats.

Comment rédiger :

- Pour chaque produit, définissez un indicateur de produit (ex : nombre de stations construites, tonnes valorisées).

- Pour l’objectif général, définissez un indicateur de résultat (ex : taux de valorisation).

- Pour chaque indicateur, précisez :

  - Unité de mesure.

  - Ligne de base (valeur avant le projet).

  - Métas annuelles (accumulables ou non).

  - Source de vérification (rapport, statistique officielle, etc.).

Exemple :

| Indicateur | Unité | Ligne de base | Meta 2025 | Meta 2026 | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stations construites | nombre | 0 | 1 | 0 | Actes de réception |
| Tonnes valorisées | tonnes/an | 0 | 500 | 1 200 | Registre de pesage |

### 4.3 Régionalisation

Notion : répartition des métas et des ressources par département et municipalité.
Objectif : rendre visible la localisation du dépense publique.

Comment rédiger :

- Si la destination est connue, indiquez les quantités par territoire.

- Si le projet fonctionne par demande (ex : bourses), utilisez la mention « À régionaliser » – les informations seront fournies en cours d’exécution.

### 4.4 Caractérisation de la population

Notion : description détaillée des bénéficiaires directs selon des critères sociodémographiques.
Objectif : orienter le projet vers les groupes vulnérables et faciliter l’évaluation d’impact.

Catégories à utiliser :

- Âge (0‑5 ans, 6‑12, 13‑17, 18‑59, 60+)

- Genre (masculin, féminin)

- Appartenance ethnique (indigène, afro‑colombien, raizal, palenquero, Rom)

- Victime du conflit armé (oui/non)

- Personne en situation de handicap (oui/non)

### 4.5 Politiques transversales

Notion : thématiques prioritaires de l’action publique (changement climatique, victimes, science et technologie, etc.).
Objectif : tracer les ressources affectées à ces politiques à travers les différents projets.

Comment rédiger :

- Sélectionnez la ou les politiques correspondant à votre projet.

- Indiquez quelle part des produits, des ressources ou de la population y est consacrée.

Exemple : pour un projet de valorisation des déchets, les politiques « Changement climatique » et « Gestion des forêts » peuvent être marquées.

## Glossaire enrichi

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Arbre à problèmes | Représentation graphique du problème central, de ses causes et de ses effets. |
| Arbre à objectifs | Version positive de l’arbre à problèmes ; le problème central devient l’objectif général. |
| Bénéficiaire | Personne ou groupe qui reçoit directement les biens/services du projet. |
| Cadre logique | Méthodologie d’analyse et de planification par objectifs. |
| Chaîne de valeur | Séquence logique : intrants → activités → produits → résultats. |
| Coût d’opportunité | Valeur de la meilleure alternative abandonnée. |
| EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) | Décomposition hiérarchique du travail nécessaire pour produire les livrables. |
| Externalité | Effet positif ou négatif du projet sur des tiers non compensé par le marché. |
| Horizon d’évaluation | Période sur laquelle on analyse les coûts et bénéfices (généralement durée de vie du projet). |
| Ligne de base | Situation initiale (valeur de l’indicateur avant le projet). |
| Meta | Quantité d’un indicateur à atteindre dans une période donnée. |
| MGA (Metodología General Ajustada) | Méthodologie officielle colombienne de formulation des projets d’investissement public. |
| PGIRS | Plan de Gestion Intégrale des Déchets Solides (outil de planification sectorielle). |
| Produit | Bien ou service livré par le projet (ex : station construite, personne formée). |
| Résultat | Changement observé chez les bénéficiaires suite à l’utilisation des produits. |
| RPC | Raison Prix‑Compte – facteur de correction des prix de marché en prix économiques. |
| TSD | Taux d’Actualisation Social – taux utilisé pour actualiser les flux économiques (9 % en Colombie). |
| VANE | Valeur Actuelle Nette Économique – indicateur de rentabilité sociale. |
| TRIE | Taux de Rendement Interne Économique – taux d’actualisation qui annule la VANE. |

## Conclusion – Liste de contrôle (checklist) de rédaction

Avant de saisir votre projet dans l’application MGA web, vérifiez que vous avez bien produit tous les éléments suivants :

- Identification

  - Arbre à problèmes complet (problème central, causes, effets)

  - Matrice des participants (acteurs, intérêts, position, contribution)

  - Population affectée et cible quantifiées et caractérisées

  - Arbre à objectifs cohérent

  - Alternatives de solution décrites et filtrées

- Préparation

  - Étude de marché (offre, demande, déficit) pour chaque produit

  - Étude technique (spécifications, normes, études complémentaires)

  - Localisation justifiée

  - Chaîne de valeur décomposée (activités, intrants)

  - Coûts estimés par phase (préinvestissement, investissement, exploitation)

  - Analyse des risques (probabilité, impact, mesures)

  - Bénéfices identifiés et valorisés (ou méthode coût‑efficacité)

- Évaluation

  - Flux économique construit avec RPC

  - Flux actualisé avec TSD (9 %)

  - VANE et TRIE calculés

  - Sélection de l’alternative (ou comparaison coût‑efficacité)

- Programmation

  - Indicateurs de produit et de résultat définis

  - Métas annuelles et sources de vérification

  - Régionalisation des métas et des ressources

  - Caractérisation de la population cible

  - Marquage des politiques transversales

Ce manuel vous donne les bases méthodologiques et les conseils pratiques pour rédiger un projet solide. En suivant cette structure, vous serez en mesure de remplir chaque module de l’application MGA web avec une information cohérente, complète et conforme aux exigences du DNP colombien.