Présentation du pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda

Un écosystème circulaire alliant production animale, régénération des sols et autonomie alimentaire

# 1. l’Hacienda Esmeralda, un écosystème vivant

Objectif : Poser le cadre stratégique et idéologique. Il s'agit de présenter la "Big Picture" : passer d'une simple ferme à un modèle de société (résilience, économie circulaire, souveraineté). C'est ici que l'on vend la vision à long terme.

## 1.1. Vision globale du projet Hacienda Esmeralda

Définir l'identité du projet et sa raison d'être (résilience et souveraineté).

L’Hacienda Esmeralda est conçue comme un écosystème agricole résilient, articulé autour de trois piliers : un espace de vie productive visant aux développement biodiversité, un laboratoire vivant d’agroécologie dédié à l’innovation et au partage de pratiques durables, et un modèle d’économie circulaire où chaque flux de matière et d’énergie est valorisé. La vision est celle d’une souveraineté alimentaire locale, portée par une gouvernance collective et une autonomie productive.

## 1.2. Philosophie : économie circulaire et agroécologie

Établir les principes éthiques et techniques (économie circulaire) qui dictent chaque décision.

Notre philosophie repose sur la synergie entre les cycles naturels et l’activité humaine. Ici, il n’y a pas de déchets, seulement des ressources mal orientées. L’agroécologie guide nos pratiques culturales et d’élevage, tandis que l’économie circulaire structure nos flux de matière et de valeur. Cette double approche vise à régénérer les écosystèmes tout en créant une prospérité partagée et durable pour les acteurs du territoire.

## 1.3. Articulation des pôles : l’interdépendance comme moteur

Démontrer la force du collectif et l'interdépendance (le système est plus fort que la somme de ses parties).

L’Hacienda fonctionne comme un organisme vivant où chaque pôle interagit avec les autres pour maximiser l’efficience en synergie avec les autres pôles :

• 1. Pôle avicole — Le moteur économique : élevage de poules pondeuses
• 2. Pôle Bio conversion — Le moteur du cycle organique : transformer les déchets en ressource (protéines et engrais). BSF, lombri composte et composte
• 3. Pôle agricole — Abondance végétale : serres et cultures extérieures — abondance végétale, paniers paysans, recettes vivantes.
• 4. Pôle aquaponie — Eau, poissons et légumes en circuit fermé : integration de la pisciculture et de l’hydroponie
• 5. Pôle apiculture, forêt-jardin & bambou — Biodiversité productive, infrastructure vivante et levier d’attractivité : biodiversité cultivée, miel à haute valeur ajoutée.
• 6. Le pôle écotourisme et gestion énergétique — hébergement en bambou (or vert du Cauca) et gestion de l’eau et de l’électricité.
• 7. Pôle transformation & artisanat — Conversion de valeur et diversification économique : produits à forte valeur ajoutée, différenciés et commercialisables.
• 8. Pôle formation & transmission du savoir — Le partage comme levier d’impact : vecteur de diffusion et de valorisation immatérielle de l’Hacienda Esmeralda.

Cette articulation transforme les charges (déchets, coûts d’alimentation) en actifs productifs, créant un système hyper-efficace et résilient.

## 1.4. Structure foncière et organisation : un modèle résilient par la gouvernance

Sécuriser l'investisseur sur la pérennité juridique et la séparation des rôles (propriété vs exploitation).

La pérennité du projet repose sur une structure juridique et organisationnelle clarifiant les rôles et sécurisant les actifs :

- L’Association Hacienda Esmeralda est propriétaire du foncier et garante de la vision globale. Elle veille à ce que l’intégrité du projet régénératif et agroécologique soit préservée dans le temps, protégeant ainsi la terre d’une spéculation ou d’une déviation de la mission initiale.

- La Coopérative avicole, locataire des infrastructures, est responsable des opérations, de la production et de la commercialisation. Ce modèle locatif permet une gestion opérationnelle agile, collective et responsabilisante pour les éleveurs.

Cette séparation entre la propriété stratégique (l’Association) et l’exploitation opérationnelle (la Coopérative) structure un modèle résilient. Elle aligne la gouvernance, l’usage durable des ressources et la création de valeur économique au service du territoire.

# 2. Présentation du pole

Au cœur du modèle systémique de l’Hacienda Esmeralda, le pôle avicole n’est pas seulement une unité de production d’œufs. Il constitue le point d’entrée opérationnel et économique du projet, la première pierre d’un édifice agroécologique plus vaste. Ce chapitre détaille le périmètre, la raison d’être et l’intégration de ce pôle, en montrant comment il transforme une contrainte structurelle — le coût de l’alimentation animale — en un levier de rentabilité, de circularité et d’autonomie territoriale.

## 2.1 Périmètre et composition du pôle

Le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda est conçu comme une unité de production à taille humaine, évolutive et intégrée. Il s’étend sur une superficie dédiée de l’exploitation, comprenant :

- Un bâtiment d’élevage construit en Guadua angustifolia (bambou local), offrant une ventilation naturelle, une isolation thermique adaptée au climat tempéré de Popayán (18–20 °C) et des équipements de biosécurité (pédiluves, zones de quarantaine).

- Un cheptel de poules pondeuses, débutant avec un module pilote de 500 sujets (race Isa Brown ou Lohmann Brown, sélectionnées pour leur robustesse et leur adaptation à l’altitude), avec un objectif de montée en puissance vers 2 500 pondeuses à maturité.

- Un système d’alimentation mixte, combinant une ration industrielle de base (60 %) et une alimentation complémentaire produite sur place (40 %), composée de larves de mouche soldat noire (BSF), de lentilles d’eau issues du pôle aquaponique, et de fourrages protéinés (Nacedero, Matarratón) issus de la forêt-jardin.

- Un système de collecte et de gestion des fientes, organisé pour acheminer quotidiennement la biomasse azotée vers le pôle de bioconversion, où elle devient substrat pour l’élevage de larves BSF.

- Des équipements de suivi, incluant des pondoirs adaptés, des abreuvoirs automatiques et, à terme, une gestion numérique via l’application AgroFlow, développée pour optimiser les indicateurs zootechniques (taux de ponte, consommation, mortalité).

Ce périmètre est pensé pour être modulable, permettant d’ajuster la capacité de production en fonction des besoins du marché et des flux de déchets disponibles.

## 2.2. Problématique à laquelle répond le pôle avicole

Le pôle avicole est né d’un constat local, ancré dans les réalités du département du Cauca et de sa capitale Popayán. L’accès à des protéines animales de qualité à prix abordable constitue un enjeu majeur de santé publique et de développement territorial. L’aviculture, filière stratégique, est pourtant confrontée à des fragilités structurelles qui en limitent la rentabilité et l’autonomie.

### 2.2.1 Un besoin fondamental : des protéines locales accessibles

Dans le Cauca, une part importante des œufs et de la volaille consommés provient d’importations (autres régions de Colombie ou étranger). Cette situation génère des prix élevés pour le consommateur et une qualité souvent dégradée par le stockage prolongé. Les ménages ruraux et périurbains, qui représentent une part significative de la population, sont les premiers touchés par cette dépendance.

### 2.2.2 Une triple dépendance des petits éleveurs

L’analyse de la filière avicole locale révèle une triple dépendance qui pénalise les petits producteurs :

| Type de dépendance | Constat |
| --- | --- |
| Économique | L’alimentation animale représente 60 à 70 % des coûts de production, et ses principaux composants (maïs, soja, farine de poisson) sont importés, soumis à la volatilité des marchés mondiaux. |
| Technique | Les fientes avicoles sont souvent mal gérées, constituant une source de pollution (odeurs, lessivage) plutôt qu’un intrant valorisable. |
| Alimentaire | La dépendance aux importations fragilise la souveraineté alimentaire des communautés, qui ne maîtrisent ni la disponibilité ni le prix de leur principale source de protéines animales. |

“Aujourd’hui, dans le Cauca, un éleveur dépense jusqu’à 70 % de ses revenus en alimentation animale importée. Le pôle avicole inverse cette logique.”

### 2.2.3 Le pôle avicole comme réponse systémique

Face à ces constats, le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda propose une rupture de modèle :

- Substitution partielle des aliments importés par une alimentation locale produite sur place (larves BSF, lentilles d’eau, fourrages), réduisant les coûts de 40 à 60 % et immunisant le système contre les fluctuations des marchés mondiaux.

- Valorisation des fientes non plus comme un déchet, mais comme un intrant stratégique pour le pôle de bioconversion, qui les transforme en protéines et en fertilisant organique.

- Renforcement de la souveraineté alimentaire locale, en proposant des œufs frais, traçables et à prix compétitifs, produits à quelques kilomètres des lieux de consommation.

Le pôle avicole ne se contente donc pas de produire des œufs : il reconstruit une filière locale de protéines animales, en rupture avec le modèle extractif et dépendant qui prévaut actuellement.

## 2.3. Contribution aux autres pôles

Le pôle avicole n’est pas une unité isolée. Il constitue le moteur biologique et économique qui alimente les autres pôles de l’Hacienda Esmeralda, dans une logique de circularité intégrale.

### 2.3.1 Fourniture de fertilisant pour le pôle agricole et la forêt-jardin

Les fientes avicoles, après transformation par les larves BSF, génèrent du frass, un amendement organique riche en azote, phosphore et potassium, au pH neutre à légèrement alcalin. Ce frass est utilisé pour :

- Fertiliser les cultures maraîchères en serre et en pleine terre.

- Amender les sols volcaniques acides du Cauca, améliorant leur structure et leur fertilité.

- Nourrir la forêt-jardin (bambou, arbres fruitiers, plantes mellifères) qui constitue à son tour une ressource pour les autres pôles.

### 2.3.2 Recyclage des déchets agricoles et alimentaires

Le pôle avicole reçoit, en retour, des ressources issues des autres pôles :

- Les déchets végétaux (résidus de cultures, feuilles, paillage) du pôle agricole sont partiellement incorporés dans les rations des poules (plantes fourragères) ou dans le compostage.

- Les surplus de lentilles d’eau du pôle aquaponique, riches en protéines, sont ajoutés à l’alimentation des volailles, complétant la ration.

- Les rebuts de transformation (épluchures, invendus) du pôle transformation alimentaire sont valorisés comme substrat pour l’élevage de larves BSF, bouclant ainsi la boucle organique.

### 2.3.3 Création d’un circuit économique interne

Cette interconnexion génère une économie circulaire où les flux de matières circulent sans sortir de l’Hacienda, réduisant les achats externes et créant de la valeur interne. Le tableau ci-dessous illustre les principales interactions :

| Flux sortant du pôle avicole | Destination | Bénéfice systémique |
| --- | --- | --- |
| Œufs | Vente directe, table d’hôtes, transformation | Revenus stables, valorisation des autres produits |
| Fientes | Pôle bioconversion (BSF) | Alimentation pour larves, production de frass |
| Poules de réforme | Pôle transformation (fumage, bouillon) | Valorisation alimentaire à forte marge |
| Chaleur corporelle / CO₂ | Serres (effet indirect) | Amélioration des conditions de culture |

| Flux entrant dans le pôle avicole | Source | Bénéfice systémique |
| --- | --- | --- |
| Larves BSF | Pôle bioconversion | Alimentation animale locale, réduction des coûts |
| Lentilles d’eau | Pôle aquaponie | Complément protéique, régulation de l’eau du bassin |
| Fourrages (Nacedero, Matarratón) | Forêt-jardin | Alimentation gratuite, autonomie accrue |
| Eau | Système de récupération pluviale, étang | Autonomie hydrique |
| Elrctricité | photovolttaïque | Autonomie |

Cette organisation fait du pôle avicole un nœud central d’échanges au sein de l’écosystème de l’Hacienda, où rien ne se perd et où chaque ressource est valorisée.
Ce pôle bénéficie aussi du pole Construction et Energie (Bambou pour la construction, eau et électricité)

## 2.4. Points clés de performance

La performance du pôle avicole ne se mesure pas seulement à la quantité d’œufs produite. Elle repose sur un ensemble d’indicateurs (KPI) qui guident son optimisation et assurent sa rentabilité et sa résilience.

### 2.4.1 Indicateurs zootechniques et économiques

| Indicateur | Objectif | Levier d’optimisation |
| --- | --- | --- |
| Taux de ponte | > 85 % en moyenne annuelle | Gestion sanitaire, alimentation équilibrée, bien-être animal |
| Taux de conversion alimentaire | < 2,5 kg d’aliment / douzaine d’œufs | Optimisation de la ration (larves BSF, fourrages) |
| Taux de substitution des aliments industriels | 40 à 60 % | Production interne de larves, lentilles d’eau, fourrages |
| Marge brute par poule | 30–40 000 COP / an | Maîtrise des coûts d’alimentation, valorisation des sous-produits |
| Mortalité | < 5 % par an | Biosécurité, prophylaxie, surveillance sanitaire |

### 2.4.2 Optimisation de l’organisation et outils numériques

Pour atteindre ces objectifs, le pôle avicole s’appuie sur une organisation rigoureuse et des outils numériques adaptés :

- Application « AgroFlow » : développée spécifiquement pour la gestion de l’élevage, elle permet de suivre quotidiennement la consommation d’aliment, la production d’œufs, la mortalité, et de générer des alertes en cas d’écart. Elle intègre également un module de gestion des stocks d’aliments (industriels et internes) et de planification des cycles.

- Application « Esmeralda & Co » : dédiée à la commercialisation, elle gère les circuits de vente (marchés, paniers, abonnements), la relation client, et assure la traçabilité des produits de la ferme à l’assiette. Elle permet également de piloter la production en fonction des commandes (principe de vente en pré-commande).

### 2.4.3 Gestion des risques

La performance passe également par l’anticipation des risques majeurs qui pèsent sur toute activité avicole :

| Risque | Mesure d’atténuation |
| --- | --- |
| Sanitaire (grippe aviaire, salmonellose) | Protocoles de biosécurité stricts (pédiluves, accès limité, quarantaine), vaccination, suivi vétérinaire, élevage en circuit fermé. |
| Économique (chute des prix des œufs) | Diversification des revenus via la vente de poules de réforme, d’intrants (larves, frass), et l’intégration avec les autres pôles (transformation, écotourisme). |
| Climatique (sécheresse, variations) | Approvisionnement en eau sécurisé par l’étang et les systèmes de récupération pluviale, bâtiment en bambou offrant une inertie thermique naturelle. |
| Approvisionnement (rupture d’aliments industriels) | Substitution progressive par des aliments produits sur place, réduction de la dépendance externe. |

### 2.4.4 Performance systémique

Au-delà des indicateurs propres au pôle avicole, sa performance se mesure aussi à sa contribution à l’ensemble du système :

- Quantité de frass produite (kg / mois) : directement liée à la production de fientes, elle détermine la fertilité disponible pour les cultures.

- Taux de réduction des coûts d’alimentation : l’économie réalisée sur le poste principal de dépense est réinjectée dans le développement des autres pôles.

- Taux de valorisation des fientes : objectif 100 %, avec transformation intégrale en larves et en frass, zéro rejet polluant.

## Conclusion du chapitre

Le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda n’est pas une simple unité de production d’œufs. Il est conçu comme un moteur économique et biologique qui répond à une problématique locale majeure — la dépendance aux intrants importés — tout en alimentant l’ensemble de l’écosystème productif de la ferme. En réduisant drastiquement les coûts d’alimentation, en valorisant chaque flux organique et en s’intégrant étroitement aux autres pôles, il démontre qu’une aviculture rentable, autonome et régénérative est possible. Les indicateurs de performance et les outils de gestion numérique mis en place garantissent une optimisation continue et une résilience face aux aléas. Ce pôle constitue ainsi la première pierre d’un modèle agricole circulaire, ancré dans son territoire et tourné vers l’avenir.

3.IMPACT SOCIALE, ECOLOGIQUE, TERRITORIAL

Au‑delà de sa performance économique, le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda s’inscrit dans une démarche de transformation profonde du territoire caucano. Sa raison d’être dépasse la simple production d’œufs : il constitue un vecteur de résilience alimentaire, de régénération écologique et de cohésion sociale. Ce chapitre démontre la valeur extra‑financière du projet en l’alignant sur les standards internationaux de développement durable et en mesurant ses retombées concrètes pour les populations du Cauca.

## 3.1. Contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD)

L’Hacienda Esmeralda a été conçue comme une réponse systémique aux grands défis de notre époque. Chaque composante du pôle avicole et de ses interactions avec les autres pôles contribue directement à plusieurs ODD, offrant ainsi un cadre de référence pour les partenaires institutionnels et les investisseurs à impact.

### 3.1.1. Faim zéro – Sécurité alimentaire et agriculture durable ODD 2

- Production locale de protéines : en produisant des œufs frais, des poulets de chair (à terme) et en intégrant la pisciculture, le projet réduit la dépendance de Popayán aux importations et augmente la disponibilité d’aliments nutritifs.

- Accessibilité économique : la réduction de 40 à 60 % des coûts d’alimentation animale par la substitution par des larves BSF permet de proposer des œufs à prix compétitifs, contribuant ainsi à l’accès de tous à une alimentation de qualité.

- Pratiques agroécologiques : l’utilisation du frass, du compost et des rotations culturales préserve les ressources naturelles et garantit la pérennité des rendements.

### 3.1.2. Travail décent et croissance économique ODD 8

- Création d’emplois directs et indirects : le pôle avicole génère des postes techniques (responsable avicole, technicien BSF, ouvriers) et induit des emplois dans la transformation, l’écotourisme et la formation. À terme, ce sont 4 à 6 emplois permanents et une dizaine d’emplois saisonniers qui seront créés.

- Formation professionnelle : les compétences acquises (bioconversion BSF, conduite d’élevage circulaire, gestion de l’alimentation locale) augmentent l’employabilité des habitants du Cauca et leur capacité à créer leurs propres projets.

- Croissance inclusive : les revenus générés sont ancrés dans le territoire et contribuent à lutter contre l’exode rural.

### 3.1.3. Consommation et production responsables ODD 12

- Zéro déchet fonctionnel : les fientes avicoles, principale source de pollution dans les élevages conventionnels, sont entièrement valorisées par le pôle BSF, qui les transforme en protéines et en engrais.

- Substitution d’intrants externes : les aliments industriels (soja, maïs, farine de poisson) sont partiellement remplacés par des larves BSF, des lentilles d’eau et des fourrages produits sur place. Les engrais chimiques sont remplacés par le frass.

- Éco‑conception : les infrastructures avicoles sont construites en bambou (Guadua angustifolia), matériau renouvelable local, avec récupération des eaux de pluie.

- Sensibilisation : les formations et les visites pédagogiques diffusent les principes de l’économie circulaire auprès des producteurs et du grand public.

### 3.1.4. Lutte contre le changement climatique ODD 13

- Atténuation : la production d’aliments sur place réduit les émissions liées au transport des intrants. Le frass et le compost utilisés évitent les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication d’engrais azotés de synthèse. Le bambou et les haies vives séquestrent du carbone.

- Adaptation : les systèmes résilients (étang de régulation, bâtiments en bambou, alimentation locale) permettent de maintenir la production malgré les aléas climatiques qui affectent la région.

### 3.1.5. Vie terrestre – Biodiversité et régénération des écosystèmes ODD 15

- Régénération des sols : les sols volcaniques acides du Cauca sont amendés par le frass (pH neutre à alcalin) et le compost, augmentant la matière organique et la vie microbienne.

- Forêt‑jardin et haies vives : les plantations de bambou, d’arbres fruitiers et de plantes mellifères créent des corridors écologiques et des habitats pour la faune.

- Pollinisation : les ruches installées (abeilles domestiques et mélipones) augmentent la biodiversité et améliorent la productivité des cultures.

- Non‑usage de pesticides chimiques : le vinaigre de bambou (biopesticide naturel) et les auxiliaires biologiques protègent les cultures sans nuire à la faune.

### 3.1.6. Autres ODD contribués indirectement

- Pas de pauvreté : création d’emplois stables, alimentation accessible. ODD 1

- Bonne santé : production d’aliments sains, réduction des pollutions liées aux déchets. ODD 3

- (Éducation de qualité) : programmes de formation technique pour les jeunes et les paysans. ODD 4

- (Eau propre) : gestion circulaire de l’eau (aquaponie, récupération pluviale), absence de rejets polluants. ODD 6

- (Énergie propre) : électrification partielle par panneaux solaires, réduction des besoins énergétiques. ODD 7

- (Partenariats) : collaboration avec municipalités, universités, centres de recherche pour diffuser le modèle. ODD 17

## 3.2. Impact local : social, écologique et territorial

L’ancrage du pôle avicole dans le Cauca dépasse le cadre de la ferme. Il génère des bénéfices concrets, quantifiables, qui répondent aux besoins prioritaires du territoire : sécurité alimentaire, emploi, gestion des déchets et régénération des écosystèmes.

### 3.2.1 Impact social

#### Sécurité alimentaire

- Production locale de protéines accessibles : avec un objectif de 2 500 poules pondeuses, la production annuelle d’œufs atteindra environ 750 000 unités, couvrant une partie significative des besoins de Popayán. Ces œufs sont commercialisés en circuits courts (vente à la ferme, marchés locaux, abonnements), ce qui garantit leur fraîcheur et un prix maîtrisé.

- Diversification nutritionnelle : les œufs sont complétés par du poisson (tilapia), des légumes, du miel et des produits transformés, offrant aux ménages une alimentation plus équilibrée. Les paniers paysans (modèle CSA) touchent directement une trentaine de familles, avec un potentiel d’extension.

#### Emploi et économie locale

- Création d’emplois directs : le pôle avicole, à maturité, génère 2 emplois permanents (responsable avicole, technicien BSF) et 2 emplois saisonniers pour l’entretien, la collecte et la transformation. En intégrant les autres pôles, le projet totalisera 6 à 8 emplois directs permanents.

- Emplois induits : collecte de déchets organiques, transport, artisanat, services d’écotourisme, formation.

- Formation et montée en compétences : chaque poste est conçu comme un vecteur de formation. Les jeunes et les femmes rurales sont prioritaires. L’Hacienda accueillera des stagiaires (SENA, universités) et dispensera des formations courtes (aviculture circulaire, BSF, permaculture) à destination des paysans de la région.

#### Inclusion et dynamique territoriale

- Accès des publics vulnérables : des tarifs préférentiels pour les formations et une priorité d’embauche seront proposés aux personnes en situation de vulnérabilité (femmes rurales, jeunes déscolarisés, personnes en réinsertion).

- Renforcement du tissu associatif : le projet collabore avec les organisations paysannes locales pour diffuser les pratiques agroécologiques et mutualiser les ressources.

### 3.2.2 Impact écologique

#### Gestion des déchets et circularité

- Valorisation des fientes avicoles : les fientes des 500 premières poules représentent environ 15 à 20 kg par jour. Elles sont transformées par les larves BSF, réduisant leur volume de 50 à 60 % et générant 3 à 4 kg de larves (protéines) et 5 à 6 kg de frass (engrais). À terme, avec 2 500 poules, ce sont plus de 75 kg de fientes valorisées quotidiennement, évitant ainsi toute pollution liée à leur stockage ou rejet.

- Traitement de déchets externes : en intégrant les biodéchets de Popayán, le pôle contribue à résoudre un problème environnemental majeur de la ville, en transformant un passif en ressource.

#### Régénération des sols

- Substitution des engrais chimiques : le frass, le compost et les cendres de bambou remplacent intégralement les engrais de synthèse, évitant la dégradation des sols et la pollution des eaux.

- Amélioration des sols acides : le frass, avec son pH neutre à alcalin, permet de corriger naturellement l’acidité des sols volcaniques du Cauca, augmentant leur fertilité et leur capacité de rétention d’eau.

#### Efficience hydrique

- Autonomie en eau : le pôle avicole est alimenté par les eaux de pluie captées sur les toitures, stockées dans l’étang régulateur. Les eaux de lavage des bâtiments sont dirigées vers les cultures, sans rejet polluant.

- Synergie aquaponique : l’intégration avec le pôle aquaponique permet de recycler l’eau et les nutriments, avec une consommation réduite de 90 % par rapport à des systèmes conventionnels.

#### Biodiversité

- Création d’habitats : les haies de bambou, les arbres fruitiers et les bandes fleuries autour du pôle avicole offrent des corridors pour la faune locale.

- Pollinisation : les ruches installées dans la forêt‑jardin assurent une pollinisation accrue des cultures, augmentant les rendements et la diversité génétique.

### 3.2.3 Impact territorial et économique local

#### Réduction de la dépendance aux importations

- Le projet produit localement ce qui est actuellement importé (œufs, poisson, une partie des légumes), réduisant ainsi les fuites de devises et renforçant la souveraineté alimentaire du Cauca.

#### Création de valeur ajoutée locale

- Les œufs sont commercialisés directement, sans intermédiaires, ce qui augmente la part de valeur restant dans le territoire. Les sous-produits sont utiliser sur l’exploitation ou vendu en circuit court.

#### Attractivité et tourisme durable

- Le pôle avicole, intégré à l’offre d’écotourisme, devient un motif de visite. Les éco‑lodges, la table d’hôtes et les formations attirent un public national et international, générant des retombées économiques pour les services locaux (restauration, transports, artisanat).

#### Modèle reproductible

- L’ensemble des itinéraires techniques (aviculture circulaire, bioconversion BSF, gestion des effluents) sera documenté et diffusé gratuitement, permettant à d’autres producteurs du Cauca de s’inspirer du modèle et de le reproduire à leur échelle.

## 3.3. Synthèse des impacts mesurables

Le tableau ci‑dessous résume les principaux impacts sociaux, écologiques et territoriaux attendus à maturité (phase 5).

| Domaine | Indicateur | Valeur cible |
| --- | --- | --- |
| Social | Emplois directs permanents | 6 à 8 |
|  | Personnes formées (paysans, jeunes) | 5 à 20 / an |
|  | Ménages bénéficiant de paniers paysans | 100 à 300 |
|  | Réduction du prix des œufs pour le consommateur | 10 à 15 % (par rapport aux importations) |
| Écologique | Déchets organiques valorisés (ferme + ville) | 50 à 70 t / an |
|  | Économie d’eau (utilisation d’eau de pluie) | 100 % |
|  | Réduction des émissions de GES (transport d’intrants, fertilisants) | Évitées |
|  | Surfaces régénérées (sols, forêt‑jardin) | 2 ha |
| Territorial | Création de valeur ajoutée locale (circuits courts) | 100 % des ventes |
|  | Nombre de visiteurs / stagiaires accueillis | 25 / an |
|  | Réplication du modèle (projets inspirés) | 3 à 5 en 5 ans |

## Conclusion

Le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda n’est pas une simple activité économique : c’est un levier de transformation territoriale. En contribuant directement à cinq ODD majeurs, il s’inscrit dans les priorités internationales et nationales de développement durable. Au niveau local, il répond aux besoins criants du Cauca en matière de sécurité alimentaire, d’emploi rural, de gestion des déchets et de régénération écologique. Chaque indicateur de performance sociale, écologique ou économique est conçu pour être mesuré et valorisé auprès des partenaires (investisseurs à impact, institutions publiques, ONG), démontrant qu’une agriculture circulaire peut être à la fois rentable, inclusive et régénératrice. Ce faisant, le projet pose les bases d’un modèle reproductible, capable de contribuer à une véritable transition agroécologique du territoire du Cauca.

# 4. LE MOTEUR CIRCULAIRE - FLUX & SYNERGIES

L’efficacité du pôle avicole ne réside pas dans sa seule performance interne, mais dans l’intelligence des flux qui le connectent aux autres composantes de l’Hacienda Esmeralda. Conçu comme un organe vivant au sein d’un écosystème productif, il reçoit des ressources issues des autres pôles et du territoire, les transforme, et restitue des produits de valeur qui alimentent à leur tour le système. Cette circularité n’est pas un ajout esthétique : elle constitue le principal levier de réduction des coûts opérationnels et de création de valeur systémique. Ce chapitre détaille la nature de ces flux entrants et sortants, puis propose une cartographie des boucles qui font du pôle avicole un moteur circulaire exemplaire.

## 4.1. Nature des flux entrants (intrants)

Le pôle avicole consomme des ressources, mais contrairement à un élevage conventionnel, une part significative de ces intrants ne provient pas du marché extérieur : elle est produite sur place ou valorisée à partir de flux qui seraient autrement considérés comme des déchets. Cette stratégie réduit la dépendance aux importations et transforme le principal poste de coût (l’alimentation) en un levier d’autonomie.

### 4.1.1 Alimentation animale : substitution des intrants industriels

| Intrant | Source | Nature du flux | Valeur ajoutée |
| --- | --- | --- | --- |
| Larves de mouche soldat noire (BSF) | Pôle bioconversion | Protéines vivantes issues de la transformation des fientes avicoles et des biodéchets | Substitution de 40 à 60 % des aliments industriels ; réduction drastique des coûts |
| Lentilles d’eau | Pôle aquaponie | Biomasse végétale flottante, riche en protéines, issue de l’épuration naturelle de l’eau des bassins | Alimentation gratuite, valorisation d’un flux de régulation |
| Fourrages protéinés (Nacedero, Matarratón) | Forêt‑jardin | Feuilles et jeunes pousses d’espèces fixatrices d’azote, taillées en coupe rotative | Alimentation locale, sans achat, favorisant l’agroforesterie |
| Déchets végétaux (épluchures, rebuts) | Pôle agricole et transformation | Résidus de cultures et de transformation alimentaire | Valorisation d’un flux qui serait sinon composté ; réduction des pertes |

Mécanisme clé : plus les autres pôles produisent, plus ils génèrent de ressources (déchets, biomasse, effluents) qui deviennent des intrants pour le pôle avicole. Cette proportionnalité vertueuse fait que la croissance du système renforce son autonomie.

### 4.1.2 Eau : autonomie hydrique par captage et recyclage

| Source | Modalité | Contribution |
| --- | --- | --- |
| Eaux de pluie | Captage sur les toits du poulailler et des serres, stockage dans l’étang régulateur | Couverture de 80 % des besoins en eau des volailles |
| Eau de l’étang central | Réserve stratégique (1 000 à 2 000 m³) | Sécurité en période de sécheresse, inertie thermique pour stabiliser les températures autour du poulailler |
| Eaux de lavage recyclées | Eaux de nettoyage des bâtiments, dirigées vers les cultures | Zéro rejet, valorisation des nutriments résiduels |

### 4.1.3 Énergie : production interne et efficacité passive

| Source | Modalité | Contribution |
| --- | --- | --- |
| Énergie solaire photovoltaïque | Panneaux installés sur les toits (phase 4) | Alimentation des systèmes de ventilation, d’éclairage et de pompage |
| Inertie thermique du bambou | Structure du poulailler en Guadua angustifolia | Réduction des besoins en ventilation mécanique, confort thermique naturel |
| Chaleur métabolique des poules | Production naturelle de chaleur corporelle | Contribution au microclimat des serres adjacentes en saison fraîche |

### 4.1.4 Intrants extérieurs résiduels

Bien que l’objectif soit de tendre vers l’autonomie, certains intrants restent nécessaires en phase de démarrage et en complément :

- Aliment industriel de base (granulés) : 60 % de la ration au démarrage, objectif de réduction à 40 % à maturité.

- Énergie du réseau : en complément du solaire, pour les périodes de faible ensoleillement (objectif de réduction progressive).

- Produits vétérinaires et vaccins : usage minimal, strictement prophylactique.

## 4.2. Nature des flux sortants (outputs)

Le pôle avicole génère plusieurs types de produits, qui se répartissent en trois catégories : les produits alimentaires commercialisables, les intrants pour les autres pôles, et les actifs immatériels (savoir‑faire, formation).

### 4.2.1 Produits alimentaires à forte valeur ajoutée

| Produit | Caractéristiques | Valorisation |
| --- | --- | --- |
| Œufs frais | Calibres S à XL, produits en continu, fraîcheur garantie (vente directe) | Commercialisation en circuits courts (marchés, paniers, restaurants, table d’hôtes) |
| Poules de réforme | Poules en fin de ponte (environ 18 mois) | Valorisation en viande : poules pour bouillon, fumage, transformation en rillettes |
| Poulets de chair (à terme) | Élevage complémentaire pour diversifier l’offre de viande | Vente en frais ou transformés (fumés, découpes) |

### 4.2.2 Intrants pour les autres pôles

| Output | Destination | Rôle systémique |
| --- | --- | --- |
| Fientes avicoles | Pôle bioconversion (BSF) | Substrat principal pour l’élevage de larves ; activateur des cycles de circularité |
| Poules réformées (fumées) | Pôle transformation (fumoir, bouillon) | Produit transformé à forte marge, allongement de la durée de conservation |
| Chaleur et CO₂ | Serres (effet indirect) | Amélioration des conditions de croissance des plantes en saison fraîche |
| Savoir‑faire | Pôle formation | Modules de formation en aviculture circulaire, stages techniques |

### 4.2.3 Produits dérivés et services immatériels

- Frass : bien que produit par le pôle BSF, il dépend directement des fientes avicoles. Ce fertilisant organique est utilisé pour les cultures (pôle agricole) et peut être commercialisé aux maraîchers locaux.

- Formations techniques : le pôle avicole est un support pédagogique pour les stagiaires et les visiteurs. Les formations couvrent la conduite d’élevage, l’alimentation circulaire, la biosécurité, et la gestion des flux.

- Visites écotouristiques : le poulailler intégré, les circuits de bioconversion et la démonstration des flux attracteurs font partie du parcours pédagogique de l’Hacienda.

## 4.3. Cartographie des boucles : visualiser le cycle « zéro déchet »

La puissance du modèle ne se révèle pleinement que dans l’architecture des interactions entre le pôle avicole et les autres composantes du système. Ces interactions forment des boucles fermées où chaque flux sortant devient un intrant pour un autre pôle, éliminant la notion de déchet et maximisant l’efficience énergétique.

### 4.3.1 Schéma conceptuel des flux

[Pôle agricole] ── déchets végétaux ──┐
               ↑                              │
               │ frass                        ↓
        [Pôle BSF] ←──── fientes ────── [PÔLE AVICOLE]
               │                              ↑
               │ larves                       │ lentilles d’eau
               ↓                              │
        [Pôle aquaponie] ── eau nutritive ────┘
               │
               │ poissons, légumes
               ↓
        [Pôle transformation] ── produits transformés ──→ [Marché]
               │
               │ épluchures, rebuts
               └──────────────────────────────────────────→ (retour vers BSF)

### 4.3.2 Détail des boucles principales

#### Boucle 1 : Fientes → Larves → Alimentation (boucle azotée)

- Déclencheur : les poules produisent quotidiennement des fientes riches en azote.

- Transformation : les fientes alimentent les larves de mouche soldat noire (BSF), qui les transforment en 14 jours.

- Résultats :

  - Réduction de 50 à 60 % du volume des fientes.

  - Production de larves vivantes (protéines) réintroduites dans l’alimentation des poules.

  - Production de frass (amendement organique) pour les cultures.

- Effet levier : la substitution des aliments industriels par les larves BSF réduit les coûts d’alimentation de 40 à 60 %, le principal poste de dépense.

#### Boucle 2 : Lentilles d’eau → Poules → Eau (boucle aquaponique)

- Déclencheur : le pôle aquaponique produit des lentilles d’eau pour épurer le bassin.

- Valorisation : les lentilles sont récoltées et ajoutées à la ration des poules (apport protéique).

- Rétroaction : l’eau clarifiée retourne au bassin, les nutriments sont captés par les plantes aquatiques.

- Effet levier : économie d’eau de 90 % par rapport à des systèmes conventionnels, production simultanée de poissons et de légumes.

#### Boucle 3 : Déchets végétaux → Alimentation → Fertilité

- Déclencheur : le pôle agricole et le pôle transformation génèrent des déchets végétaux (épluchures, rebuts, paillage).

- Valorisation : ces déchets sont triés :

  - Une partie est donnée directement aux poules (feuilles, résidus de cultures).

  - L’autre partie alimente le pôle BSF comme substrat complémentaire.

- Rétroaction : le frass produit retourne aux cultures, fermant la boucle de fertilité.

#### Boucle 4 : Bambou → Construction → Paillage → Sol → Alimentation

- Déclencheur : le bambou (Guadua angustifolia) est cultivé sur place.

- Utilisations :

  - Chaumes → construction du poulailler et des infrastructures.

  - Feuilles et chutes → paillage pour les cultures.

  - Pyrolyse du bambou → biochar (amendement) et vinaigre de bambou (biopesticide).

- Rétroaction : les cultures améliorées produisent davantage de fourrages (nacedero, matarratón) pour les poules, et les déchets végétaux retournent au compost.

### 4.3.3 Qui alimente le pôle avicole ? Qui dépend de lui ?

| Pôle qui alimente le pôle avicole | Type de flux fourni |
| --- | --- |
| Pôle bioconversion (BSF) | Larves vivantes (protéines) |
| Pôle aquaponique | Lentilles d’eau, eau enrichie |
| Forêt‑jardin | Fourrages protéinés (nacedero, matarratón) |
| Pôle agricole | Déchets végétaux (feuilles, résidus) |
| Pôle transformation | Rebuts organiques (épluchures, invendus) |
| Système de récupération d’eau | Eaux de pluie stockées dans l’étang |

| Pôle qui dépend du pôle avicole | Type de flux reçu |
| --- | --- |
| Pôle bioconversion (BSF) | Fientes avicoles (substrat principal) |
| Pôle transformation | Poules de réforme (fumage, bouillon) |
| Pôle agricole | Frass (fertilisant), chaleur et CO₂ (microclimat) |
| Pôle écotourisme | Support pédagogique (visites, formations) |
| Pôle formation | Savoir‑faire, modules de formation |

### 4.3.4 Synthèse : un effet levier systémique

Le pôle avicole n’est pas seulement un bénéficiaire des synergies ; il est un multiplicateur de valeur pour l’ensemble du système.

- Effet levier sur les coûts : en produisant 40 à 60 % de son alimentation grâce aux larves BSF et aux fourrages, il réduit le principal poste de dépense, libérant des ressources pour les autres pôles.

- Effet levier sur la fertilité : ses fientes, transformées en frass, remplacent les engrais chimiques pour l’ensemble des cultures, créant une valeur agronomique supérieure à celle des seuls œufs vendus.

- Effet levier sur la résilience : en bouclant plusieurs cycles (azote, eau, biomasse), il immunise l’Hacienda contre les chocs externes (fluctuation des prix des aliments, rupture d’approvisionnement, sécheresses).

## Conclusion

Le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda n’est pas une unité de production isolée : c’est un moteur circulaire qui transforme les flux entrants (déchets des autres pôles, ressources locales) en produits de haute valeur, tout en alimentant en retour les autres composantes du système. Cette architecture de flux fermés réduit drastiquement les coûts opérationnels, élimine la notion de déchet et renforce la résilience globale. La cartographie des boucles démontre que l’efficacité ne naît pas de la taille du cheptel, mais de l’intelligence des interactions : chaque flux entrant est valorisé, chaque flux sortant est réinjecté. C’est cette logique systémique qui fait du pôle avicole le cœur vivant de l’Hacienda, et qui justifie son rôle de premier maillon dans la construction d’une agriculture circulaire, rentable et régénérative.

# 5. Fonctionnement technique du pôle

## Objectif : Établir la crédibilité opérationnelle. On passe du concept à la réalité du terrain. Cette partie rassure sur la maîtrise du métier (zootechnie, équipements, gestion des données via l'app)

## 5.1. Cycle de vie / Process

5.1.1.  Cycle de vie d’une poume pondeuse en jour.

- En fin de cycle de ponte (vers 78 semaines), les poules sont retirées du troupeau. Leur valorisation constitue un complément économique et s’intègre dans la logique de zéro déchet.

| Étape | Description |
| --- | --- |
| Sélection | Les poules réformées sont triées : les sujets en bonne santé sont destinés à la transformation alimentaire. |
| Abattage et préparation | Abattage sur place, dans le respect des règles d’hygiène et de bien‑être animal (étourdissement préalable). Et pour auto consomation |
| Valorisation | Les poules sont transformées : fumage (atelier de transformation), préparation de bouillons, rillettes, ou vente en frais (poules pour bouillon). |
| Débouchés | Vente directe à la ferme, aux restaurants locaux, ou intégration dans les paniers paysans (produits transformés). |

- Quantités estimées :

- 500 poules réformées par cycle (environ tous les 18 mois).

- Rendement en viande : 1,2 à 1,5 kg par poule, soit 600 à 750 kg de viande par cycle.

Choix opérationnelle achat de poulettes de 18 semaines : nombreux avantages et réduction des risques

### 5.1.6. Gestion des lots de poules

- La gestion par lots permet de lisser la production d’œufs, de maîtriser les cycles sanitaires et d’assurer un renouvellement progressif du cheptel.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| Nombre de lots | 5 lots décalés de 6 mois, permettant de maintenir un taux de ponte élevé en continu. |
| Renouvellement | Introduction de nouveaux lots de poulettes (18 semaines) tous les 6 mois, en fonction des capacités du bâtiment. |
| Suivi individuel par lot | L’application AgroFlow suit chaque lot séparément : taux de ponte, mortalité, consommation alimentaire, état sanitaire. |
| Vide sanitaire | Entre deux lots, le bâtiment est nettoyé, désinfecté et laissé vide pendant 2 à 3 semaines pour casser les cycles parasitaires. |

## 5.2. Besoin en matériels

- Le pôle avicole nécessite un ensemble d’équipements standards, adaptés à une conduite d’élevage en bâtiment avec accès à l’extérieur (cour d’exercice). La liste ci‑dessous correspond à un module de 500 poules, avec des prévisions d’extension ultérieure.

### 5.2.1. Équipements d’élevage

Recomendation :

- Abrevoire

- Mangeaioire

- Perchoire

- Pondoire

- Surface

- Bac de poussière

| Équipement | Quantité (500 poules) | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Abreuvoirs automatiques | 10 (type coupelle ou pipette) | Alimentation gravitaire, réglables en hauteur, avec filtres |
| Mangeoires | 20 (type trémie ou silo) | Capacité 20–25 kg, avec protection anti‑gaspillage |
| Pondoirs | 20 (niches individuelles) | Pondoirs en bois ou plastique, avec litière, faciles à nettoyer |
| Perchoirs | 50 m linéaires | Perches en bois (diamètre 5 cm), positionnées en hauteur |
| Claustras de séparation | 2 à 3 | Pour diviser le bâtiment en lots ou isoler des animaux malades |
| Éclairage | 5 à 6 lampes LED | Éclairage artificiel pour maintenir 16 heures de lumière/jour |
| Petit matériel | – | Seaux, raclettes, gants, bottes, pulvérisateur pour désinfection |

### 5.2.2. Équipements de conditionnement

| Équipement | Description |
| --- | --- |
| Table de calibrage | Calibreuse manuelle ou semi-automatique pour trier les œufs par taille |
| Ramasse‑œufs | Récipients perforés pour faciliter la collecte et limiter la casse |
| Chambre froide | 5–10 m³, maintien à 4–8 °C pour le stockage temporaire des œufs |
| Conditionneuse | Machine manuelle ou électrique pour emballer les œufs en boîtes |

### 5.2.3. Équipements de sécurité sanitaire

| Équipement | Description |
| --- | --- |
| Pédiluves | Bacs à l’entrée du bâtiment avec désinfectant |
| Vêtements dédiés | Combinaisons, charlottes, sur‑bottes pour le personnel |
| Poste de lavage des mains | Équipé de savon antiseptique et de séchoir |

### 5.2.4. Besoins énergétiques

| Type | Description | Mesures d’efficience |
| --- | --- | --- |
| Électricité | Éclairage, pompes, chambre froide, ventilation | Panneaux photovoltaïques (phase 4) pour couvrir une part significative |
| Eau | Abreuvement, nettoyage | Récupération des eaux de pluie, recyclage des eaux de lavage vers les cultures |

## 5.3. Besoins en infrastructure

- Les infrastructures du pôle avicole sont conçues pour répondre aux exigences de biosécurité, de bien‑être animal et d’efficacité opérationnelle. La construction utilise majoritairement du bambou (Guadua angustifolia), ressource locale renouvelable.

### 5.3.1. Le bâtiment d’élevage (poulailler)

| Caractéristique | Spécification |
| --- | --- |
| Surface | 100 m² pour un module de 500 poules (densité 5 poules/m²) |
| Structure | Ossature en bambou Guadua, toiture en tôle galvanisée avec isolation thermique |
| Murs | Grillage galvanisé pour l’aération, avec bâches amovibles pour se protéger du vent et de la pluie |
| Sol | Béton lisse, facile à nettoyer, avec pente pour l’évacuation des eaux de lavage |
| Cour d’exercice | Accès extérieur (10 m² par poule), grillagé et partiellement couvert, avec végétation |

- Zones fonctionnelles à l’intérieur du bâtiment :

| Zone | Description |
| --- | --- |
| Zone de vie des poules | Pondoirs, perchoirs, mangeoires, abreuvoirs |
| Couloir de circulation | Permet l’accès aux équipements sans entrer dans la zone de vie |
| Local de stockage alimentation | Espace fermé, ventilé, à l’abri des rongeurs |
| Zone de préparation alimentaire | Table de travail, hachoir pour fourrages, mélangeur |
| Zone de conditionnement des œufs | Table de calibrage, chambre froide, espace de stockage des emballages |

### 5.3.2. Normes de biosécurité

| Principe | Application |
| --- | --- |
| Accès contrôlé | Entrée unique avec pédiluve, vestiaire, interdiction aux visiteurs non autorisés |
| Zone tampon | Espace de 5 m autour du bâtiment, désherbé et clôturé |
| Séparation des lots | Possibilité de diviser le bâtiment en deux sections pour gérer plusieurs lots |
| Gestion des effluents | Fientes évacuées quotidiennement, eaux de lavage dirigées vers les cultures |
| Quarantaine | Local séparé pour l’isolement des animaux malades ou nouveaux arrivants |

## 5.4. Développement de l’application de gestion d’élevage

- La précision de la conduite d’élevage repose sur une collecte rigoureuse des données et une analyse en temps réel. L’application AgroFlow a été conçue spécifiquement pour répondre aux besoins du pôle avicole et assurer la traçabilité de l’ensemble des flux.

### 5.4.1. Suivi zootechnique

- L’application permet de saisir quotidiennement les indicateurs clés de performance (KPI) et de visualiser leur évolution.

| Indicateur | Fréquence de saisie | Fonctionnalité |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’œufs pondus | Quotidienne | Calcul automatique du taux de ponte (par lot et global) |
| Mortalité | Quotidienne | Enregistrement des pertes, alerte si seuil dépassé (> 1 % / mois) |
| Consommation d’aliment | Quotidienne | Comparaison entre consommation réelle et théorique, alerte en cas d’écart |
| Poids des poules | Mensuelle | Suivi de l’état corporel (échantillon représentatif) |
| Température et hygrométrie | Continue (capteurs) | Intégration des données de capteurs (prévision phase 4) |

- Exemple d’écran de suivi :

- text

- Lot A (Isa Brown, 32 semaines)
Taux de ponte : 91 % (+2 % vs objectif)
Mortalité : 0,3 % ce mois (objectif < 1 %)
Consommation : 115 g/jour/poule (référence 110–120 g)
Alertes : aucune

### 5.4.2. Gestion des stocks et des flux

- L’application suit les entrées et sorties de matières, en lien avec les autres pôles.

| Flux suivi | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| Aliment industriel | Stock entrant, consommation quotidienne, alerte automatique si stock < seuil de sécurité |
| Larves BSF | Quantités produites par le pôle bioconversion, affectées à l’alimentation des poules |
| Lentilles d’eau / fourrages | Quantités récoltées et incorporées à la ration |
| Fientes | Quantités collectées, transférées au pôle BSF (traçabilité des intrants) |
| Œufs | Production quotidienne, stocks, ventes (lien avec application commerciale) |

### 5.4.3. Traçabilité sanitaire et lots

- Chaque lot de poules est identifié par une fiche numérique (race, âge, provenance, vaccinations).

- Les interventions vétérinaires (traitements, vaccinations) sont enregistrées avec date, produit, dosage et lot concerné.

- En cas de mortalité anormale, l’application déclenche une alerte et suggère un protocole d’investigation.

### 5.4.4. Alertes et tableau de bord décisionnel

- L’application génère automatiquement des alertes pour :

- Seuil de ponte anormalement bas (< 75 % pendant 3 jours).

- Consommation d’aliment en forte baisse ou hausse.

- Mortalité dépassant le seuil de 1 % par mois.

- Stock d’aliment industriel inférieur à 7 jours de consommation.

- Un tableau de bord global permet à la direction de visualiser en temps réel la performance du pôle, les écarts par rapport aux objectifs et les actions correctives en cours.

### 5.4.5. Interfaçage avec « Esmeralda & Co »

- L’application de gestion d’élevage est connectée à l’application commerciale Esmeralda & Co, ce qui permet :

- De synchroniser la production d’œufs avec les commandes clients (abonnements, paniers).

- De déclencher automatiquement des alertes de réapprovisionnement pour les œufs en chambre froide.

- De fournir aux clients une traçabilité (date de ponte, lot, mode d’alimentation).

## Conclusion du chapitre

- Le fonctionnement technique du pôle avicole repose sur une maîtrise rigoureuse des processus de production, de la gestion des lots à la valorisation des sous‑produits, en passant par une alimentation circulaire qui réduit drastiquement les coûts. Les infrastructures en bambou, les équipements adaptés et les normes de biosécurité garantissent la robustesse et la pérennité de l’élevage. Enfin, l’application AgroFlow apporte la précision et la traçabilité nécessaires à une conduite d’élevage performante, tout en s’intégrant aux outils commerciaux pour optimiser la relation avec les clients. Cette approche technico‑opérationnelle, alliant savoir‑faire traditionnel et outils numériques, établit la crédibilité du pôle avicole comme pilier solide de l’écosystème productif de l’Hacienda Esmeralda.

# 6 Markéting / valorisation

## Introduction

Produire ne suffit pas : encore faut-il vendre au juste prix, à la bonne clientèle, avec un récit qui justifie la valeur. Le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda ne se positionne pas comme un simple producteur d’œufs parmi d’autres. Il incarne un modèle de rupture — celui de l’économie circulaire appliquée à l’alimentation. Ce chapitre détaille la stratégie de marketing et de valorisation qui transforme une production agricole de qualité en une offre commerciale différenciée, résiliente et rentable.

## 6.1. Positionnement de marque : « L’Œuf Circulaire de l’Esmeralda »

L’Hacienda Esmeralda ne vend pas des œufs standardisés. Elle propose une gamme de produits déclinée en trois segments, chacun portant une identité de marque spécifique, cohérente avec son positionnement.

| Segment | Dénomination | Positionnement | Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| Premium | « L’Œuf Circulaire de l’Esmeralda » | Œufs de très gros calibre (XL), issus de poules nourries aux larves BSF et élevées en liberté. Emballage soigné, traçabilité complète. | Restaurants gastronomiques, épiceries fines, consommateurs exigeants |
| Ferme | « Œuf de la Hacienda Esmeralda » | Œufs de calibres M et L, produits dans le même système circulaire mais conditionnement standard. | Boulangeries, supermarchés bio, ménages locaux |
| Accessible | « Œuf Esmeralda — qualité circulaire » | Œufs de calibre S et les surplus, vendus en vrac ou en conditionnement économique, à prix compétitif. | Cantines scolaires, ménages à revenus modestes, marchés populaires |

Identité visuelle et narrative :

- Logo commun : un œuf stylisé intégrant une boucle verte (symbole de circularité) et la silhouette de la Guadua (bambou emblématique du Cauca).

- Slogan générique : « De la fiente à l’assiette, rien ne se perd. »

- Engagement commun aux trois gammes : traçabilité totale, zéro déchet, alimentation locale.

## 6.2. Segmentation de la clientèle (cibles)

La stratégie de commercialisation repose sur une segmentation qui permet de sécuriser les flux de trésorerie tout en maximisant les marges. Trois grandes catégories de clients sont identifiées.

### 6.2.1. B2B Institutionnel (stabilité et volume)

Cette cible assure des débouchés réguliers et des volumes prévisibles.

| Client | Justification | Modalité |
| --- | --- | --- |
| Cantines scolaires (mairie de Popayán, programmes nationaux) | Besoin d’aliments locaux, traçables, à prix maîtrisé. Clauses d’achat durable dans les appels d’offres publics. | Contrats annuels, livraison hebdomadaire, œufs de calibre S ou M, conditionnement économique (30 œufs). |
| Hôpitaux et centres de santé | Recherche de produits frais, sans résidus chimiques, pour l’alimentation des patients et du personnel. | Contrats trimestriels, livraison bi‑hebdomadaire. |
| Programmes d’aide alimentaire (Banques alimentaires, ONG) | Contribution à la sécurité alimentaire des populations vulnérables. | Vente à prix coûtant ou don, valorisé en impact social (ODD). |

### 6.2.2. B2B Commercial (marge et image)

Cette cible valorise la différenciation et accepte des prix plus élevés en contrepartie d’une qualité supérieure et d’une histoire à raconter.

| Client | Justification | Modalité |
| --- | --- | --- |
| Restaurants gastronomiques (Popayán, Cali) | Recherche de produits d’exception, traçables, avec une histoire forte (« l’œuf circulaire »). Utilisation en assiette, valorisation dans la communication du restaurant. | Livraison bi‑hebdomadaire, œufs XL, conditionnement sur mesure (boîtes de 6). |
| Boulangeries et pâtisseries artisanales | Besoin d’œufs frais de qualité constante pour leurs productions (pâtes, viennoiseries). | Contrats trimestriels, livraison deux fois par semaine, œufs de calibre M/L. |
| Hôtels et éco‑lodges de la région | Offre de petit‑déjeuner « local et durable », argument marketing pour leurs clients. | Livraison hebdomadaire, œufs de calibre L/XL. |

### 6.2.3. Distribution spécialisée (accès à de nouveaux segments)

| Client | Justification | Modalité |
| --- | --- | --- |
| « Tienda del Bajío » (épicerie fine locale) | Réseau de distribution ciblant une clientèle aisée, sensible à la qualité et à la traçabilité. | Dépôt‑vente, conditionnement premium, présence en rayon identifiée. |
| Épiceries fines et magasins bio de Popayán et Cali | Positionnement sur le segment « agriculture circulaire », différenciant face aux œufs bios standard. | Livraison hebdomadaire, marge partagée. |
| Supermarchés (sélectifs) | Rayon « produits locaux et responsables », à tester après stabilisation des volumes. | Contrats semestriels, conditionnement adapté (boîtes de 12). |

### 6.2.4. B2C Direct (marge maximale et fidélisation)

Cette cible permet de capter l’intégralité de la marge tout en créant une relation directe avec le consommateur final.

| Canal | Justification | Modalité |
| --- | --- | --- |
| Vente à la ferme | Expérience immersive : les clients viennent chercher leurs œufs, visitent le poulailler, découvrent le système circulaire. | Point de vente à l’entrée de l’Hacienda, ouvert 2 à 3 fois par semaine. |
| Paniers paysans (CSA) | Abonnement hebdomadaire ou mensuel, panier composé d’œufs, de légumes, et à terme de poisson, miel, produits transformés. | Fidélisation, trésorerie prévisible, partage des aléas. |
| Marchés de producteurs | Participation aux marchés de Popayán (mercado campesino) pour capter une clientèle urbaine. | Présence bi‑hebdomadaire, relation directe, vente en vrac ou en boîtes. |

## 6.3. Stratégie de prix (pricing)

La grille tarifaire est conçue pour valoriser la différenciation tout en restant compétitive sur les segments de volume. Les prix sont exprimés en COP (pesos colombiens) et en référence aux prix de marché de Popayán (œufs industriels : 350–450 COP/unité ; œufs bios/ferme : 600–800 COP/unité).

| Gamme | Conditionnement | Prix unitaire | Positionnement | Clientèle cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Premium « Œuf Circulaire » | Boîte de 6 (XL) | 6 000 COP (1 000 COP/œuf) | Très haut de gamme, prix premium | Restaurants gastronomiques, épiceries fines, B2C aisé |
| « Œuf de ferme » | Boîte de 12 (M/L) | 9 000 COP (750 COP/œuf) | Haut de gamme, supérieur au bio standard | Boulangeries, supermarchés bio, ménages locaux |
| « Qualité circulaire » | Vrac (30 œufs) ou boîte de 12 (S) | 15 000 COP (500 COP/œuf) | Prix compétitif, accessible | Cantines, marchés populaires, B2C modeste |
| Paniers paysans | 30 œufs + légumes de saison | 35 000 COP / semaine | Forfait attractif, fidélisation | Ménages engagés, abonnés CSA |
| Frass (fertilisant) | Sac 5 kg | 10 000 COP | Prix compétitif vs engrais chimiques | Jardiniers urbains, maraîchers |
| Poule de réforme | Entière (1,2–1,5 kg) | 12 000 COP | Prix équivalent poulet bio | Vente directe, restaurants |

Justification des prix :

- Premium : supériorité qualitative (alimentation aux larves BSF, élevage en liberté, fraîcheur garantie), traçabilité totale, engagement circulaire.

- Ferme : prix aligné sur le bio haut de gamme, justifié par la qualité et la fraîcheur.

- Accessible : prix compétitif avec les œufs industriels, grâce à la réduction des coûts d’alimentation (40–60 % d’économie).

## 6.4. Canaux de distribution et communication

### 6.4.1. Distribution physique

| Canal | Modalité | Avantage |
| --- | --- | --- |
| Vente directe à la ferme | Point de vente sur site, horaires fixes, accueil des clients | Marge totale, relation client, expérience immersive |
| Points de collecte partenaires | Dépôt chez des commerçants de quartier (épiceries, boulangeries) à Popayán | Proximité, réduction des déplacements clients |
| Livraison à domicile | Tournées hebdomadaires dans Popayán (pour abonnés paniers) | Fidélisation, service premium |
| Marchés de producteurs | Stand bi‑hebdomadaire sur le marché de Popayán | Visibilité, acquisition de nouveaux clients |
| B2B livraison | Tournées dédiées vers restaurants, cantines, épiceries | Sécurisation des volumes |

### 6.4.2. Communication et storytelling

La communication ne se limite pas à informer : elle raconte une histoire qui justifie le prix et fidélise la clientèle.

Site internet :

- Présentation du modèle circulaire (vidéo, infographies).

- Boutique en ligne pour les paniers paysans (pré‑commandes).

- Blog technique (élevage, BSF, agroécologie) pour asseoir la crédibilité.

Transparence totale : QR Code sur les boîtes d’œufs :

- Chaque boîte porte un QR code imprimé.

- Scanné, il renvoie vers une vidéo personnalisée montrant le cycle de vie des poules, l’alimentation aux larves BSF, la valorisation des fientes.

- Indicateurs d’impact : « Cette boîte a permis de recycler 2 kg de déchets organiques et d’éviter l’émission de 1,5 kg de CO₂. »

Storytelling vidéo / réseaux sociaux :

- Format court : « De la fiente à l’assiette : le voyage de votre œuf en 60 secondes »

- Témoignages : le responsable avicole, le technicien BSF, la cheffe du restaurant partenaire.

- Contenu pédagogique : « Pourquoi nos poules mangent des larves et pourquoi c’est bon pour la planète. »

WhatsApp Business :

- Gestion des commandes des abonnés (paniers, livraisons).

- Envoi d’une photo quotidienne des poules pour maintenir le lien.

- Réponse rapide aux questions des clients (traçabilité, disponibilité).

Relations presse et influenceurs locaux :

- Invitations de journalistes gastronomiques et d’influenceurs (écotourisme, alimentation durable).

- Participation à des événements (salons bio, foires agricoles).

## 6.5. Valorisation des co‑produits

Dans un modèle circulaire, tout doit être valorisé. Le marketing ne s’arrête donc pas aux œufs.

### 6.5.1. Le frass (fertilisant organique)

| Produit | Conditionnement | Prix | Clientèle | Communication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frass granulé | Sac de 5 kg | 10 000 COP | Jardiniers urbains, fleuristes | « Le secret de fertilité de l’Hacienda Esmeralda » |
| Frass en vrac | Sac de 25 kg | 40 000 COP | Maraîchers bio, pépiniéristes | Amendement organique certifié, issu de nos poules |

Label : « Hacienda Esmeralda — Fertilisant circulaire » avec QR code traçant le frass jusqu’au lot de fientes d’origine.

### 6.5.2. La poule de réforme

En fin de cycle de ponte, la poule est valorisée pour éviter toute perte de valeur.

| Produit | Mode de valorisation | Clientèle | Prix indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Poule entière fraîche | Vente directe à la ferme | Ménages, restaurants | 12 000 COP/pièce |
| Poule fumée | Transformation artisanale (fumoir au bambou) | Restaurants, épiceries fines | 25 000 COP/pièce |
| Bouillon de poule | Préparation en atelier, conditionné en pots | Vente à la ferme, paniers paysans | 8 000 COP/pot |
| Rillettes de poule | Transformation, conditionnement en bocaux | Épiceries fines, paniers | 12 000 COP/pot |

Communication : « Nos poules donnent des œufs toute leur vie, puis elles nourrissent nos bouillons. Rien ne se perd. »

### 6.5.3. Autres co‑produits à valoriser à terme

| Produit | Potentiel | Stratégie |
| --- | --- | --- |
| Plumes | Engrais organique, artisanat | Compostage (fertilisant), vente à des artisans locaux (coussins, décoration) |
| Œufs non calibrés (fissurés, trop petits) | Transformation | Pâtes fraîches aux œufs (vente à la ferme, restaurants) |
| Coquilles d’œufs | Amendement calcique | Broyage et incorporation au compost ou vente aux jardiniers |

## 6.6. Développement d’une application client : « Esmeralda & Co »

Pour renforcer la fidélisation et prolonger l’expérience au‑delà de l’achat, une application mobile (ou une extension du site) est développée.

### 6.6.1. Gestion des commandes

| Fonctionnalité | Description |
| --- | --- |
| Abonnements paniers paysans | Choix de la formule (œufs seuls, œufs + légumes, œufs + poisson…), fréquence (hebdo, bi‑hebdo), modification des commandes. |
| Pré‑commandes | Pour les produits saisonniers (poules de réforme, poisson fumé). |
| Gestion des livraisons | Choix du point de collecte ou de la tournée de livraison, notification de passage. |

### 6.6.2. Transparence et storytelling

L’application (ou le QR code sur la boîte) permet de visualiser :

- Origine de l’œuf : lot de poules, âge, alimentation des 7 derniers jours.

- Impact écologique : « Cet œuf a contribué à recycler X kg de déchets organiques. »

- Vidéo du cycle : accès à une vidéo personnalisée du poulailler et du système BSF.

- Gamification : « Vous avez évité l’émission de Y kg de CO₂ en choisissant l’œuf circulaire. »

### 6.6.3. Communication et publicité

| Outil | Usage |
| --- | --- |
| Notifications push | Annonce des disponibilités (poules de réforme, arrivage de miel), rappel des livraisons. |
| Newsletter intégrée | Récits mensuels : « La vie du poulailler », « Recette du mois à base d’œufs », « Impact cumulé des clients ». |
| Espace partenaires | Les restaurants et épiceries partenaires sont référencés dans l’application (géolocalisation, lien vers leurs menus). |

### 6.6.4. Données clients et fidélisation

- Programme de fidélité : 10 boîtes achetées = 1 boîte offerte, ou réduction sur le panier paysan.

- Sondages : recueil des attentes (préférences de livraison, nouveaux produits souhaités).

- Témoignages clients : valorisés sur le site et les réseaux sociaux.

## Conclusion du chapitre

La stratégie de marketing et de valorisation du pôle avicole repose sur une différenciation forte : celle de l’économie circulaire. Elle ne se limite pas à vendre un œuf, mais à proposer une expérience, une traçabilité totale, et un engagement environnemental mesurable. En segmentant la clientèle (B2B institutionnel, B2B commercial, distribution spécialisée, B2C direct) et en adaptant les conditionnements et les prix, le projet sécurise à la fois des volumes stables et des marges élevées. La valorisation de tous les co‑produits (frass, poules de réforme) élimine les pertes et crée des flux de revenus complémentaires. Enfin, l’application « Esmeralda & Co » prolonge l’expérience client, renforce la fidélité et transforme chaque acheteur en ambassadeur d’un modèle agricole innovant. Cette architecture commerciale, cohérente avec les principes de circularité, assure la viabilité économique du projet et son ancrage durable dans le territoire du Cauca.

# 7. Modèle économique

- La viabilité d’un projet agroécologique ne se mesure pas seulement à son impact environnemental ou social, mais à sa capacité à générer des flux de trésorerie positifs et à rémunérer les investissements. Le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda a été conçu dès l’origine comme un moteur économique autonome, capable de financer son propre développement et de contribuer à la rentabilité globale du système. Ce chapitre présente les sources de revenus diversifiées, la structure des coûts maîtrisée, les marges dégagées et les synergies économiques qui renforcent la performance financière du pôle. Tous les montants sont exprimés en millions de pesos colombiens (M COP).

## 7.1. Sources de revenus

- La diversification est la clé de la résilience économique. Le pôle avicole ne dépend pas d’un seul produit : il génère plusieurs flux de revenus complémentaires, dont certains sont récurrents et d’autres ponctuels.

### 7.1.1. Vente d’œufs

- Les œufs constituent le revenu principal, stable et prévisible.

| Phase | Effectif | Production annuelle | Prix moyen unitaire (COP) | Chiffre d’affaires (M COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 (démarrage) | 500 poules | 150 000 œufs | 500 | 75 |
| Phase 5 (maturité) | 2 500 poules | 750 000 œufs | 500 (moyenne pondérée) | 375 |

- *Remarque : le prix moyen intègre la gamme « premium » (1 000 COP/œuf), « ferme » (750 COP) et « accessible » (500 COP).*

### 7.1.2. Vente de fertilisant organique (frass)

- Le frass issu de la bioconversion des fientes est un amendement de haute qualité. Sa vente cible les maraîchers locaux et les jardiniers urbains.

| Phase | Production annuelle | Prix moyen (COP/kg) | Chiffre d’affaires (M COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 | 2 tonnes | 2 000 | 4 |
| Phase 5 | 10 tonnes | 2 000 | 20 |

### 7.1.3. Vente de poules réformées

- En fin de cycle de ponte (environ 18 mois), les poules sont valorisées en viande fraîche ou transformée.

| Phase | Nombre de poules réformées par an | Prix unitaire (COP) | Chiffre d’affaires (M COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 (500 poules, cycle 18 mois) | 333 (moyenne annuelle) | 12 000 | 4 |
| Phase 5 (2 500 poules) | 1 667 (moyenne annuelle) | 12 000 | 20 |

### 7.1.4. Formations et visites pédagogiques

- Le pôle avicole est un support de formation pour les stagiaires et les visiteurs. Ces activités génèrent des revenus complémentaires.

| Type | Phase 2 (démarrage) | Phase 5 (maturité) |
| --- | --- | --- |
| Stagiaires (formations courtes) | 10 stagiaires/an × 500 000 COP | 50 stagiaires/an × 500 000 COP |
| Visites pédagogiques | 50 visiteurs/an × 20 000 COP | 200 visiteurs/an × 20 000 COP |
| Chiffre d’affaires total (M COP) | 6 | 29 |

### 7.1.5. Synthèse des revenus annuels

| Source de revenus | Phase 2 (M COP) | Phase 5 (M COP) |
| --- | --- | --- |
| Œufs | 75 | 375 |
| Frass | 4 | 20 |
| Poules réformées | 4 | 20 |
| Formations & visites | 6 | 29 |
| Total | 89 | 444 |

- Nota : ces chiffres ne tiennent pas compte des revenus complémentaires potentiels (vente de larves BSF, location de matériel pédagogique, etc.) qui seront développés ultérieurement.

## 7.2. Structure des coûts

- La rentabilité repose sur une maîtrise rigoureuse des coûts, notamment par la substitution des aliments industriels par des ressources produites sur place.

### 7.2.1. Investissement initial (phase 2)

| Poste | Montant (M COP) |
| --- | --- |
| Poulailler 100 m² (structure bambou, toiture, sol) | 40 |
| Équipements (abreuvoirs, mangeoires, pondoirs, perchoirs) | 15 |
| Chambre froide (5 m³) | 10 |
| Petit matériel et biosécurité | 5 |
| Achat de 500 poulettes (18 semaines) | 5 |
| Total investissement | 75 |

- Ce montant correspond à une infrastructure dimensionnée pour 500 poules, évolutive jusqu’à 1 000 poules sans travaux lourds.

### 7.2.2. Coûts opérationnels annuels (phase 5, 2 500 poules)

| Poste | Détail | Montant (M COP) |
| --- | --- | --- |
| Alimentation industrielle | 40 % de la ration, 50 % du coût total (car aliment interne moins cher) | 40 |
| Main‑d’œuvre | 2 salariés (responsable avicole + technicien) + charges | 72 |
| Énergie | Électricité (éclairage, chambre froide), carburant | 8 |
| Entretien & maintenance | Réparation bâtiment, renouvellement petit matériel | 5 |
| Frais vétérinaires & prophylaxie | Vaccins, contrôles | 3 |
| Frais administratifs & commercialisation | Marketing, emballages, transport | 10 |
| Formation continue | Stages de l’équipe, veille technique | 2 |
| Total charges opérationnelles |  | 140 |

- Nota : l’alimentation industrielle est réduite grâce à la substitution par larves BSF, lentilles d’eau et fourrages (gratuits). Sans cette substitution, le poste alimentation serait de 100 M COP.

### 7.2.3. Économies générées par la circularité

| Intrant substitué | Taux de substitution | Coût évité (M COP) |
| --- | --- | --- |
| Aliment industriel | 60 % (passage de 100 à 40) | 60 |
| Engrais chimiques (via frass) | 100 % sur les cultures du projet | (valorisation indirecte) |
| Total économies annuelles |  | 60 |

- Ces économies sont intégrées dans la structure des coûts présentée ci‑dessus.

## 7.3. Marges potentielles

- Les calculs ci‑dessous sont établis pour la phase 5 (maturité) avec 2 500 poules, soit l’échelle cible du pôle avicole.

| Indicateur | Calcul | Montant (M COP) |
| --- | --- | --- |
| Revenus annuels totaux | Tableau 7.1.5 | 444 |
| Charges opérationnelles annuelles | Tableau 7.2.2 | 140 |
| Marge brute (EBITDA) | Revenus – Charges opérationnelles | 304 |
| Amortissements | Investissement de 75 M sur 10 ans (linéaire) | 7,5 |
| Résultat d’exploitation (EBIT) | EBITDA – Amortissements | 296,5 |
| Impôts | Taux effectif 20 % (estimation) | 59,3 |
| Résultat net | EBIT – Impôts | 237,2 |
| Marge nette / Revenus | Résultat net / Revenus | 53 % |

### 7.3.1. Retour sur investissement (ROI)

| Indicateur | Phase 2 (500 poules) | Phase 5 (2 500 poules) |
| --- | --- | --- |
| Investissement initial | 75 M | 75 M (déjà amorti) |
| Résultat net annuel (moyen sur cycle) | 42 M (estimation) | 237 M |
| ROI simple | 56 % | 316 % |
| Temps de retour sur investissement | ~1,8 an | – |

- Le ROI de la phase 5 est calculé sur la base des flux nets générés par le pôle seul, sans tenir compte du financement initial (déjà remboursé).

## 7.4. Synergies économiques avec les autres pôles

- Le pôle avicole n’est pas une unité économique isolée. Sa rentabilité est amplifiée par ses interactions avec les autres composantes de l’Hacienda Esmeralda.

### 7.4.1. Intrants gratuits ou à coût réduit

| Intrant | Source | Valeur économique (M COP/an) |
| --- | --- | --- |
| Larves BSF | Pôle bioconversion (BSF) | 30 (équivalent aliment industriel substitué) |
| Lentilles d’eau | Pôle aquaponique | 5 (aliment protéiné) |
| Fourrages (Nacedero, Matarratón) | Forêt‑jardin | 10 (aliment grossier) |
| Eau de pluie | Système de récupération | 2 (économie sur eau de réseau) |
| Total économies d’intrants |  | 47 |

- Ces ressources sont produites par les autres pôles à partir de flux qui seraient autrement perdus (déchets organiques, excédents d’eau). Elles sont mises à disposition du pôle avicole à coût marginal nul, ce qui réduit d’autant ses charges.

### 7.4.2. Valorisation des coproduits par les autres pôles

| Coproduit | Utilisateur | Valeur ajoutée (M COP/an) |
| --- | --- | --- |
| Fientes | Pôle bioconversion (BSF) | 20 (transformation en larves et frass) |
| Poules réformées | Pôle transformation | 10 (valorisation en produits transformés) |
| Œufs non calibrés | Pôle transformation | 2 (pâtes, mayonnaises) |
| Total valorisation |  | 32 |

### 7.4.3. Bénéfices économiques réciproques

| Flux | Effet économique |
| --- | --- |
| Frass vers pôle agricole | Remplacement total des engrais chimiques : économie de 15 M COP/an pour le pôle agricole |
| Visites pédagogiques | Attractivité du site écotouristique, augmentation des nuitées et des ventes |

### 7.4.4. Synthèse des synergies

| Type d’effet | Montant annuel (M COP) |
| --- | --- |
| Économies d’intrants pour le pôle avicole | 47 |
| Valorisation des coproduits par les autres pôles | 32 |
| Économies pour les autres pôles (frass) | 15 |
| Gains totaux liés à l’intégration | 94 |

- Ces 94 M COP représentent une valeur ajoutée qui n’existerait pas si le pôle avicole fonctionnait de manière isolée. Ils confirment que l’intelligence systémique du modèle est aussi une intelligence économique : la circularité génère des gains supérieurs à la somme des performances individuelles.

## Conclusion du chapitre

- Le modèle économique du pôle avicole repose sur deux piliers indissociables : une diversification des revenus (œufs, frass, poules réformées, formations) et une maîtrise des coûts permise par la circularité avec les autres pôles (alimentation produite sur place, valorisation des coproduits). Les calculs montrent qu’avec un investissement initial de 75 M COP, le pôle avicole dégage une marge nette de 237 M COP par an à maturité, soit une rentabilité très élevée (ROI > 300 %). Les synergies économiques avec le reste de l’Hacienda représentent un gain supplémentaire de près de 100 M COP par an, démontrant que l’intégration systémique est non seulement écologiquement vertueuse, mais aussi financièrement performante. Ce business case solide justifie la recherche d’investisseurs et de partenaires pour accélérer le déploiement du projet, dont la viabilité économique est désormais établie.

# 8. Risques & Atténuations"

- Tout projet agricole, aussi innovant soit-il, comporte des risques. La crédibilité d’un porteur de projet ne se mesure pas à l’absence de risques, mais à sa capacité à les identifier, anticiper et atténuer. Le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda a été conçu dès l’origine avec une approche résiliente, intégrant des « pare‑feu » à chaque niveau : sanitaire, technique, commercial, climatique et financier. Ce chapitre présente une analyse structurée des risques et le plan d’atténuation qui rassurera les partenaires financiers, institutionnels et techniques.

## 8.1. Analyse des risques

### 8.1.1. Risques sanitaires

| Type de risque | Description | Probabilité | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Maladies aviaires | Grippe aviaire (H5N1, H9N2), maladie de Newcastle, salmonellose. | Faible à modérée | Élevé (mortalité massive, abattage sanitaire, interdiction de commercialisation) |
| Parasitoses internes | Coccidiose, ascaridiose, particulièrement en élevage au sol. | Modérée | Moyen (baisse de ponte, mortalité partielle) |
| Maladies bactériennes | Colibacillose, mycoplasmose, pouvant affecter les lots. | Faible à modérée | Moyen (traitements vétérinaires, baisse de productivité) |
| Contamination des fientes | Propagation de pathogènes via les fientes utilisées en bioconversion BSF. | Faible | Moyen (risque de contamination croisée) |

### 8.1.2. Risques techniques

| Type de risque | Description | Probabilité | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Rupture de l’alimentation locale | Baisse de production des larves BSF (température, qualité du substrat), insuffisance de lentilles d’eau ou de fourrages. | Modérée | Élevé (hausse des coûts, retour aux aliments industriels) |
| Défaillance des équipements | Pannes des abreuvoirs, ventilation, chambre froide, pompes. | Modérée | Moyen (stress des animaux, pertes de production) |
| Problèmes de biosécurité | Introduction d’un pathogène par le personnel, les visiteurs, ou les intrants. | Faible | Élevé (contamination de tout le lot) |
| Mortalité anormale | Cause non identifiée, dépassement du seuil de 1 % par mois. | Faible | Élevé (perte de capital poules) |

### 8.1.3. Risques commerciaux et de marché

| Type de risque | Description | Probabilité | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Chute des prix des œufs | Surproduction régionale, arrivée massive d’œufs importés, baisse de la demande. | Modérée | Moyen à élevé (érosion des marges) |
| Concurrence industrielle | Grands producteurs pratiquant des prix très bas, difficilement soutenables par une petite structure. | Élevée | Moyen (perte de parts de marché sur le segment accessible) |
| Fluctuation des coûts des aliments industriels | Hausse des prix du maïs, du soja (marchés mondiaux), augmentant la part non substituée. | Élevée | Moyen (augmentation des charges) |
| Non‑acceptation du concept « circulaire » | Difficulté à faire comprendre la valeur ajoutée (BSF, recyclage) aux consommateurs. | Faible à modérée | Faible (peut être corrigé par la communication) |

### 8.1.4. Risques climatiques

| Type de risque | Description | Probabilité | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécheresse prolongée | Réduction de la production de lentilles d’eau, stress hydrique sur les poules, diminution des fourrages. | Modérée (dans un contexte de changement climatique) | Moyen |
| Pluies intenses | Humidité excessive dans le poulailler, développement de moisissures dans les aliments stockés. | Modérée | Moyen |
| Températures extrêmes | Bien que Popayán bénéficie d’un climat tempéré, des vagues de chaleur ou des nuits très fraîches peuvent stresser les volailles. | Faible | Faible à moyen |

### 8.1.5. Risques financiers

| Type de risque | Description | Probabilité | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard de financement | Décalage entre les besoins d’investissement et la disponibilité des fonds (subventions, prêts). | Élevée (en phase de démarrage) | Élevé (blocage du développement) |
| Dépassement des coûts d’investissement | Hausse des prix des matériaux, des équipements, ou de la main‑d’œuvre. | Modérée | Moyen |
| Décalage entre revenus et charges | Phase de montée en charge où les charges sont engagées avant que les revenus n’atteignent leur niveau cible. | Élevée (phase 2) | Moyen |
| Non‑remboursement des prêts | Si les revenus sont inférieurs aux prévisions, incapacité à servir la dette. | Faible | Élevé |

## 8.2. Plan d’atténuation

- Chaque risque identifié fait l’objet d’une ou plusieurs mesures d’atténuation, conçues comme des « pare‑feu » qui protègent la résilience du projet.

### 8.2.1. Atténuation des risques sanitaires

| Risque | Mesure d’atténuation |
| --- | --- |
| Maladies aviaires | – Protocole de biosécurité strict : accès limité au poulailler, pédiluves à l’entrée, vêtements dédiés, interdiction des visiteurs non autorisés. – Vaccination systématique des poulettes avant l’entrée en ponte (Newcastle, grippe aviaire, maladies de Marek). – Quarantaine : tout nouvel animal est isolé 3 semaines avant intégration. – Suivi vétérinaire : convention avec un vétérinaire avicole pour des visites mensuelles et des interventions rapides. |
| Parasitoses | – Nettoyage et désinfection réguliers du bâtiment. – Vide sanitaire entre les lots (3 semaines). – Paillage et gestion de la litière pour limiter l’humidité. |
| Contamination croisée | – Séparation physique entre le poulailler et l’unité BSF (flux propres/sales). – Analyse ponctuelle des fientes avant transfert. |

### 8.2.2. Atténuation des risques techniques

| Risque | Mesure d’atténuation |
| --- | --- |
| Rupture de l’alimentation locale | – Formation BSF : l’équipe est formée à la conduite de l’élevage BSF, avec suivi des paramètres (température, humidité, qualité du substrat). – Back‑up grains locaux : convention avec des producteurs locaux de maïs, sorgho, ou des fourrages alternatifs (nacedero, matarratón) pour pallier une baisse de production de larves. – Stock de sécurité : maintien d’un stock d’aliment industriel pour 30 jours. |
| Défaillance des équipements | – Doublement des équipements critiques : pompe de secours pour l’abreuvement, groupe électrogène pour la chambre froide. – Maintenance préventive trimestrielle. – Assurance bris de machine. |
| Mortalité anormale | – Application AgroFlow : alertes automatiques en cas de mortalité dépassant 0,5 % en 48 h. – Protocole d’autopsie et d’envoi en laboratoire en cas de mortalité inexpliquée. – Assurance agricole couvrant la mortalité (à étudier selon les offres en Colombie). |

### 8.2.3. Atténuation des risques commerciaux

| Risque | Mesure d’atténuation |
| --- | --- |
| Chute des prix des œufs | – Diversification des débouchés : contrats B2B institutionnels (cantines, hôpitaux) avec prix fixes annuels, garantissant un volume stable. – Marque différenciée « Œuf Circulaire » : la valeur ajoutée (traçabilité, impact écologique) justifie un prix premium, moins sensible aux fluctuations de marché. – Transformation : valorisation des surplus en produits transformés (pâtes, mayonnaises) pour lisser les ventes. |
| Concurrence industrielle | – Positionnement sur les segments de niche (restaurants gastronomiques, épiceries fines) où le prix n’est pas le seul critère. – Vente directe (paniers, ferme) qui supprime les intermédiaires et préserve la marge. |
| Fluctuation des coûts des aliments | – Réduction de la part d’aliments industriels à 40 % (objectif final), limitant l’exposition aux marchés mondiaux. – Constitution d’un stock tampon pour les périodes de hausse conjoncturelle. |
| Non‑acceptation du concept | – Storytelling : QR code sur les boîtes, vidéos pédagogiques, visites guidées. – Application Esmeralda & Co : transparence totale, données d’impact (déchets recyclés, CO₂ évité). |

### 8.2.4. Atténuation des risques climatiques

| Risque | Mesure d’atténuation |
| --- | --- |
| Sécheresse | – Étang de régulation : réserve d’eau de 1 000–2 000 m³, alimentée par les eaux de pluie, garantissant l’abreuvement des volailles et l’irrigation des fourrages. – Récupération des eaux de pluie sur les toits du poulailler et des serres. |
| Pluies intenses | – Bâtiment surélevé avec évacuation des eaux. – Stockage des aliments dans un local fermé et ventilé. – Cour d’exercice drainée pour éviter l’accumulation d’eau. |
| Températures extrêmes | – Poulailler en bambou avec inertie thermique naturelle. – Brise‑vent en bambou pour limiter les courants d’air froids. – Ventilation naturelle (grillage) + possibilité de ventilation mécanique en cas de canicule. |

### 8.2.5. Atténuation des risques financiers

| Risque | Mesure d’atténuation |
| --- | --- |
| Retard de financement | – Planification par phases (feuille de route) : chaque phase est dimensionnée pour être réalisable avec les fonds disponibles, sans attendre la totalité des financements. – Recherche de fonds diversifiés : subventions publiques, fonds d’impact, prêts bancaires, crowdfunding. |
| Dépassement des coûts | – Devis multiples, autoconstruction en bambou (réduction des coûts), implication des fondateurs dans la gestion de chantier. – Réserve d’imprévus incluse dans le budget (5–10 %). |
| Décalage revenus/charges | – Démarrage avec un module de 500 poules (phase 2) générant des revenus dès la première année. – Marge de trésorerie prévisionnelle incluse dans les projections. |
| Non‑remboursement des prêts | – Simulation de stress tests : capacité à rembourser même avec une baisse de 20 % des revenus. – Garanties : actifs de l’association (foncier, bâtiments) pouvant servir de sûretés. |

## 8.3. Rôle de l’application AgroFlow dans la gestion des risques

- L’application de gestion d’élevage AgroFlow joue un rôle central dans l’atténuation des risques opérationnels. Elle agit comme un système d’alerte précoce et un outil de pilotage en temps réel.

| Risque | Apport d’AgroFlow |
| --- | --- |
| Sanitaire | Suivi quotidien de la mortalité, alertes automatiques si seuil dépassé (0,5 % en 48 h). Enregistrement des interventions vétérinaires et des vaccinations. |
| Alimentaire | Suivi des stocks d’aliments industriels et des intrants locaux (larves, lentilles, fourrages). Alerte de stock bas (moins de 7 jours). Suivi de la consommation par lot. |
| Ponte | Saisie quotidienne du nombre d’œufs, calcul du taux de ponte par lot. Alerte si baisse de 10 % sur 3 jours. |
| Biosécurité | Traçabilité des entrées et sorties du personnel, des lots. Gestion des protocoles de nettoyage et de vide sanitaire. |
| Financier | Lien avec Esmeralda & Co pour suivre les ventes et les revenus en temps réel, ajuster la production en fonction des commandes. |

## 8.4. Matrice de synthèse des risques et atténuations

| Catégorie | Risque majeur | Probabilité | Impact | Mesure d’atténuation principale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanitaire | Grippe aviaire | Faible | Élevé | Biosécurité stricte, vaccination, quarantaine |
| Technique | Rupture alimentation locale | Modérée | Élevé | Formation BSF, back‑up grains locaux, stock de sécurité |
| Commercial | Chute des prix des œufs | Modérée | Moyen | Contrats B2B institutionnels, marque premium, transformation |
| Climatique | Sécheresse | Modérée | Moyen | Étang de régulation, récupération eau de pluie |
| Financier | Retard de financement | Élevée | Élevé | Planification par phases, sources diversifiées |

## Conclusion

- Le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda a été conçu avec une approche résiliente qui intègre l’anticipation des risques dès la phase de conception. Les mesures d’atténuation mises en place — biosécurité, diversification alimentaire, contrats commerciaux sécurisés, réserves d’eau, et pilotage numérique — constituent autant de « pare‑feu » qui protègent le projet contre les aléas. L’application AgroFlow, par son suivi en temps réel et ses alertes, renforce cette robustesse opérationnelle. Cette gestion proactive des risques, associée à la diversification des revenus et à l’intégration systémique, garantit la pérennité du modèle et rassure les partenaires financiers, institutionnels et techniques quant à la viabilité à long terme du projet.

# 9. Roadmap & scalabilité : une montée en puissance maîtrisée

# Chapitre 9 : Roadmap & scalabilité – Une montée en puissance maîtrisée

## Introduction

Le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda ne s’arrête pas à un objectif de taille unique. Il a été conçu pour grandir de manière progressive, résiliente et reproductible. Cette feuille de route décrit les grandes étapes de développement, depuis la mise en place du premier module de 500 poules jusqu’à la duplication du modèle chez des producteurs partenaires. Elle intègre une logique de sprints agiles (cycles courts d’expérimentation et de validation) qui permet d’ajuster les itinéraires techniques et commerciaux à chaque palier. L’ambition finale est de transformer une expérience pilote en un standard régional pour l’aviculture circulaire, diffusé à travers un réseau de fermes associées.

## 9.1. Phase 1 – Mise en place (mois 1 à 6)

Objectif : Construire les infrastructures de base, acquérir le premier lot de poules, démarrer la production et former l’équipe opérationnelle.

| Jalon | Description | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Construction du poulailler | Édification d’un bâtiment de 100 m² en bambou (Guadua) avec équipements de base (mangeoires, abreuvoirs, pondoirs, perchoirs). | Poulailler opérationnel, conforme aux normes de biosécurité. |
| Installation des systèmes de récupération d’eau | Mise en place de gouttières sur le poulailler et de stockage (citerne 5 000 L) pour alimenter l’abreuvement. | Autonomie hydrique partielle. |
| Achat et installation des 500 premières poules | Acquisition de poulettes de 18 semaines (race Isa Brown ou Lohmann Brown) auprès d’un fournisseur agréé. | Lot de 500 poules en place, entrée en ponte dans les 2 semaines. |
| Formation des opérateurs | Formation technique (conduite d’élevage, biosécurité, alimentation, utilisation de l’application AgroFlow). | Équipe qualifiée, cahier des procédures validé. |
| Premières ventes | Mise en place de points de vente directs (ferme, marché local, premiers restaurants). | Contrats avec 3 à 5 premiers clients, chiffre d’affaires initial. |
| Démarrage du lien avec le pôle BSF | Installation des premiers bacs de bioconversion à petite échelle, approvisionnement en fientes. | Premières larves produites, première incorporation dans la ration. |

Sprint agile associé : 4 sprints de 6 semaines. Chaque sprint comprend la réalisation d’un livrable, une revue technique et des ajustements pour le sprint suivant. Definition of Done : infrastructure validée, production opérationnelle, premiers revenus générés.

## 9.2. Phase 2 – Optimisation (mois 7 à 12)

Objectif : Stabiliser la production, optimiser l’alimentation circulaire, lancer l’application de gestion commerciale et préparer la montée en charge.

| Jalon | Description | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Extension du cheptel | Ajout d’un second lot de 500 poulettes (décalé de 6 mois) pour lisser la production. | Cheptel total : 1 000 poules. |
| Optimisation de l’alimentation circulaire | Augmentation de la part des intrants locaux (larves BSF, lentilles d’eau, fourrages) pour atteindre 40 % de substitution. | Ration optimisée, coûts d’alimentation réduits de 30 %. |
| Déploiement d’Esmeralda & Co | Mise en service de l’application de gestion commerciale et de la traçabilité client (QR code, commandes). | 100 % des œufs tracés, premiers abonnements paniers (20 familles). |
| Renforcement des contrats B2B | Signature de contrats avec 2 cantines scolaires et 3 restaurants supplémentaires. | Chiffre d’affaires sécurisé à 30 % sur contrats annuels. |
| Premières formations externes | Organisation de stages courts (2 jours) pour paysans locaux sur l’aviculture circulaire. | 5 à 10 stagiaires formés, revenus complémentaires. |

Sprint agile associé : 4 sprints de 6 semaines, chaque sprint dédié à l’optimisation d’un sous‑système (alimentation, traçabilité, commercialisation, formation). Definition of Done : taux de substitution alimentaire ≥ 40 %, application opérationnelle, revenus couvrant les charges variables.

## 9.3. Phase 3 – Montée en charge (année 2)

Objectif : Atteindre l’échelle cible pour le pôle avicole (2 500 poules), diversifier les produits et consolider les partenariats institutionnels.

| Jalon | Description | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Extension du cheptel | Augmentation progressive pour atteindre 2 500 poules (5 lots décalés). | Effectif cible, taux de ponte moyen > 85 %. |
| Extension des infrastructures | Agrandissement du poulailler (250 m²) et aménagement d’une cour d’exercice étendue. | Capacité d’accueil 2 500 poules. |
| Contrats avec collectivités | Signature d’un contrat annuel avec la mairie de Popayán pour l’approvisionnement des cantines scolaires (volume garanti). | Sécurisation de 30 % de la production. |
| Diversification des produits | Lancement de la gamme « Œuf Circulaire Premium » pour restaurants gastronomiques, et de la gamme « Œuf Ferme » en supermarchés bio. | 3 gammes commercialisées, prix différenciés. |
| Valorisation des poules de réforme | Mise en place de l’atelier de transformation (fumage, bouillons, rillettes). | Produits transformés disponibles, revenus additionnels. |
| Partenariat avec une université | Convention avec l’Universidad del Cauca pour l’accueil de stagiaires et le suivi technique. | Suivi des performances, amélioration continue. |

Sprint agile associé : 4 sprints de 3 mois, chaque sprint intégrant un nouveau canal de vente ou une nouvelle gamme. Definition of Done : effectif 2 500 poules, production annuelle > 700 000 œufs, EBITDA positif.

## 9.4. Phase 4 – Industrialisation / duplication (années 3 à 5)

Objectif : Multiplier l’impact en dupliquant le modèle chez des producteurs partenaires et en structurant une marque collective.

| Jalon | Description | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Duplication chez 5 producteurs associés | Sélection et accompagnement de 5 fermes pilotes dans le Cauca (éleveurs familiaux) pour reproduire le modèle avec un module de 500 poules circulaire. | 5 fermes opérationnelles, suivi technique et commercial. |
| Création d’une marque collective | Lancement de la marque « Hacienda Esmeralda – Œufs circulaires » pour l’ensemble des producteurs du réseau. | Label commun, cahier des charges partagé, communication unifiée. |
| Centralisation de la bioconversion BSF | Mise en place d’une unité régionale de production de larves BSF et de frass pour approvisionner les fermes du réseau. | Économies d’échelle, standardisation de l’alimentation circulaire. |
| Unité de transformation partagée | Création d’un atelier collectif de transformation (œufs liquides, pâtisserie, plats cuisinés) pour valoriser les surplus et les poules de réforme de l’ensemble du réseau. | Nouveaux produits à forte marge, réduction des pertes. |
| Formation de formateurs | Développement d’un programme certifiant pour former des « ambassadeurs » capables d’accompagner de nouveaux producteurs. | 10 formateurs locaux opérationnels, diffusion du modèle. |

Sprint agile associé : 2 à 3 ans, structurés en trimestres avec des objectifs de déploiement de nouvelles fermes. Definition of Done : 5 fermes partenaires, unité BSF régionale en service, marque collective reconnue.

## 9.5. Capacité maximale et facteurs limitants

La croissance du pôle avicole, comme celle du réseau, doit respecter des limites physiques et commerciales pour rester résiliente.

| Facteur | Capacité maximale du site (Hacienda) | Facteur limitant |
| --- | --- | --- |
| Espace disponible | Extension possible jusqu’à 5 000 poules sur le foncier actuel (surface bâtie et cour d’exercice). | Disponibilité foncière, distance entre bâtiments pour la biosécurité. |
| Eau | L’étang de régulation (1 000–2 000 m³) et la récupération des eaux de pluie peuvent alimenter jusqu’à 5 000 poules en abreuvement et irrigation des fourrages. | Pluviométrie interannuelle ; en cas de sécheresse prolongée, nécessité de puits de secours. |
| Alimentation locale | Production de larves BSF limitée par la disponibilité des déchets organiques (internes + collecte urbaine). Pour 5 000 poules, besoin d’environ 1 500 kg de substrat/jour. | Mobilisation des biodéchets de Popayán, partenariat avec la mairie. |
| Débouchés commerciaux | Marché local de Popayán (320 000 habitants) et régional (Cauca) peut absorber jusqu’à 2–3 millions d’œufs/an pour des produits différenciés. | Au‑delà, nécessité de développer des marchés à Cali ou Bogotá, augmentant les coûts logistiques. |
| Biosécurité | Densité maximale recommandée pour un élevage en plein air : 5 à 10 poules/m² de surface bâtie, avec cour d’exercice. | Respect des normes de bien‑être animal et de prévention des maladies. |

Recommandation : Pour le site de l’Hacienda, l’effectif maximal à moyen terme est fixé à 2 500 poules (atteint en phase 3). Toute extension au‑delà nécessiterait une étude d’impact et probablement un second site.

## 9.6. Possibilité de réplication : un modèle de « franchise sociale »

L’objectif ultime est de diffuser le modèle dans tout le Cauca et au‑delà, en créant un réseau de fermes circulaires. Plutôt qu’une franchise commerciale classique, nous proposons une franchise sociale basée sur le partage des ressources, des connaissances et de la marque.

### 9.6.1. Principes de la réplication

- Modèle adapté aux zones andines : le système (poulailler en bambou, alimentation BSF, aquaponie, forêt‑jardin) est conçu pour les climats tempérés d’altitude, reproductible dans toutes les régions andines de Colombie, de l’Équateur, du Pérou et de Bolivie.

- Guide technique et formation : un manuel opérationnel (construction, conduite d’élevage, bioconversion BSF, commercialisation) sera diffusé gratuitement, accompagné de sessions de formation certifiantes.

- Accompagnement personnalisé : chaque nouveau producteur bénéficie d’un audit initial, d’un plan de conversion et d’un suivi pendant 12 mois (visites, conseils, partage d’expérience).

- Adhésion à la marque collective : les producteurs qui respectent le cahier des charges (alimentation circulaire, bien‑être animal, traçabilité) peuvent utiliser la marque « Hacienda Esmeralda – Œufs circulaires » et bénéficier des canaux de commercialisation mutualisés.

### 9.6.2. Modèle économique de la réplication

| Acteur | Contribution | Bénéfice |
| --- | --- | --- |
| Hacienda Esmeralda | – Fournit la formation initiale, le guide technique. – Met à disposition la marque et les canaux de vente collectifs. – Assure le suivi technique. | – Revenus issus des formations et de la vente de kits (larves BSF, plants). – Redevance modique sur l’utilisation de la marque. – Impact environnemental et social amplifié. |
| Producteur associé | – Investit dans ses propres infrastructures (poulailler, petits équipements). – Adhère au cahier des charges. – Participe aux formations et aux tournées de suivi. | – Accès à un modèle éprouvé, réduction des risques. – Accès à la marque et aux débouchés (prix premium). – Appartenance à un réseau d’entraide. |

### 9.6.3. Étapes de la réplication à l’échelle régionale

- Phase pilote (années 3–4) : 5 fermes pilotes dans le Cauca, suivies intensivement.

- Phase d’essaimage (années 4–6) : 20 nouvelles fermes, formation de formateurs locaux, mise en place de l’unité BSF régionale.

- Phase de diffusion nationale (années 6–10) : Partenariat avec des organisations paysannes, institutions publiques (SENA, universités) pour intégrer le modèle dans les programmes de développement rural.

## Conclusion

La feuille de route présentée dans ce chapitre démontre que le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda est conçu pour une montée en puissance maîtrisée, de 500 à 2 500 poules, avec des jalons clairs et des mécanismes d’ajustement (sprints agiles). L’analyse des facteurs limitants (eau, espace, débouchés) garantit que la croissance reste résiliente. Enfin, le modèle de « franchise sociale » permet de dupliquer l’impact à l’échelle régionale et nationale, transformant une initiative locale en un standard d’aviculture circulaire reproductible. Cette architecture de développement rassure les partenaires financiers sur la pérennité du projet et sur sa capacité à générer un impact croissant, bien au‑delà des limites du site initial.

# 9 (bis) Présentation du projet en mode développement

Présentation des  épic 

sprint- epic – Livrables - Définition of donne

## Introduction

La mise en œuvre d’un projet aussi complexe que le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda ne peut reposer sur un plan linéaire rigide. Pour faire face à l’incertitude technique (maîtrise de la bioconversion BSF, ajustement des rations), commerciale (acceptation du concept « œuf circulaire ») et opérationnelle (montée en compétences de l’équipe), nous adoptons une méthodologie agile inspirée du framework Scrum. Cette approche permet de décomposer le développement en cycles courts (sprints), de valider chaque étape avant de passer à la suivante, et d’ajuster en continu les itinéraires techniques et commerciaux. Ce chapitre présente la structure des épics, des sprints, des livrables et des critères de Definition of Done (DoD) qui jalonnent la construction du projet.

## 9.0. Principes de la méthodologie agile appliquée au projet

| Concept | Application au pôle avicole |
| --- | --- |
| Épic | Grand objectif stratégique regroupant plusieurs sprints (ex. « Mettre en place le module pilote de 500 poules »). |
| Sprint | Cycle de travail de 2 à 6 semaines, avec un objectif précis et un livrable tangible. |
| Product Owner | Le porteur du projet (Jean‑Philippe Heurteux / Susana Hoyos) définit les priorités et valide les livrables. |
| Scrum Master | Responsable de la facilitation (à définir en interne) ; veille au respect du rythme et à la levée des obstacles. |
| Backlog | Liste ordonnée des fonctionnalités, infrastructures, tests à réaliser, priorisées par valeur ajoutée. |
| Revue de sprint | À la fin de chaque sprint, présentation du livrable à l’équipe élargie et aux partenaires, feedback intégré. |
| Rétrospective | Analyse de ce qui a bien fonctionné et des axes d’amélioration pour le sprint suivant. |
| Definition of Done (DoD) | Ensemble de critères objectifs qui déterminent qu’un livrable est terminé, testé et prêt à être mis en production. |

## 9.1. Épic 1 : Mise en place du module pilote (500 poules)

Objectif stratégique : Construire les infrastructures de base, acquérir le premier lot de poules, valider les processus d’élevage et générer les premiers revenus.

| Sprint | Objectif du sprint | Livrables | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1.1 | Construction du poulailler | Poulailler 100 m² en bambou, équipé (mangeoires, abreuvoirs, pondoirs, perchoirs) | – Structure conforme au plan. – Grillage anti‑prédateurs. – Pédiluve opérationnel. – Validation par un technicien (biosécurité). |
| Sprint 1.2 | Installation des systèmes d’eau | Système de récupération des eaux de pluie (toiture, gouttières, citerne 5 000 L) et raccordement aux abreuvoirs | – Citerne remplie après une pluie de 10 mm. – Abreuvoirs fonctionnels, pression stable. |
| Sprint 1.3 | Acquisition et installation des poules | Achat de 500 poulettes de 18 semaines, mise en place dans le poulailler, premiers contrôles sanitaires | – Poules vaccinées, certificat sanitaire. – Taux de mortalité < 1 % la première semaine. – Entrée en ponte constatée (premiers œufs). |
| Sprint 1.4 | Formation des opérateurs et démarrage du suivi | Formation technique (conduite, alimentation, biosécurité) ; installation d’AgroFlow sur tablette | – Cahier des procédures validé. – Tous les indicateurs (ponte, mortalité, consommation) saisis quotidiennement. – Équipe capable de réaliser une autopsie de base. |
| Sprint 1.5 | Premières ventes et premiers contrats | Mise en place de points de vente (ferme, marché, 3 restaurants) ; conditionnement des œufs | – 5 premiers clients actifs. – Taux de casse < 2 %. – Chiffre d’affaires > 5 M COP sur le sprint. |

Critères de sortie de l’épic : Poulailler opérationnel, 500 poules en ponte, premiers revenus générés, équipe formée, application AgroFlow fonctionnelle.

## 9.2. Épic 2 : Optimisation et stabilisation (1 000 poules)

Objectif stratégique : Doubler l’effectif, optimiser l’alimentation circulaire (intégration des larves BSF, lentilles d’eau, fourrages), lancer la traçabilité client et consolider les contrats B2B.

| Sprint | Objectif du sprint | Livrables | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2.1 | Extension du cheptel | Achat et intégration d’un second lot de 500 poulettes (décalé de 6 mois) | – Effectif total 1 000 poules. – Taux de ponte > 80 % sur les deux lots. |
| Sprint 2.2 | Optimisation de l’alimentation circulaire | Production des premiers intrants locaux : larves BSF (20 kg/jour), lentilles d’eau (10 kg/jour), fourrages | – Taux de substitution des aliments industriels ≥ 30 %. – Ration équilibrée validée par vétérinaire. |
| Sprint 2.3 | Déploiement de l’application Esmeralda & Co | Mise en service de l’application (commandes, QR code, abonnements) | – 20 familles abonnées (paniers). – 100 % des œufs vendus tracés (QR code renvoyant à la vidéo du cycle). |
| Sprint 2.4 | Renforcement des contrats B2B | Signature de 2 contrats avec cantines scolaires et 3 contrats supplémentaires avec restaurants | – 30 % de la production couverte par des contrats annuels. – Prix fixé, livraisons régulières. |
| Sprint 2.5 | Premières formations externes | Organisation de 2 stages de 2 jours pour paysans locaux | – 5 à 10 stagiaires formés. – Évaluations de satisfaction > 4/5. – Revenus formation > 2 M COP. |

Critères de sortie de l’épic : Effectif 1 000 poules, taux de substitution ≥ 40 %, application Esmeralda & Co opérationnelle, chiffre d’affaires couvrant les charges variables.

## 9.3. Épic 3 : Montée en charge à l’échelle cible (2 500 poules)

Objectif stratégique : Atteindre l’effectif cible pour le site, diversifier les produits (gammes, transformation), sécuriser les débouchés institutionnels et structurer la formation.

| Sprint | Objectif du sprint | Livrables | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 3.1 | Extension des infrastructures | Agrandissement du poulailler (250 m²), aménagement cour d’exercice, nouvelle citerne | – Capacité d’accueil 2 500 poules. – Densité conforme au bien‑être animal (5 poules/m²). |
| Sprint 3.2 | Montée en effectif | Introduction progressive de 3 nouveaux lots de 500 poulettes (décalés) | – Effectif total 2 500 poules. – Taux de ponte moyen > 85 %. |
| Sprint 3.3 | Contrat avec collectivité | Négociation et signature d’un contrat annuel avec la mairie de Popayán pour cantines scolaires | – Volume garanti (ex. 200 000 œufs/an). – Prix fixe révisable annuellement. |
| Sprint 3.4 | Lancement des gammes différenciées | Conditionnement et prix des gammes « Premium », « Ferme », « Accessible » ; premiers contrats avec épiceries fines | – 3 gammes référencées. – 5 épiceries fines approvisionnées. – Prix moyen pondéré ≥ 500 COP/œuf. |
| Sprint 3.5 | Atelier de transformation des poules réformées | Construction d’un petit fumoir, mise au point des recettes (poules fumées, bouillons, rillettes) | – Produits transformés prêts à la vente. – 100 % des poules réformées valorisées. – Revenus additionnels > 10 M COP/an. |
| Sprint 3.6 | Partenariat universitaire | Convention avec Universidad del Cauca pour stages et suivi technique | – 2 stagiaires par an. – Protocole de suivi des performances publié. |

Critères de sortie de l’épic : Effectif 2 500 poules, taux de substitution ≥ 40 %, EBITDA positif, 30 % de la production sous contrat institutionnel.

## 9.4. Épic 4 : Duplication et industrialisation (réseau de producteurs)

Objectif stratégique : Transformer le modèle en standard reproductible, accompagner 5 producteurs partenaires, créer une marque collective et une unité régionale de bioconversion.

| Sprint | Objectif du sprint | Livrables | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 4.1 | Sélection des producteurs pilotes | Appel à candidatures, audits des fermes candidates, sélection de 5 producteurs | – 5 producteurs signataires d’une lettre d’intention. – Diagnostic initial de chaque ferme réalisé. |
| Sprint 4.2 | Guide technique et formation initiale | Rédaction du guide « Aviculture circulaire pour les zones andines » ; formation collective (1 semaine) | – Guide validé par les pairs, disponible en version numérique. – 5 producteurs formés. |
| Sprint 4.3 | Accompagnement personnalisé (phase 1) | Visites mensuelles, mise en place des infrastructures minimales chez chaque producteur | – Poulaillers opérationnels chez 5 producteurs. – Premiers lots de 100 poules installés. |
| Sprint 4.4 | Unité régionale de bioconversion BSF | Construction d’une unité centralisée (500 m²) de production de larves BSF et de frass | – Capacité de production 100 kg larves/jour. – Approvisionnement des 5 producteurs partenaires. |
| Sprint 4.5 | Création de la marque collective | Dépôt de la marque « Hacienda Esmeralda – Œufs circulaires », cahier des charges, charte graphique | – Marque déposée. – 5 producteurs adhérents. – Pack de communication (étiquettes, QR code) distribué. |
| Sprint 4.6 | Unité de transformation partagée | Atelier collectif (œufs liquides, pâtisserie, plats cuisinés) | – Ligne de production opérationnelle. – Produits transformés commercialisés sous marque collective. |

Critères de sortie de l’épic : 5 producteurs partenaires en production, unité BSF régionale en service, marque collective active, unité de transformation partagée opérationnelle.

## 9.5. Tableau de bord des sprints

| Épic | Sprint | Durée | Dates prévisionnelles | Statut | DoD atteint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Module pilote | 1.1 Construction | 6 sem. | Mois 1–2 | À lancer |  |
|  | 1.2 Eau | 4 sem. | Mois 2–3 | À lancer |  |
|  | 1.3 Achat poules | 2 sem. | Mois 3 | À lancer |  |
|  | 1.4 Formation | 4 sem. | Mois 3–4 | À lancer |  |
|  | 1.5 Premières ventes | 6 sem. | Mois 4–6 | À lancer |  |
| 2. Optimisation | 2.1 Extension | 4 sem. | Mois 7 | Planifié |  |
|  | 2.2 Alimentation circulaire | 8 sem. | Mois 7–9 | Planifié |  |
|  | 2.3 Esmeralda & Co | 6 sem. | Mois 8–9 | Planifié |  |
|  | 2.4 Contrats B2B | 8 sem. | Mois 9–11 | Planifié |  |
|  | 2.5 Formations | 4 sem. | Mois 11–12 | Planifié |  |
| 3. Montée en charge | 3.1 Infrastructures | 8 sem. | Mois 13–15 | Planifié |  |
|  | 3.2 Effectif | 12 sem. | Mois 15–18 | Planifié |  |
|  | 3.3 Contrat mairie | 8 sem. | Mois 16–18 | Planifié |  |
|  | 3.4 Gammes | 8 sem. | Mois 18–20 | Planifié |  |
|  | 3.5 Transformation | 12 sem. | Mois 20–23 | Planifié |  |
|  | 3.6 Partenariat université | 8 sem. | Mois 22–24 | Planifié |  |
| 4. Duplication | 4.1 Sélection producteurs | 12 sem. | Année 3 | Planifié |  |
|  | 4.2 Guide technique | 8 sem. | Année 3 | Planifié |  |
|  | 4.3 Accompagnement | 24 sem. | Année 3–4 | Planifié |  |
|  | 4.4 Unité BSF régionale | 24 sem. | Année 3–4 | Planifié |  |
|  | 4.5 Marque collective | 12 sem. | Année 4 | Planifié |  |
|  | 4.6 Unité transformation | 24 sem. | Année 4–5 | Planifié |  |

## 9.6. Rôle du Product Owner et du Scrum Master

| Rôle | Responsabilités |
| --- | --- |
| Product Owner (Jean‑Philippe Heurteux / Susana Hoyos) | – Définit et priorise le backlog (les fonctionnalités, infrastructures, tests à réaliser). – Valide les livrables en fin de sprint. – S’assure que la valeur ajoutée est maximisée pour le projet et les partenaires. |
| Scrum Master (à désigner) | – Facilite les réunions quotidiennes (daily) et les revues de sprint. – Lève les obstacles techniques ou organisationnels. – Veille au respect du rythme et des critères DoD. |

## Conclusion

L’approche agile proposée pour le développement du pôle avicole permet de transformer un plan linéaire en un processus itératif, transparent et adaptatif. Chaque sprint livre une valeur tangible (infrastructure, fonctionnalité, contrat) validée par des critères de Definition of Done stricts. Cette méthodologie rassure les partenaires financiers et techniques sur la capacité du projet à avancer par étapes maîtrisées, à intégrer les retours d’expérience et à pivoter rapidement si nécessaire. En décomposant la feuille de route en épics et sprints, nous nous dotons d’un outil de pilotage opérationnel précis, aligné sur les réalités du terrain et sur l’ambition de dupliquer le modèle à l’échelle régionale.

# Chapitre 10 : Besoins & partenariats

- Le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda est aujourd’hui mature sur le plan conceptuel, technique et économique. Les études de marché, les itinéraires techniques, la modélisation financière et la feuille de route opérationnelle ont été validés. Pour passer du plan à la réalité, il nous faut désormais des partenaires. Ce chapitre formule un appel à l’action clair et précis : nous listons les besoins financiers, techniques et humains indispensables au lancement du projet, et nous identifions les partenaires stratégiques avec lesquels nous souhaitons construire cette aventure.

## 10.1. Besoins financiers

- Le déploiement du pôle avicole suit une logique par phases, permettant de démarrer avec un investissement modéré et de réinvestir les premiers revenus pour financer la croissance. Les besoins ci‑dessous correspondent aux deux premières phases (mise en place du module pilote de 500 poules et optimisation) qui nécessitent un apport externe avant que les flux de trésorerie ne deviennent autonomes.

| Poste | Phase 1 (M COP) | Phase 2 (M COP) | Total (M COP) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastructures |  |  |  |  |
| Poulailler 100 m² (bambou, toiture, sol) | 40 | 0 | 40 | Extension prévue en phase 3 autofinancée |
| Système de récupération d’eau (citerne, gouttières) | 10 | 0 | 10 |  |
| Équipements |  |  |  |  |
| Équipements d’élevage (mangeoires, abreuvoirs, pondoirs, perchoirs) | 15 | 5 | 20 | Renouvellement partiel en phase 2 |
| Chambre froide (5 m³) | 10 | 0 | 10 |  |
| Petit matériel, biosécurité | 5 | 3 | 8 |  |
| Cheptel |  |  |  |  |
| Achat 500 poulettes (18 semaines) | 5 | 5 | 10 | Second lot en phase 2 |
| Logiciels et formation |  |  |  |  |
| Développement AgroFlow / Esmeralda & Co | 0 | 15 | 15 | Phase 2 |
| Formation initiale des opérateurs | 2 | 0 | 2 |  |
| Fonds de roulement initial |  |  |  |  |
| Alimentation industrielle (6 mois) | 10 | 0 | 10 |  |
| Main‑d’œuvre (6 mois) | 15 | 0 | 15 |  |
| Frais administratifs, marketing | 5 | 5 | 10 |  |
| Total besoins | 117 | 33 | 150 |  |

- Montant total recherché : 150 millions COP (environ 35 000 USD au taux de change 2026). Ce montant couvre l’intégralité des investissements et du fonds de roulement nécessaires pour atteindre la phase 2 (1 000 poules, optimisation de l’alimentation circulaire, application opérationnelle).

- Modalités de financement recherchées :

- Subventions (fondations, coopération internationale) : 70 M COP

- Prêts à taux zéro ou participatifs (fonds d’impact, institutions financières de développement) : 50 M COP

- Apport en capital (investisseurs à impact) : 30 M COP

## 10.2. Besoins techniques

| Domaine | Besoin | Description | Partenaire recherché |
| --- | --- | --- | --- |
| Aviculture | Conseil en conduite d’élevage | Optimisation des rations, gestion sanitaire, biosécurité. | ICA, vétérinaires avicoles, universités |
| Bioconversion BSF | Expertise en élevage de mouches soldat noire | Mise en place des cages de ponte, optimisation des substrats, rampes d’autorécolte. | Centres de recherche (CIRAD, Agrosavia), producteurs BSF expérimentés |
| Construction en bambou | Appui à la conception et à la mise en œuvre | Normes de construction, traitement du bambou, assemblages. | Artisans locaux, universités (ingénierie), associations de constructeurs en guadua |
| Aquaponie (liens avec le pôle) | Dimensionnement et suivi | Optimisation des échanges avec le pôle aquaponique (lentilles d’eau, eau enrichie). | Universités, centres techniques (CTA, FAO) |
| Applications numériques | Développement et maintenance | Évolutions d’AgroFlow et Esmeralda & Co, intégration de capteurs. | Startups agtech, universités (informatique) |

## 10.3. Besoins humains

- Pour assurer le pilotage opérationnel du projet, nous recherchons des compétences spécifiques, à temps plein ou partiel, dès la phase 1.

| Fonction | Statut | Rôle | Profil recherché |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilotage du projet et maître d’œuvre | Temps plein (co‑fondateurs) | Coordination générale, relations institutionnelles, suivi financier, reporting. | Jean‑Philippe Heurteux et Susana Hoyos (déjà identifiés) |
| Responsable technique avicole | Mi‑temps (phase 1), temps plein (phase 2) | Conduite quotidienne de l’élevage (500 puis 1 000 poules), suivi sanitaire, gestion des intrants, saisie AgroFlow. | Technicien zootechnicien ou aviculteur expérimenté, formé aux principes de l’économie circulaire. |
| Ouvrier agricole polyvalent | Temps plein (phase 1) | Nettoyage du poulailler, collecte des œufs, conditionnement, entretien des espaces, manutention des intrants (larves, fourrages). | Personne résidant à proximité, motivée, formable. Priorité aux jeunes ou femmes rurales. |
| Agent de commercialisation | Mi‑temps (phase 2) | Développement des contrats B2B (cantines, restaurants), gestion des abonnements (paniers), présence sur les marchés, animation des réseaux sociaux. | Expérience en vente directe, marketing agroalimentaire, maîtrise des outils numériques. |
| Stagiaires / volontaires | Ponctuel | Soutien technique, suivi des données, appui aux formations. | Étudiants en agronomie, environnement, gestion de projet (conventions universités). |

- Calendrier de recrutement :

- Phase 1 : maître d’œuvre (temps plein), responsable technique (mi‑temps), ouvrier agricole (temps plein).

- Phase 2 : responsable technique (temps plein), agent de commercialisation (mi‑temps).

## 10.4. Partenaires recherchés

- Nous souhaitons construire un réseau de partenaires ancrés dans le territoire et complémentaires sur les plans académique, technique, institutionnel et financier.

### 10.4.1. Partenaires académiques

| Partenaire | Rôle | Contribution attendue |
| --- | --- | --- |
| Universidad del Cauca (Faculté des Sciences Agricoles) | Recherche appliquée, suivi technique | – Accueil de stagiaires. – Suivi des paramètres zootechniques et agronomiques. – Caractérisation du frass. – Publication de résultats. |
| SENA (Service National d’Apprentissage) | Formation professionnelle | – Intégration du module « aviculture circulaire » dans les cursus. – Accueil de stagiaires en alternance. |
| Agrosavia (Corporation colombienne de recherche agricole) | Expertise technique | – Appui sur les itinéraires techniques (BSF, alimentation locale). – Mise en réseau avec d’autres projets innovants. |

### 10.4.2. Partenaires institutionnels publics

| Partenaire | Rôle | Contribution attendue |
| --- | --- | --- |
| Mairie de Popayán | Sécurisation des débouchés, valorisation des déchets | – Contrats d’approvisionnement pour les cantines scolaires (ODD 2). – Mise à disposition de biodéchets organiques pour l’unité BSF. – Soutien en communication (labellisation « ferme pilote »). |
| Gouvernement du Cauca | Appui au développement rural | – Inclusion dans les programmes de développement rural durable. – Accès à des lignes de financement régional. |
| CRC (Corporation Autonome Régionale du Cauca) | Autorisations environnementales, suivi | – Accompagnement pour les permis (eau, environnement). – Appui au volet « régénération des sols » et « biodiversité ». |
| ICA (Institut Colombien de l’Agriculture) | Sanitaire et traçabilité | – Certification sanitaire du pôle avicole. – Appui à la mise en place des protocoles de biosécurité. |

### 10.4.3. Partenaires industriels et techniques

| Partenaire | Rôle | Contribution attendue |
| --- | --- | --- |
| Fournisseurs d’équipements avicoles (locaux ou nationaux) | Matériel | – Conditions préférentielles pour l’achat des équipements (mangeoires, abreuvoirs, pondoirs). – Conseil technique pour l’agencement du bâtiment. |
| Producteurs de bambou / constructeurs en guadua | Infrastructures | – Accès à des chaumes de qualité à prix local. – Main‑d’œuvre qualifiée pour la construction du poulailler. |
| Entreprises de transformation alimentaire (locales) | Valorisation des coproduits | – Partenariat pour la transformation des poules de réforme (fumage, bouillons). |

### 10.4.4. Partenaires financiers (fonds d’impact, ONG, coopération)

| Partenaire | Type | Contribution attendue |
| --- | --- | --- |
| Fondations internationales (Fondation de France, Fondation Avina, etc.) | Subventions | – Financement des phases 1 et 2. – Soutien au volet formation et impact social. |
| Fonds d’investissement à impact (BID Lab, Proparco, Fonds Économie Circulaire) | Prêts participatifs, garanties | – Financement des infrastructures. – Accompagnement en ingénierie financière. |
| Coopération internationale (Union Européenne, FAO, PNUD) | Subventions, assistance technique | – Appui au programme de réplication (franchise sociale). – Intégration dans des programmes régionaux (Andes, Amazonie). |
| Programmes gouvernementaux (Ministère de l’Agriculture, DNP) | Subventions, crédits agricoles | – Accès aux lignes de financement pour l’agroécologie et le développement rural. |

### 10.4.5. Partenaires communautaires et associatifs

| Partenaire | Rôle | Contribution attendue |
| --- | --- | --- |
| Organisations paysannes locales (associations d’éleveurs, coopératives) | Ancrage territorial, diffusion | – Relais pour les formations. – Futurs producteurs associés dans le réseau de duplication. |
| ONG de développement rural (CIPAV, WWF Colombie) | Accompagnement technique, mise en réseau | – Partage d’expériences (agroécologie, élevage durable). – Appui à la structuration de la filière circulaire. |

## 10.5. Synthèse : ce que nous recherchons, ce que nous offrons

| Type de partenaire | Nous recherchons | Nous offrons en retour |
| --- | --- | --- |
| Financier | 150 M COP pour phases 1 et 2 (investissement + fonds de roulement) | – ROI attendu : 18–20 % sur 15 ans (pour investisseurs). – Reporting d’impact transparent (ODD). – Visibilité sur un projet pilote innovant. |
| Académique | Recherche appliquée, stages, suivi technique | – Terrain d’expérimentation vivant. – Données ouvertes. – Co‑publications. |
| Institutionnel public | Contrats d’achat, permis, appui réglementaire | – Contribution aux ODD (sécurité alimentaire, gestion des déchets). – Modèle reproductible pour les politiques publiques. |
| Technique | Expertise BSF, construction bambou, numérique | – Terrain de démonstration. – Retour d’expérience pour améliorer les itinéraires techniques. |
| Communautaire | Relais local, futurs producteurs associés | – Formation gratuite, accompagnement technique. – Accès à une marque collective et à des débouchés mutualisés. |

## Conclusion du chapitre

- Le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda est prêt à être déployé. Les besoins sont précis, les partenaires identifiés, et les contreparties claires. En nous rejoignant, vous ne soutenez pas un simple projet agricole : vous participez à la construction d’un modèle de développement territorial résilient, circulaire et reproductible, capable de transformer durablement les filières avicoles du Cauca et des Andes.

- Nous tendons la main aux partenaires financiers, techniques, académiques et institutionnels qui partagent notre conviction : une agriculture éthique et rentable est possible, et elle commence aujourd’hui, à Popayán.

- Contacts :

- Jean‑Philippe Heurteux – Conception technique et pilotage
jp.heurteux@gmail.com – +33 636 972 641

- Gloria Susana Hoyos – Ancrage territorial et relations institutionnelles
[contact à préciser]

- Rejoignez l’aventure Hacienda Esmeralda. Ensemble, transformons les contraintes en leviers.

# 11. Conclusion

Le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda n’est pas une simple unité de production d’œufs. Il est la preuve vivante et concrète qu’une agriculture circulaire, rentable et ancrée territorialement est possible dans le Cauca. En partant d’un constat simple — la triple dépendance des petits éleveurs (économique, technique, alimentaire) — ce chapitre final synthétise les apports du projet, rappelle sa valeur systémique et ouvre la voie à sa réplication.

## 11.1. Synthèse : du constat à la solution

Le pôle avicole est né d’une observation lucide : dans le Cauca, produire des œufs de qualité à prix accessible est un défi structurel. Les petits éleveurs subissent des coûts d’alimentation importés qui grèvent jusqu’à 70 % de leurs revenus, une gestion inefficace des fientes qui pollue plutôt qu’elle ne fertilise, et une dépendance alimentaire qui fragilise la souveraineté des communautés.

Face à ce constat, le pôle avicole propose une rupture de modèle :

| Contrainte initiale | Solution circulaire | Bénéfice |
| --- | --- | --- |
| Coût élevé des aliments importés | Substitution par larves BSF, lentilles d’eau, fourrages locaux | Économie de 40 à 60 % sur l’alimentation |
| Fientes polluantes | Valorisation par bioconversion BSF | Production de protéines et de frass, zéro déchet |
| Dépendance aux marchés extérieurs | Production locale d’œufs traçables | Souveraineté alimentaire renforcée |

## 11.2. Un modèle systémique, économique et écologique

Tout au long de ce document, nous avons démontré que la force du pôle avicole réside dans son intégration aux autres composantes de l’Hacienda Esmeralda.

- Sur le plan technique : le pôle avicole reçoit des intrants gratuits (larves BSF, lentilles d’eau, fourrages) et restitue des ressources (fientes pour la bioconversion, poules de réforme pour la transformation, frass pour les cultures). Cette circularité élimine la notion de déchet et maximise l’efficience.

- Sur le plan économique : la diversification des revenus (œufs, frass, poules réformées, formations) et la réduction des coûts opérationnels permettent de dégager une marge nette de 53 % et un retour sur investissement exceptionnel. Les synergies avec les autres pôles génèrent une valeur ajoutée supplémentaire de près de 100 M COP par an.

- Sur le plan environnemental : les fientes sont transformées et non rejetées, les sols acides du Cauca sont amendés par le frass, l’eau est recyclée via l’aquaponie, et la biodiversité est favorisée par les haies de bambou et les ruches.

- Sur le plan social : le pôle crée des emplois locaux, forme des jeunes et des paysans, et contribue à la sécurité alimentaire en proposant des œufs frais et accessibles.

## 11.3. Une faisabilité immédiate, une ambition durable

Ce document a également démontré que le pôle avicole est prêt à être déployé. La feuille de route par phases (de 500 à 2 500 poules), la méthodologie agile (sprints, épics, Definition of Done), la maîtrise des risques (biosécurité, marché, technique) et le business case solide (rentabilité dès la phase 2) établissent une faisabilité opérationnelle et financière incontestable.

L’analyse des risques a montré que chaque menace — sanitaire, commerciale, climatique — est anticipée et dotée d’un plan d’atténuation concret. Les applications AgroFlow (gestion d’élevage) et Esmeralda & Co (commercialisation) apportent la précision, la traçabilité et la transparence qui rassurent partenaires et consommateurs.

## 11.4. Au‑delà du pôle : un modèle pour le Cauca et les Andes

Si le pôle avicole est d’abord une réalisation locale, il porte en germe une ambition plus large : celle de devenir un standard reproductible pour l’aviculture circulaire dans les zones andines.

La « franchise sociale » proposée (guide technique, formation, marque collective, unité régionale de bioconversion) permettra de dupliquer le modèle chez des producteurs partenaires, multipliant ainsi l’impact social et environnemental. À terme, le réseau « Hacienda Esmeralda – Œufs circulaires » pourra essaimer dans tout le Cauca, puis dans d’autres régions de Colombie et des pays andins voisins.

## 11.5. Message final : l’autonomie est possible

Ce pôle avicole incarne concrètement le modèle d’Hacienda Esmeralda : rentable, écologique, ancré territorialement. Il prouve qu’en transformant les contraintes en leviers — le coût de l’alimentation en économie, les fientes en fertilité, la dépendance en autonomie — une agriculture circulaire est non seulement souhaitable, mais réalisable dès aujourd’hui.

« Ce pôle produit, autonomise les éleveurs et prouve qu’une aviculture circulaire est possible dans le Cauca. »

Loin d’être une utopie, l’Hacienda Esmeralda est une démonstration opérationnelle : elle répond aux besoins alimentaires des populations, régénère les écosystèmes, crée des emplois de qualité, et génère des bénéfices durables. Elle incarne la conviction que l’éthique et la rentabilité ne s’opposent pas, mais se nourrissent mutuellement, exactement comme chaque composante de l’Hacienda alimente, soutient et enrichit les autres dans une symbiose vivante.

## 11.6. Appel à l’action

Aujourd’hui, le projet est prêt à passer à l’échelle. Les partenaires financiers, institutionnels et techniques sont invités à rejoindre cette aventure. En soutenant le pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda, ils ne financent pas une simple exploitation agricole : ils participent à la construction d’un modèle de développement territorial résilient, reproductible, et porteur de sens.

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »
Cette maxime, qui a guidé la conception du projet, trouve ici sa plus belle illustration : un pôle avicole qui transforme des déchets en ressources, des contraintes en opportunités, et une idée en réalité concrète.

Hacienda Esmeralda – Popayán, Cauca, Colombie
L’alchimiste ne cherche pas la richesse. Il la crée.

# Glossaire

- BSF : Black Soldier Fly (Hermetia illucens) – Mouche soldat noire dont les larves sont utilisées pour transformer des déchets organiques en protéines animales (alimentation des volailles et poissons) et en fertilisant (frass).

- Frass : Résidu solide issu de l’élevage des larves de BSF après digestion des déchets organiques. Riche en azote, phosphore et potassium, il constitue un amendement organique de haute qualité, au pH neutre à légèrement alcalin.

- Circuits courts : Mode de commercialisation sans intermédiaire, du producteur directement au consommateur final (vente à la ferme, marchés de producteurs, paniers paysans, livraison directe).

- Biosécurité : Ensemble des mesures préventives visant à éviter l’introduction et la propagation de maladies dans un élevage (pédiluves, vêtements dédiés, quarantaine, contrôle des accès, séparation des lots).

- Biomasse : Matière organique d’origine végétale ou animale (déchets verts, fientes, résidus de cultures) utilisée comme ressource énergétique ou comme intrant dans les processus de bioconversion.

- Poule au pot : Poule de réforme (en fin de cycle de ponte) valorisée pour sa chair, généralement utilisée pour la préparation de bouillons, de soupes ou de plats mijotés. Dans le projet, cette valorisation évite toute perte et s’intègre dans la logique de circularité.

- Aquaponie : Système associant la production de poissons (aquaculture) et la culture de plantes hors‑sol (hydroponie) dans un circuit fermé où les déjections des poissons fertilisent les plantes, et les plantes épurent l’eau.

- Bioconversion : Transformation de matières organiques (déchets) en produits utiles (protéines, engrais, énergie) par l’action d’organismes vivants (insectes, micro‑organismes).

- Économie circulaire : Modèle économique qui vise à produire des biens et des services en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie, en valorisant les déchets d’un processus comme ressource pour un autre.

- Guadua : Guadua angustifolia – espèce de bambou endémique de la région andine, utilisée dans le projet pour la construction des infrastructures (poulaillers, serres, éco‑lodges) et pour la production de biochar et de vinaigre de bambou.

- Paniers paysans : Système d’abonnement (type CSA – Community Supported Agriculture) où les consommateurs s’engagent à acheter à l’avance une part de la récolte et reçoivent régulièrement un panier de produits frais (œufs, légumes, etc.).

- Traçabilité : Capacité à suivre un produit (œuf, poule, frass) à chaque étape de sa production, de l’origine (lot de poules, alimentation) jusqu’à la commercialisation, via des enregistrements et des outils numériques (QR code, application).

# Bibliographie

- 1. Organisations internationales et publications techniques

- FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). The role of livestock in circular bioeconomy systems. Rome, 2025. DOI: 10.4060/cd6765en.
Lignes directrices de la FAO sur l’intégration de l’élevage dans les systèmes d’économie circulaire, détaillant la valorisation des coproduits, la gestion des biomasses et les indicateurs de performance environnementale .

- FAO / AGRIS. Suitability of side flows as ingredients for poultry feed : Wildcard connected circularity – agrologistics of side flows: the missing link for circularity by design. Wageningen Food & Biobased Research, 2021.
Étude sur l’évaluation des flux secondaires (coproduits) comme ingrédients pour l’alimentation avicole, proposant une méthodologie en 7 étapes pour évaluer la pertinence des intrants locaux .

## 2. Planification territoriale et politiques publiques (Cauca)

- Gobernación del Cauca. *Plan de Desarrollo Departamental "La Fuerza del Pueblo" 2024-2027*. Popayán, 2024.
*Feuille de route stratégique du département du Cauca, comprenant 5 lignes directrices dont « Cauca Productivo y Sostenible » visant le renforcement de l’agro-industrie, la commercialisation et le développement rural durable* .

- Gobernación del Cauca. *Presentación del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 a la Asamblea del Cauca*. Popayán, janvier 2024.
Document de présentation du plan de développement, élaboré avec la participation de plus de 14 000 personnes, définissant 411 objectifs et 46 programmes pour la transformation sociale du territoire .

## 3. Études de marché et tendances de consommation

- Statista Market Forecast. Dairy Products & Eggs – Colombia. 2026.
Analyse du marché colombien des œufs et produits laitiers, mettant en évidence une demande croissante pour les œufs biologiques et de plein air (free-range), portée par les préoccupations de santé et de durabilité des consommateurs, notamment les jeunes générations .

- DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos. Bogotá, dernières éditions.
Données officielles sur les habitudes de consommation alimentaire en Colombie, incluant la consommation d’œufs par habitant et les tendances d’achat en circuits courts.

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena productiva del huevo en Colombia. Bogotá.
Études sectorielles sur la filière avicole colombienne, analysant la production, la commercialisation et les prix des œufs sur le marché national.

## 4. Coopération internationale et innovation territoriale

- Caracol Radio / Gobernación del Cauca. Gobernación del Cauca hace alianza internacional para su desarrollo innovador y sostenible. 21 novembre 2024.
Annonce de la coopération entre le Cauca et le KTH Royal Institute of Technology (Suède) sur les thématiques de l’économie circulaire, de l’innovation technologique et du développement durable .

- Caracol Radio / Gobernación del Cauca. La infraestructura destaca en el Cauca para su desarrollo, sostenibilidad y transformación. 18 novembre 2024.
Présentation des investissements en infrastructures dans le Cauca, dans le cadre de la ligne stratégique 3 du plan de développement « Compétitivité pour la croissance économique et développement social » .

## 5. Documentation complémentaire

- FoodTimes / Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Livestock and circular bioeconomy: FAO guidelines. 6 mars 2026.
Analyse des recommandations de la FAO sur l’économie circulaire dans l’élevage, incluant la valorisation des coproduits, la gestion des déjections animales et les indicateurs d’évaluation (NUE, ACV) .

# Annexe A : Cadre légal et permis (ICA, autorisation environnementale)

## Introduction

La mise en place du pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda, dans le cadre d’un modèle agricole intégré et circulaire, nécessite le respect d’un certain nombre d’obligations légales, sanitaires et environnementales en Colombie. Cette annexe présente de manière synthétique les principales autorisations, permis et registres requis, ainsi que les démarches à entreprendre auprès des entités compétentes. L’objectif est de fournir une feuille de route administrative claire, permettant d’anticiper les délais et de garantir la conformité du projet.

## A.1. Autorisations sanitaires – ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)

L’ICA est l’autorité nationale compétente pour la santé animale, la biosécurité et l’enregistrement des exploitations avicoles en Colombie.

### A.1.1. Registro de Predios Avícolas (RPA)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | Tout élevage avicole (pondeuses, poulets de chair) doit être enregistré auprès de l’ICA dans le Registre des Exploitations Avicoles (Registro de Predios Avícolas – RPA). |
| Démarche | Dépôt d’un formulaire en ligne (plateforme ICA) accompagné des documents suivants : – Certificat de liberté et de tradition (certificado de libertad y tradición) du terrain. – Plan du bâtiment d’élevage et schéma des mesures de biosécurité. – Identification du responsable technique (vétérinaire ou zootechnicien). |
| Délai | 15 à 30 jours ouvrés. |
| Validité | Indéterminée, sous réserve de mise à jour annuelle et de visites d’inspection. |

### A.1.2. Plan de biosécurité

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | L’ICA exige un plan de biosécurité écrit et appliqué pour toute exploitation avicole, conforme à la Résolution ICA 943 de 2017 (et ses mises à jour). |
| Contenu du plan | – Mesures de confinement et de contrôle des accès (pédiluves, vestiaires). – Gestion de l’eau, de l’alimentation et des litières. – Protocoles de nettoyage et désinfection. – Gestion des mortalités. – Surveillance sanitaire (vaccinations, analyses). |
| Validation | Le plan est soumis à l’ICA lors de l’enregistrement ; il est vérifié lors des inspections. |

### A.1.3. Certificats sanitaires pour l’acquisition des poules

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | L’achat de poulettes (ou de tout animal vivant) doit être accompagné d’un Certificado de Movilización Animal délivré par l’ICA. |
| Vérification | Le vendeur doit être enregistré auprès de l’ICA et disposer du statut sanitaire requis (grippe aviaire, maladie de Newcastle, salmonellose). |

### A.1.4. Traçabilité et notification

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | L’exploitation doit tenir à jour un registre des entrées (poules, aliments) et des sorties (œufs, poules réformées, fientes) et le tenir à disposition de l’ICA. |
| Notification | Tout foyer de maladie aviaire (mortalité anormale, symptômes suspects) doit être notifié à l’ICA dans les 24 heures. |

## A.2. Autorisations environnementales – CRC (Corporación Autónoma Regional del Cauca)

La CRC est l’autorité environnementale régionale compétente pour le Cauca. Elle délivre les permis liés à l’utilisation de l’eau, aux rejets et aux modifications du paysage.

### A.2.1. Concession d’eau (Concesión de Aguas)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | Toute exploitation utilisant de l’eau provenant d’une source naturelle (rivière, ruisseau, nappe) doit obtenir une concession d’eau (article 88 du Décret 1541/1978, Loi 99/1993). |
| Démarche | Dépôt d’un dossier auprès de la CRC incluant : – Localisation de la source d’eau. – Volume d’eau prélevé (usage avicole : abreuvement, nettoyage). – Plans des ouvrages de captage et de restitution. – Étude d’impact environnemental simplifiée si volume > seuil. |
| Spécificité Hacienda Esmeralda | Le projet repose en priorité sur la récupération des eaux de pluie, ce qui limite les besoins de prélèvement en eau de surface. La concession ne sera demandée que pour un usage de secours. |
| Délai | 3 à 6 mois selon la complexité. |

### A.2.2. Permis de rejets (Permiso de Vertimientos)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | Les eaux usées (lavage du poulailler, eaux de nettoyage) ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel sans traitement. |
| Solution Hacienda Esmeralda | Le projet prévoit zéro rejet : les eaux de lavage sont dirigées vers les cultures (irrigation) et intégralement valorisées. Dans ce cadre, un permis de rejet n’est pas requis, mais une déclaration de gestion des eaux usées est à fournir. |
| Démarche | Description du circuit de gestion des eaux usées dans le dossier environnemental du projet. |

### A.2.3. Permis d’occupation ou de modification du paysage (Permiso de Aprovechamiento Forestal)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | Si des arbres ou des zones de végétation naturelle doivent être défrichés pour l’installation des infrastructures (poulailler, étang), un permis d’exploitation forestière peut être requis. |
| Spécificité Hacienda Esmeralda | Le site choisi est une zone déjà dégradée (ancienne pâture) ; les constructions sont limitées et le bambou est planté sur des zones non boisées. Un permis n’est donc pas nécessaire, mais une déclaration de modification de l’usage des sols est à prévoir. |

### A.2.4. Registre de générateurs de déchets (Registro de Generadores de Residuos)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | Les déchets dangereux (contenants de produits vétérinaires, huiles usagées) doivent être gérés et déclarés via le registre des générateurs de déchets de la CRC. |
| Démarche | Inscription en ligne et contrat avec un gestionnaire de déchets autorisé. |

## A.3. Permis municipaux et autres autorisations

### A.3.1. Licence de construction

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | La construction du poulailler (bâtiment fixe) nécessite une licence de construction délivrée par la Curaduría Urbana de Popayán ou la mairie selon la zone (rurale/urbaine). |
| Documents | Plans architecturaux, étude de sol, certificat de liberté du terrain, conformité avec le Plan d’Ordre Territorial (POT). |
| Délai | 2 à 4 mois. |

### A.3.2. Enregistrement sanitaire de l’atelier de transformation (INVIMA)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | La transformation des poules réformées (fumage, bouillons, rillettes) et la production de produits dérivés des œufs (pâtes, mayonnaises) doivent être réalisées dans un atelier enregistré auprès de l’INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). |
| Régime | Pour une production artisanale à petite échelle, le régime de Pequeño Productor permet une procédure simplifiée (auto‑déclaration, respect des bonnes pratiques de fabrication). |
| Démarche | Dépôt d’un dossier : plans de l’atelier, description des processus, plan de nettoyage et désinfection, analyse des risques (HACCP). |

### A.3.3. Registre National du Tourisme

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Obligation | Si le pôle avicole accueille des visiteurs (écotourisme, formations) dans le cadre d’une activité commerciale, l’Hacienda doit s’inscrire au Registro Nacional de Turismo auprès du Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. |

## A.4. Autorisations spécifiques pour la bioconversion BSF

L’utilisation des larves de mouche soldat noire (BSF) pour l’alimentation animale est une pratique en développement en Colombie. Le cadre réglementaire est encore en évolution, mais les principes suivants s’appliquent :

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Utilisation interne | Les larves BSF produites sur place et utilisées pour l’alimentation des poules (même exploitation) relèvent d’une pratique d’élevage intégrée, sans autorisation spécifique supplémentaire sous réserve de respecter les normes de biosécurité. |
| Commercialisation | La vente de larves vivantes ou séchées à d’autres élevages nécessite une autorisation de l’ICA (produits pour l’alimentation animale). Une demande spécifique sera déposée en phase 4 du projet (duplication). |
| Substrat (biodéchets urbains) | L’utilisation de déchets organiques municipaux comme substrat pour les larves BSF nécessite une convention avec la mairie de Popayán et un respect des normes sanitaires (absence de contamination). |

## A.5. Synthèse des démarches et calendrier prévisionnel

| Autorisation | Entité | Délai estimé | Phase du projet |
| --- | --- | --- | --- |
| Registre de l’exploitation avicole (RPA) | ICA | 1 mois | Phase 1 |
| Plan de biosécurité | ICA | Inclus dans RPA | Phase 1 |
| Concession d’eau (si besoin) | CRC | 3–6 mois | Phase 1 (anticipation) |
| Déclaration de gestion des eaux usées | CRC | 1–2 mois | Phase 1 |
| Licence de construction | Mairie / Curaduría | 2–4 mois | Phase 1 |
| Enregistrement sanitaire atelier transformation | INVIMA | 2–3 mois | Phase 3 |
| Registre National du Tourisme | Min. Commerce | 1 mois | Phase 4 |
| Autorisation commercialisation larves BSF | ICA | 3–6 mois | Phase 4 |

## A.6. Recommandations pour une mise en conformité réussie

- Anticiper les délais : les procédures auprès de la CRC et de l’ICA peuvent être longues ; les dossiers doivent être déposés dès la phase préparatoire.

- S’appuyer sur des partenaires locaux : l’Universidad del Cauca, la CRC et l’ICA ont des programmes d’accompagnement pour les projets agroécologiques innovants.

- Constituer un dossier environnemental simplifié : même si le projet n’est pas soumis à une licence environnementale complète, un dossier volontaire décrivant les mesures de protection (eau, sols, déchets) facilite les relations avec les autorités.

- Prévoir des conventions avec la mairie de Popayán : pour la valorisation des biodéchets urbains, une convention formalisée avec l’administration municipale sécurise l’approvisionnement et atteste de la conformité.

- Former le personnel : les opérateurs doivent être formés aux protocoles de biosécurité et à la tenue des registres exigés par l’ICA.

## Conclusion

Le cadre légal et réglementaire du pôle avicole de l’Hacienda Esmeralda est accessible et cohérent avec les objectifs du projet. Les autorisations requises relèvent principalement de l’ICA (sanitaire) et de la CRC (environnementale), complétées par des permis municipaux classiques. La conception même du projet – zéro rejet, récupération des eaux de pluie, valorisation intégrale des déchets – simplifie les procédures environnementales. Une anticipation des délais et un accompagnement par les institutions locales permettront de respecter l’ensemble des obligations légales dans le calendrier prévu, garantissant ainsi la conformité et la pérennité du projet.

# Annexe B : Étude de marché détaillée (offre, demande, prix)

# Annexe C : Business plan détaillé (3 ans)

# Annexe D : Protocoles

- Protocoles sanitaires et de biosécurité

# Annexe E : Source de financement

## 1. Fonds d'investissement à impact ciblant l'agriculture régénératrice en Colombie

### 🔹 Acumen Latam Impact (ALIVE) Ventures

Pertinence : Élevée

Acumen investit en Colombie depuis 10 ans, avec un portefeuille de 19 entreprises (principalement des agrobusinesses café, cacao, produits agricoles). Leur récent investissement dans GoodSAM Foods (9 M USD) vise à connecter les petits producteurs en agriculture régénérative aux marchés premium.

Pourquoi votre projet correspond :

- Ils ciblent les entreprises qui améliorent les revenus des petits agriculteurs en zones rurales

- 83 % des agriculteurs soutenus par leurs investissements rapportent une amélioration de leurs revenus et de leur pouvoir de décision

- Votre modèle de coopérative avicole avec 15 exploitations bénéficiaires s'inscrit parfaitement

Contact : Acumen Latam Impact – Bogotá

### 🔹 EcoEnterprises Fund IV

Pertinence : Très élevée

Ce fonds de 150 M USD, soutenu par le Soros Economic Development Fund, cible spécifiquement la bioéconomie, l'économie circulaire et l'agriculture régénérative en Amérique latine, y compris la Colombie.

Pourquoi votre projet correspond :

- Secteurs ciblés : circular economy, regenerative agriculture, organic foods

- Le fonds investit dans des entreprises à un stade de croissance (growth-stage), ce qui correspond à votre phase cible (500 poules)

- Un investissement précédent a protégé 17 millions d'acres et soutenu 400 000 membres de communautés locales

Contact : EcoEnterprises – via leur site web

### 🔹 &Green Fund

Pertinence : Élevée

&Green a déjà investi 7,7 M USD dans une hacienda colombienne (Hacienda San José) pour développer un modèle d'élevage régénératif. Leur prêt de 12 ans est spécifiquement conçu pour accompagner la transformation du secteur agricole colombien.

Pourquoi votre projet correspond :

- Ils ciblent les projets qui démontrent à la fois la régénération écologique et la viabilité économique

- Hacienda San José inclut dans son modèle la protection des forêts et le partage de connaissances avec d'autres agriculteurs – exactement comme votre objectif de réplication chez 15 exploitations

- Votre TIR de 14 % correspond à leur recherche de modèles économiquement viables

Contact : &Green Fund – via leur site web (investissements en Colombie)

### 🔹 Beneficial Returns – Reciprocity Fund

Pertinence : Bonne

Ce fonds a récemment accordé un prêt de 54 000 USD à Emprocaucho en Colombie pour soutenir 360 petits producteurs de caoutchouc.

Pourquoi votre projet correspond :

- Leur Reciprocity Fund cible spécifiquement les coopératives et organisations de producteurs en Colombie

- Taux d'intérêt de 8 % – un financement à coût accessible

- Ils cherchent à financer des projets dans des zones où les options de crédit sont limitées

Contact : Beneficial Returns – via leur site web

### 🔹 Campo Impact Fund

Pertinence : Bonne

Fond colombien de 100 M USD conçu pour atténuer le changement climatique à travers des projets agroforestiers et agricoles, avec un rendement estimé entre 12 et 18 %.

Pourquoi votre projet correspond :

- Fonds basé en Colombie, avec une connaissance du terrain

- Leur modèle combine agriculture durable, crédits carbone et développement local

- Votre réduction de 30 % des émissions de méthane pourrait s'intégrer dans leur volet carbone

Contact : Campo Impact Fund – via leurs gestionnaires

## 2. Dispositifs d'accompagnement et préparation à l'investissement

### 🔹 reVive : Landscape Investment Development Hub Colombia

Pertinence : Stratégique – à contacter en priorité

Lancé par IDH (Sustainable Trade Initiative) avec le financement du Global Environmental Facility, ce Hub a pour mission de préparer des projets agricoles colombiens pour l'investissement en les alignant sur les exigences des investisseurs.

Ce qu'ils offrent :

- Assistance technique pour rendre les projets investables

- Mise en relation avec un réseau d'investisseurs à impact (Incofin, &Green, etc.)

- Objectif : 9 500 agriculteurs bénéficiaires, 3 000 hectares restaurés

Pourquoi votre projet correspond :

- Votre projet de 80 M COP d'investissement restant à financer est exactement le type de projet que ce Hub cherche à accompagner

- Un participant à leur lancement a déclaré : *"if they have access to pre-investment technical assistance, the probability of obtaining financing within 1 or 2 years increases"*

Contact : IDH Colombia – Evgenia Sokolova ou Pilar Jimenez Mejia (voir leur site)

### 🔹 LARIS – Latin American Regenerative Investment Summit

Pertinence : Réseautage stratégique

Ce sommet, co-organisé avec la Fondation Avina, positionne la Colombie comme hub régional pour la finance régénérative. L'édition 2025 a réuni 213 participants (investisseurs, accélérateurs, ONG) de 19 pays.

Opportunité :

- Participer à la prochaine édition pour rencontrer directement les investisseurs

- Le sommet traite spécifiquement des nature-based solutions et de l'agriculture régénérative

Contact : SVX Colombia / Fundación Avina

1. Common Fund for Commodities (CFC) 2026

- Type de financement : Subvention & soutien technique

- Montant : Variable

- Public cible : PME, coopératives, ONG, entités publiques/privées

- Éligibilité : Projets transformateurs avec impact social et économique, alignés sur l'agriculture régénérative

- État / Échéance : Date limite le 1er avril 2026

2. Climate Finance Accelerator (CFA) Colombia 2026

- Type : Accélération & préparation à l'investissement

- Montant : Assistance technique (non monétaire)

- Public cible : Startups, entreprises, projets d'agriculture durable

- Éligibilité : Alignement avec les métiers climatiques du pays (AFOLU, économie circulaire). Accès à un réseau d'investisseurs.

- État : En cours (convoqué début février 2026)

3. Fondo Emprender (SENA)

- Type : Subvention (capital semilla)

- Montant : Jusqu'à 20+ milliards COP disponibles au total

- Public cible : Entrepreneurs individuels, équipes, coopératives

- Éligibilité : Projets productifs avec potentiel de marché et de génération d'emplois

- État : Appel à projets en cours

4. Hub de Bioeconomía ANDI 2025

- Type : Financement de l'innovation

- Montant : Jusqu'à 60 000 USD

- Public cible : Entreprises, coopératives, producteurs

- Éligibilité : Projets apportant des solutions concrètes à des défis de bioéconomie en Colombie

- État : Clôturé (octobre 2025) – à surveiller pour une prochaine édition

5. Línea de Transformación Productiva y Sostenible (Finagro)

- Type : Crédit à taux très bas

- Montant : Flexible selon le projet

- Public cible : Petits producteurs, coopératives

- Éligibilité : Financement de la transition vers des modèles durables (réduction d'émissions, efficience hydrique, gestion des déchets)

- État : En continu

6. Líneas Especiales de Crédito (LEC) - Gobierno Nacional

- Type : Crédit subventionné

- Taux : 1 % à 5 %

- Public cible : Petits et moyens producteurs, avec avantages pour les femmes et jeunes ruraux

- Éligibilité : Financement de projets productifs agricoles, capital de travail, transformation

- État : En continu

7. Fondo Agropecuario de Garantías (FAG)

- Type : Garantie de crédit

- Montant : Jusqu'à 80 % du crédit

- Public cible : Petits et moyens producteurs

- Éligibilité : Offre une garantie à la banque, facilitant l'obtention de crédits jusqu'à 80 000 millions COP

- État : En continu

8. Incentivo Ambiental Territorial (IAT) - Cartagena

- Type : Subvention

- Montant : 8 202 millions COP (enveloppe totale)

- Public cible : Projets locaux (basés à Cartagena)

- Éligibilité : Projets d'optimisation de la gestion des déchets et d'économie circulaire

- État : En continu

9. Fondos de Fomento Agropecuario (FENALCE)

- Type : Cofinancement

- Montant : Jusqu'à 134 millions COP (exemple)

- Public cible : Organisations de producteurs (associations, coopératives)

- Éligibilité : Projets d'investissement pour la modernisation et la durabilité des chaînes de valeur agricoles

- État : En continu

10. Convocatoria CAPAZ Proyectos 2026

- Type : Subvention

- Montant : Jusqu'à 5 000 €

- Public cible : Groupes de recherche (Colombie-Allemagne)

- Éligibilité : Projets de recherche sur la paix, l'agroécologie et le développement rural

- État : En continu

11. Fondo Mujer (FOMMUR) - Línea 4

- Type : Cofinancement

- Montant : Jusqu'à 360 millions COP

- Public cible : Initiatives portées par des femmes (associations, coopératives)

- Éligibilité : Projets de divulgation et de formation pour l'autonomie économique des femmes rurales

- État : En continu

12. Agroecology Fund

- Type : Subvention

- Montant : Non spécifié

- Public cible : Organisations de base, ONG, groupes de producteurs

- Éligibilité : Projets agroécologiques transformateurs menés par des organisations locales

- État : En continu

13. Fondo Acción (via P4G)

- Type : Investissement à impact

- Montant : Jusqu'à 75 000 USD (exemple)

- Public cible : Entreprises, coopératives, ONG

- Éligibilité : Projets d'économie circulaire, gestion des déchets, énergies alternatives

- État : En continu

14. IKI Small Grants (BMUV)

- Type : Subvention (projets climat)

- Montant : Non spécifié

- Public cible : ONG, organisations locales, entreprises sociales

- Éligibilité : Projets de mitigation et d'adaptation au changement climatique

- État : Appel à projets en cours

15. USAID (Colombia Agribusiness Fund)

- Type : Soutien technique & financement

- Montant : Non spécifié

- Public cible : Entreprises agricoles, coopératives

- Éligibilité : Projets de développement économique rural, chaînes de valeur, agro-industrie

- État : Incertain (réduction budgétaire en 2026)

💡 Conseils pour Maximiser vos Chances de Succès

Votre projet possède un profil extrêmement pertinent pour ce type de financements. Voici comment mettre toutes les chances de votre côté :

- Valorisez votre approche systémique : Votre modèle d'économie circulaire, reliant l'aviculture à la régénération des sols et à l'autonomie alimentaire, est un atout majeur. Mettez-le en avant, car il répond parfaitement aux critères des fonds pour l'agriculture régénérative et la bioéconomie.

- Misez sur l'impact social et territorial : Le fait que votre projet profite à 15 exploitations et 120 familles dans le Cauca est un argument très fort. Cela correspond aux priorités des appels à projets pour le développement rural inclusif.

- Préparez des indicateurs clairs : Les investisseurs et comités d'évaluation sont très sensibles aux résultats mesurables. Soyez prêt à démontrer votre impact avec des chiffres concrets : réduction des émissions de méthane, tonnes de déchets valorisés, augmentation des revenus des éleveurs, etc.

- Structurez votre gouvernance : Votre modèle associatif et coopératif est un gage de durabilité et d'ancrage local. N'hésitez pas à détailler cette organisation, car elle rassure les bailleurs sur la pérennité du projet.

🔍 Pistes pour une Recherche Autonome

Pour continuer vos recherches par vous-même, voici quelques ressources en ligne très utiles :

- Gestionandote.org : Un portail qui référence des subventions et des appels à projets en Amérique latine.

- Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) : Le site officiel diffuse les opportunités de coopération internationale.

- Portail des Convocations du gouvernement colombien : Un moteur de recherche pour trouver des appels d'offres et des financements publics (recherche avec des mots-clés comme "agroecología", "desarrollo rural").

- Sites des ambassades : Les ambassades (Pays-Bas, Allemagne, Suisse, etc.) publient régulièrement des appels à projets pour des initiatives de développement durable.

- Sites des fondations : Consultez directement les sites de fondations comme la Fondation Avina, le Fonds Vert pour le Climat, ou le Fonds pour l'Environnement Mondial (GEF)

# ANNEXE F 9bis. Présentation du projet en mode développement

## 9bis.1. Philosophie de développement : de l'agilité au service de la résilience

Contrairement aux projets agricoles traditionnels linéaires, le pôle avicole de l'Hacienda Esmeralda adopte une approche incrémentale et itérative. Cette méthodologie, inspirée des frameworks agiles (Scrum), permet de :

- Valider rapidement les hypothèses critiques (consommation des larves BSF, acceptation des œufs par le marché, fiabilité de l'application)

- Ajuster le tir avant engagement massif de capital ou de ressources

- Impliquer les éleveurs associés dès le début dans la co-construction du modèle

- Démontrer des résultats tangibles aux investisseurs et partenaires institutionnels

Principe directeur : « Construire → Mesurer → Apprendre → Pivoter ou Persévérer »

9bis.2. Structure Epic/Sprint

Le développement est organisé en Epics (grandes fonctionnalités métier) découpées en Sprints (cycles de 2 à 4 semaines).

Epic 1 : Fondations du système avicole

Table

| Sprint | Durée | Objectif | Livrables | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Semaines 1-2 | Cadrage & conception technique | Document d'architecture technique, plans du poulailler, devis matériels | Validation par 2 experts zootechniciens externes, budget validé par trésorerie |
| Sprint 1 | Semaines 3-6 | Construction infrastructure | Poulailler livré (100m²), installations électriques/eau, zone de quarantaine | Conformité normes ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), tests d'étanchéité et ventilation OK |
| Sprint 2 | Semaines 7-8 | Biosécurité & équipement | Installation abreuvoirs automatiques, mangeoires, pondoirs, perchoirs, kit de biosécurité complet | Protocole de biosécurité testé et documenté, équipements 100% opérationnels |

Epic 2 : Population et démarrage de la production

Table

| Sprint | Durée | Objectif | Livrables | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 3 | Semaines 9-10 | Acquisition des volailles | 500 poules pondeuses race Isa Brown ou Hy-Line Brown acclimatées, certificats sanitaires | Taux de mortalité post-transport < 2%, quarantaine de 7 jours respectée, première ponte constatée |
| Sprint 4 | Semaines 11-14 | Stabilisation production | Taux de ponte > 85%, consommation alimentaire mesurée, fientes collectées et analysées | Données zootechniques saisies dans AgroFlow (beta), 100 premiers œufs commercialisables |

Epic 3 : Intégration circulaire (BSF & compostage)

Table

| Sprint | Durée | Objectif | Livrables | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 5 | Semaines 15-18 | Démarrage élevage BSF | Installation de 3 bioréacteurs BSF (1m³ chacun), colonie de départ (10 000 larves), protocole d'alimentation | Conversion de 50kg de déchets organiques/semaine en larves, taux de survie > 70% |
| Sprint 6 | Semaines 19-22 | Substitution alimentaire | Premiers tests d'intégration larves BSF dans ration (10% puis 20%), mesure d'acceptation par les poules | Taux de consommation des mélanges > 90%, maintien du taux de ponte, échantillons analysés (protéines/lipides) |
| Sprint 7 | Semaines 23-26 | Fertilisation & compostage | Système de collecte des fientes optimisé, premier compost (lombricompost + frass BSF), analyse NPK | 500kg de compost de qualité certifiée, protocole de récolte documenté, accord avec pôle agricole pour livraison |

Epic 4 : Digitalisation & commercialisation

Table

| Sprint | Durée | Objectif | Livrables | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 8 | Semaines 27-30 | Application AgroFlow v1.0 | Suivi zootechnique complet (ponde, mortalité, alimentation), alertes stocks, tableau de bord | 3 éleveurs formés à l'utilisation, 100% des données saisies pendant 14 jours consécutifs sans bug critique |
| Sprint 9 | Semaines 31-34 | Application Esmeralda & Co | Module commande B2B/B2C, QR code traçabilité, storytelling produit | 5 clients testeurs actifs, 50 commandes traitées, taux de satisfaction > 80% |
| Sprint 10 | Semaines 35-38 | Lancement commercial échelonné | Contrat pilote cantine scolaire (100 œufs/semaine), 2 restaurants partenaires, vente directe à la ferme | Chiffre d'affaires récurrent > 2M COP/semaine, taux de répétition client > 60% |

Epic 5 : Consolidation & scalabilité

Table

| Sprint | Durée | Objectif | Livrables | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 11 | Semaines 39-44 | Optimisation & documentation | Guide technique réplication, formation des 3 premiers éleveurs associés, analyse financière S1 | Documentation validée par SENA, 3 éleveurs formés et prêts à répliquer, rentabilité opérationnelle atteinte (marge brute positive) |
| Sprint 12 | Semaines 45-52 | Préparation Phase 2 | Business plan 3 ans actualisé, dossier investissement finalisé, partenariats institutionnels (mairie, université) | Validation comité de direction, engagement de financement pour 2000 poules additionnelles, accord de principe cantines scolaires (contrat 12 mois) |

9bis.3. Gouvernance de développement

Rôles et responsabilités

Table

| Rôle | Responsabilité | Profil recherché |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Prioriser le backlog, valider les livrables, arbitrer les ajustements | Chef de projet Hacienda Esmeralda (mi-temps) |
| Scrum Master | Faciliter les rituels, lever les blocages, garantir la méthodologie | Consultant agile externe (sprint 0-4), puis internalisé |
| Équipe de développement | Exécuter les sprints (construction, élevage, tech) | Ouvrier agricole (2), responsable technique avicole (1), développeur app (1) |
| Stakeholders clés | Feedback utilisateur, validation marché, expertise externe | Éleveurs associés (3 représentants), client test cantine, expert ICA |

Rituels agiles

- Daily Stand-up (15 min) : Tous les matins à 7h — blocages du jour, synchronisation technique/élevage

- Sprint Planning (2h) : Début de chaque sprint — découpage des tâches, estimation effort

- Sprint Review (1h) : Fin de sprint — démonstration livrables aux stakeholders, collecte feedback

- Rétrospective (1h) : Post-review — amélioration continue du processus

- Review mensuelle investisseurs : Dashboard KPIs (voir 9bis.4)

9bis.4. Tableau de bord de pilotage (KPIs par Epic)

Table

| Epic | Indicateur clé | Cible Sprint final | Seuil alerte | Seuil succès |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epic 1 | Infrastructure livrée à temps | 100% | Retard > 1 semaine | Livraison dans les délais, budget -10%/+5% |
| Epic 2 | Taux de ponte stabilisé | > 85% | < 75% | > 90% avec mortalité < 5% |
| Epic 3 | Taux de substitution alimentaire | 20% BSF | < 10% | > 30% sans baisse de ponte |
| Epic 3 | Coût alimentation/kg œufs | Réduction 15% vs. import | Augmentation > 5% | Réduction 25% |
| Epic 4 | Adoption application AgroFlow | 100% saisie quotidienne | < 80% complétude | Intégration automatique capteurs (IoT) |
| Epic 4 | Chiffre d'affaires hebdomadaire | > 2M COP | < 1M COP | > 3M COP récurrent |
| Epic 5 | Éleveurs prêts à répliquer | 3 formés | < 2 | 5 avec financement validé |

9bis.5. Gestion des risques en mode agile

Table

| Risque | Mitigation agile | Sprint concerné |
| --- | --- | --- |
| Retard construction (pluie, matériaux) | Buffer 2 semaines dans Epic 1, tâches parallélisables identifiées | Sprints 1-2 |
| Mortalité élevée poules | Quarantaine stricte, vétérinaire sous contrat, lot de 100 poules « buffer » | Sprint 3 |
| Rejet des larves BSF par les poules | Tests palatabilité sprint 5, formulation alternative prête (farine de poisson local) | Sprint 6 |
| Bugs application critiques | Version papier de secours, support téléphonique humain | Sprints 8-9 |
| Client cantine retard paiement | Diversification 3 canaux minimum dès le départ | Sprint 10 |

9bis.6. Critères de passage à la Phase 2 (Go/No-Go)

À la fin du Sprint 12 (mois 12), une décision formelle est prise par le comité de direction :

Table

| Critère | Seuil minimum | Seuil optimal |
| --- | --- | --- |
| Rentabilité opérationnelle | Marge brute positive | Marge nette > 15% |
| Autonomie alimentaire | 20% substitution BSF | 30% + protocole optimisé |
| Adoption numérique | 80% saisie régulière AgroFlow | 100% + Esmeralda & Co active |
| Satisfaction client | NPS > 30 | NPS > 50 |
| Réplicabilité confirmée | 3 éleveurs formés et motivés | 5 avec terres/financement identifié |
| Impact mesurable | 20% réduction coûts vs. baseline | 30% + première vente frass |

Décision : Si 4/6 critères minimum atteints → GO Phase 2 (montée à 2000 poules). Si < 4 critères → Pivot (ajustement modèle ou arrêt maîtrisé).

9bis.7. Avantages de cette approche pour les partenaires

Pour les investisseurs :

- Visibilité trimestrielle sur les progrès réels (pas de surprises annuelles)

- Possibilité d'arrêt maîtrisé avec perte minimale si hypothèses invalidées

- Données concrètes pour décision d'escalade (Phase 2)

Pour les institutions publiques :

- Livrables tangibles à chaque étape (rapports, formations, protocoles validés)

- Alignement avec les exigences de transparence des fonds publics (Fondo Emprender, etc.)

Pour les éleveurs associés :

- Formation progressive et pratique (apprentissage par la pratique)

- Participation active à l'amélioration du modèle (feedback intégré)

9bis.8. Livrables transversaux du chapitre 9bis

Table

| Livrable | Format | Destinataire | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Backlog produit complet (52 semaines) | Spreadsheet/Notion | Équipe projet | Sprint 0 |
| Templates Sprint Planning & Review | Documents standardisés | Scrum Master | Sprint 0 |
| Dashboard KPI temps réel | Google Data Studio / Metabase | Investisseurs, Direction | Sprint 4 |
| Guide méthodologique « Agile à la ferme » | PDF 20 pages | Éleveurs réplicateurs | Sprint 11 |
| Rapport d'impact intermédiaire (6 mois) | PDF 40 pages | ONG, Mairie, Académiques | Sprint 6 |
| Dossier « Prêt pour l'échelle » | PDF + présentation | Investisseurs Phase 2 | Sprint 12 |

Ce chapitre 9bis transforme votre vision stratégique en plan d'exécution opérationnelle, démontrant aux bailleurs de fonds que vous maîtrisez non seulement la zootechnie, mais aussi la gestion de projet moderne et la réduction des risques par l'apprentissage itératif.