Crowdfunding

| Zone Géographique | Plateforme | Type Principal | Spécificité |
| --- | --- | --- | --- |
| 🇫🇷 France | Ulule | Don / Récompense | Leader européen pour projets créatifs et solidaires. Rachète KissKissBankBank. |
|  | KissKissBankBank | Don / Récompense | Historique, forte communauté. Rachat par Ulule en fin 2024. |
|  | Blue Bees | Don / Récompense & Prêt | Unique pour projets en agroécologie et alimentation durable. |
|  | Miimosa | Prêt participatif | Spécialiste de l'agriculture et de l'agroalimentaire. |
|  | Enerfip | Prêt participatif | Leader pour les projets d'énergies renouvelables. |
|  | Lendosphere | Prêt participatif | Spécialiste de la transition énergétique. |
|  | WiSEED | Equity & Immobilier | Plateforme historique pour startups et PME. Reprise en 2025. |
|  | LITA.co | Investissement à impact | Finance des entreprises à impact social et environnemental. |
|  | HelloAsso | Don (Associations) | Plateforme 100% gratuite pour les associations. |
| 🇧🇪 Belgique | BeeBonds | Prêt participatif (Immobilier) | Spécialiste du crowdlending immobilier. |
|  | Look&Fin | Prêt participatif (PME) | Plateforme mature avec un marché secondaire. |
|  | WhyDonate | Don | Plateforme généraliste pour le don, très utilisée. |
|  | Winwinner | Prêt participatif (PME) | Avantage fiscal sur les prêts aux entreprises belges. |
| 🌎 Europe | Kickstarter | Récompense | Leader mondial pour produits tangibles et créatifs. |
|  | Indiegogo | Récompense (flexible) | Très populaire pour les innovations tech. |
|  | Crowdcube | Equity | Leader européen pour l'investissement en actions. |
|  | Seedrs | Equity | Concurrent majeur de Crowdcube, axé sur les startups tech. |
|  | Seedblink | Equity | Plateforme européenne spécialisée pour les startups tech. |
|  | Companisto | Equity | Plateforme majeure pour startups en Allemagne et Europe. |
| 🌎 Amérique Latine | Vaki (Colombie) | Don / Récompense | Idéal pour la mobilisation locale et communautaire. |
|  | Agrapp (Colombie) | Information non spécifiée | Spécialisée dans le secteur agricole. |
|  | a2censo (Colombie) | Equity & Dette | Liée à la Bourse de Colombie (bvc). |
|  | Broota (Mexique) | Equity | Plateforme de référence pour l'investissement en capital. |
|  | Donadora (Mexique) | Don (Causes sociales) | Principale plateforme pour les projets à impact social. |
|  | Juntta (Pérou) | Don (Web3) | Première plateforme transparente en Amérique latine. |
|  | Arara Seed (Brésil) | Equity (Agro-industrie) | Spécialisée dans l'agro-industrie et l'innovation alimentaire. |
| 🌏 International & Autres | GoFundMe | Don (Personnel/Caritatif) | Très utilisé pour les causes personnelles et d'urgence. |
|  | Fundable | Equity & Récompense | Adapté aux startups américaines. |
|  | StartEngine | Equity | Un des leaders de l'equity crowdfunding aux États-Unis. |
|  | Fundrise | Immobilier (fractionné) | Permet d'investir dans l'immobilier à partir de 10$. |
|  | SmartCrowd | Immobilier | Première plateforme régulée au Moyen-Orient. |

## SCRIPT VIDÉO DE CAMPAGNE MIIMOSA (3 minutes)

### Format : Vidéo institutionnelle + témoignages + infographies animées

#### [00:00-00:15] HOOK — Le paradoxe colombien

Visuel : Vue aérienne de Popayán, supermarché avec œufs importés, décharge urbaine fumante

VOIX-OFF (Jean-Philippe, calme, posé) :

"En Colombie, dans le Cauca, nous importons nos protéines. Pendant que nos déchets organiques pourrissent en décharge. Deux problèmes. Une seule solution."

Musique : Percussion andine douce qui démarre

#### [00:15-00:45] PROBLÈME — Les trois fractures

Visuel : Infographie animée avec chiffres

Table

| Fracture | Image | Chiffre |
| --- | --- | --- |
| Alimentaire | Supermarché, prix élevés | "60-80% des coûts d'élevage = aliments importés" |
| Environnementale | Décharge, camions poubelle | "50% des déchets de Popayán = organiques non valorisés" |
| Sociale | Jeunes qui quittent la campagne | "Exode rural massif, chômage des jeunes" |

SUSANA (en espagnol, sous-titré FR) :

"Nous avons tout ici : le climat, l'eau, les terres. Mais nous dépendons de l'extérieur pour nous nourrir. C'est un non-sens économique et écologique."

#### [00:45-01:30] SOLUTION — Les 8 pôles en symbiose

Visuel : Animation du schéma circulaire (votre image 3), chaque pôle s'allume

VOIX-OFF :

"Hacienda Esmeralda transforme cette absurdité en opportunité. Huit pôles de production où le déchet de l'un devient la ressource de l'autre."

Séquence rapide, 10 secondes par pôle :

Table

| Pôle | Image | Phrase clé |
| --- | --- | --- |
| Avicole | Poules en liberté | "500 poules, 450 œufs/jour" |
| BSF | Gros plan larves | "Les déchets deviennent protéines vivantes" |
| Agricole | Serres verdoyantes | "Frass = engrais naturel, pH neutre" |
| Aquaponie | Tilapias + laitues | "90% d'eau en moins, deux récoltes en une" |
| Apiculture | Ruches, abeilles | "Pollinisation naturelle, miel médicinal" |
| Bambou | Construction | "Matériau local, carbone négatif" |
| Transformation | Atelier confitures | "Valeur ajoutée, zéro gaspillage" |
| Formation | Stagiaires, tableau | "Transmettre, répliquer, transformer" |

JEAN-PHILIPPE :

"Le cœur du système, ce sont ces larves de mouche soldat noire. Elles mangent les fientes de nos poules et les déchets de la ville. En 14 jours, elles produisent 40% de l'alimentation de nos animaux. Gratuit."

#### [01:30-02:15] PREUVE — Ça marche déjà

Visuel : Images du terrain déjà acquis, construction en cours, premiers poulaillers

SUSANA :

"Nous avons le terrain. Les premiers bâtiments en bambou sont en construction. Notre étang de régulation est creusé. Nous ne partons pas de zéro."

Infographie : Feuille de route des 6 phases

Table

| Phase | Date | Livrable | Revenus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maintenant | Foncier, étang, bambou | - |
| 2 | 6 mois | 500 poules, BSF opérationnel | Œufs → trésorerie |
| 3 | 12 mois | Serres, agriculture | Légumes, frass |
| 4 | 18 mois | Aquaponie, apiculture | Poisson, miel |
| 5 | 24 mois | Transformation, écotourisme | Haute valeur ajoutée |
| 6 | 36 mois | Centre de formation | Rayonnement régional |

VOIX-OFF :

"Dès la phase 2, les ventes d'œufs couvrent les frais d'exploitation. À la phase 5, nous atteignons 237 millions de pesos de revenus annuels. Soit 55 000 euros."

#### [02:15-02:45] IMPACT — Ce que votre soutien change

Visuel : Portraits de bénéficiaires, graphiques ODD

JEAN-PHILIPPE :

"Votre participation ne finance pas une ferme. Elle démontre qu'une agriculture circulaire est rentable. Réplicable. Souveraine."

Séquence chiffrée :

Table

| Votre contribution | Impact concret |
| --- | --- |
| 50€ | 1 m² de serre bioclimatique |
| 100€ | Formation d'un jeune paysan du Cauca |
| 500€ | 3 journées écotourisme dès l'ouverture |
| 1 000€ | Module BSF complet (cages, bacs, rampes) |
| 5 000€ | Éco-lodge en bambou (hébergement 4 personnes) |

SUSANA :

"Chaque euro est un vote pour un modèle où l'éthique et la rentabilité ne s'opposent pas. Ils se nourrissent mutuellement."

#### [02:45-03:00] CALL TO ACTION

Visuel : Logo Miimosa, QR code, site web, réseaux sociaux

VOIX-OFF :

"Rejoignez Hacienda Esmeralda sur Miimosa. Devenez co-architecte de l'agriculture du futur. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme."

Musique : Crescendo andin, fin sur le logo avec le motto "Ordo ab Chao"

Texte à l'écran :

Objectif : 75 000€ | 45 jours | miimosa.co/hacienda-esmeralda

## 📋 DOSSIER RÉSUMÉ LITA.CO (10 pages)

### PAGE 1 — EXECUTIVE SUMMARY

Table

| Projet | Hacienda Esmeralda — Plateforme agroécologique circulaire intégrée |
| --- | --- |
| Localisation | Vallée de Pubenza, Popayán, Cauca, Colombie (1 737 m d'altitude) |
| Statut juridique | SAS BIC (Beneficio e Interés Colectivo) — en cours de constitution |
| Montant recherché | 300 000€ |
| Instrument | Obligations subordonnées ou actions ordinaires |
| Ticket minimum | 1 000€ |
| Durée | 7-10 ans |
| Rendement cible | 5-7% annuel + valorisation du capital |

Thèses d'investissement :

- Marché structuré : Déficit de protéines locales en Colombie, importation massive

- Modèle différencié : Circularité complète, réduction 40-60% des coûts d'intrants

- Équipe complémentaire : Expertise technique (FR) + ancrage local (CO)

- Impact mesurable : Alignement 9 ODD, métriques ESG intégrées

- Scalabilité : Modèle reproductible dans les tropiques d'altitude

### PAGE 2 — LE MARCHÉ ET L'OPPORTUNITÉ

#### Contexte colombien

Table

| Indicateur | Valeur | Source |
| --- | --- | --- |
| Consommation œufs/habitant/an | 334 unités | Team France Export |
| Croissance consommation volaille | +2%/an | FAO |
| Part importations protéines Cauca | >60% | Étude de marché Hacienda |
| Coût alimentation élevage | 60-80% des coûts | Sectoriel aviculture |

Problème : Dépendance aux importations (soja, maïs) = vulnérabilité prix + empreinte carbone élevée.

Solution Hacienda : Production interne d'aliments via bioconversion BSF (Black Soldier Fly), réduction drastique des coûts et création de valeur sur les déchets organiques urbains.

### PAGE 3 — LE MODÈLE ÉCONOMIQUE CIRCULAIRE

[Insérer schéma des 8 pôles avec flux de matière]

Mécanisme de circularité :

plain

Copy

DÉCHETS URBAINS + FIÈNTES AVICOLES

↓

BIOCONVERSION BSF (14 jours)

↓

┌──────┴──────┐

↓             ↓

PROTÉINES      FRASS

(aliment      (engrais

animaux)      organique)

↓             ↓

POULES +    AGRICULTURE +

TILAPIAS    FORÊT-JARDIN

↓             ↓

ŒUFS +      LÉGUMES +

POISSON     PLANTES

└──────┬──────┘

↓

TRANSFORMATION +

ÉCOTOURISME

↓

FORMATION & RÉPLICATION

Avantages compétitifs :

- Coût : -40 à -60% sur l'alimentation animale

- Résilience : Immunisé contre la volatilité des prix du soja/maïs

- Environnement : -90% d'eau (aquaponie), -50% de déchets envoyés en décharge

- Social : 4-6 emplois directs + 20-50 formations/an

### PAGE 4 — STRUCTURE DES REVENUS

#### Diversification par pôle (à maturité, Phase 5)

Table

| Pôle | Revenu annuel (COP) | Revenu annuel (€) | % du total |
| --- | --- | --- | --- |
| Avicole (œufs, poulets) | 75 000 000 | 17 500 | 32% |
| Aquaponie (poisson, légumes) | 20 500 000 | 4 800 | 9% |
| Agricole (légumes, paniers) | 16 000 000 | 3 700 | 7% |
| Apiculture (miel, produits ruche) | 2 500 000 | 580 | 1% |
| Transformation (confitures, fumé) | 20 000 000 | 4 700 | 8% |
| Écotourisme (hébergement, restauration) | 100 000 000 | 23 300 | 42% |
| Formation (stages, certification) | 10 000 000 | 2 300 | 4% |
| Vente intrants (frass, larves) | 4 000 000 | 930 | 2% |
| TOTAL | 248 000 000 | 57 800 | 100% |

Note : Taux de change 1€ = 4 300 COP (conservateur)

Seuil de rentabilité : 114 000 000 COP (26 500€) — atteint dès Phase 3

### PAGE 5 — PROJECTIONS FINANCIÈRES

#### Investissements et rentabilité

Table

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Investissement total (6 phases) | 540 000 000 COP / 125 500€ |
| Revenu net annuel (Phase 5) | 116 000 000 COP / 27 000€ |
| ROI simple | 21,5% |
| Temps de retour sur investissement | 4,7 ans |
| TRI sur 15 ans | 18-20% |
| VAN positive (taux 12%) | À partir de l'année 6 |

#### Structure des coûts réduite par circularité

Table

| Poste | Coût conventionnel | Coût Hacienda | Économie |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation animale | 45 000 000 COP/an | 18 000 000 COP/an | -60% |
| Engrais chimiques | 8 000 000 COP/an | 0 (frass interne) | -100% |
| Eau (irrigation/pisciculture) | 15 000 000 COP/an | 1 500 000 COP/an | -90% |
| TOTAL | 68 000 000 | 19 500 000 | -71% |

### PAGE 6 — ÉQUIPE ET GOUVERNANCE

#### Fondateurs

Table

|  | Jean-Philippe Heurteux | Susana Hoyos |
| --- | --- | --- |
| Rôle | Direction technique | Direction institutionnelle |
| Expertise | Systèmes circulaires, permaculture, bioconversion BSF, construction bambou | Gestion de projet, développement territorial, relations institutionnelles |
| Expérience | Entrepreneur, ingénierie de projets agricoles innovants | Gestion de projet, lien mairie de Popayán, CRC, universités |
| Ancrage | France | Colombie (Cauca) |

#### Gouvernance SAS BIC

- Conseil d'administration : 5 membres (2 fondateurs, 1 représentant salariés, 1 investisseur LITA.co, 1 expert indépendant agroécologie)

- Comité d'impact : 3 membres externes (université, ONG locale, collectivité)

- Reporting : Trimestriel financier + annuel ESG (indicateurs ODD)

### PAGE 7 — IMPACT ET ALIGNEMENT ESG

#### Contribution aux ODD (Objectifs Développement Durable)

Table

| ODD | Contribution directe | Métrique |
| --- | --- | --- |
| 2 Faim zéro | Production locale protéines accessibles | Tonnes protéines/an |
| 8 Travail décent | Emplois ruraux qualifiés | Nombre emplois créés |
| 12 Consommation/production responsables | Circularité, zéro déchet | % déchets valorisés |
| 13 Climat | Séquestration carbone (bambou, sols) | Tonnes CO2 eq/an |
| 15 Vie terrestre | Régénération sols, biodiversité | Hectares régénérés |

#### Indicateurs d'impact suivis

Table

| Domaine | KPI | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Environnemental | Tonnes déchets organiques traités, m³ eau économisés, évolution pH sols | Mensuel |
| Social | Emplois créés (par genre, âge), stagiaires formés, revenus ménages participants | Trimestriel |
| Économique | Taux substitution intrants, marge brute par pôle, coût production unitaire | Mensuel |

### PAGE 8 — RISQUES ET ATTÉNUATION

Table

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure d'atténuation |
| --- | --- | --- | --- |
| Climatique (sécheresse) | Moyenne | Élevé | Étang 1 000m³, récupération eau pluie, cultures en bacs |
| Sanitaire (grippe aviaire) | Faible | Élevé | Biosécurité stricte, élevage circuit fermé, quarantaine |
| Marché (baisse prix œufs) | Moyenne | Moyen | Diversification 8 pôles, transformation, vente directe |
| Réglementaire | Faible | Moyen | Accompagnement juridique, partenariat ICA, CRC |
| Opérationnel (mortalité BSF) | Moyenne | Moyen | Redondance unités BSF, formation équipe, suivi technique |

### PAGE 9 — UTILISATION DES FONDS

#### Allocation du montant recherché (300 000€)

Table

| Catégorie | % | Montant | Usage détaillé |
| --- | --- | --- | --- |
| Production alimentaire | 35% | 105 000€ | Poulailler 500 poules, unité BSF, serres 500m², aquaponie |
| Optimisation ressources | 20% | 60 000€ | Réserve eau, solaire 5kWc, pyrolyse bambou |
| Création valeur ajoutée | 25% | 75 000€ | Atelier transformation, 3 éco-lodges, boutique |
| Formation & diffusion | 15% | 45 000€ | Centre formation, programmes pédagogiques, publications |
| Réserve & fonctionnement | 5% | 15 000€ | Fonds de roulement, imprévus |

#### Jalons de décaissement

Table

| Tranche | Condition | Montant |
| --- | --- | --- |
| 1 | Constitution SAS BIC, acquisition terrain finalisée | 100 000€ |
| 2 | Validation Phase 2 (BSF opérationnel, premiers œufs) | 100 000€ |
| 3 | Validation Phase 4 (aquaponie, autosuffisance alimentaire) | 100 000€ |

### PAGE 10 — APPÉTENCE LITA.CO ET PROCHAINES ÉTAPES

#### Pourquoi LITA.co est pertinent pour Hacienda Esmeralda

Table

| Critère LITA.co | Adéquation Hacienda Esmeralda |
| --- | --- |
| Impact mesurable | 9 ODD, métriques ESG intégrées, reporting trimestriel |
| Modèle économique viable | Rentabilité dès Phase 3, TRI 18-20%, diversification revenus |
| Équipe engagée | Fondateurs complémentaires, ancrage local + expertise technique |
| Scalabilité | Modèle reproductible, centre de formation, rayonnement régional |
| Gouvernance transparente | SAS BIC, comité d'impact, reporting rigoureux |

#### Calendrier de la levée

Table

| Date | Étape |
| --- | --- |
| J+15 | Échange exploratoire avec équipe LITA.co |
| J+45 | Due diligence (terrain, statuts, partenariats) |
| J+75 | Validation comité d'investissement |
| J+90 | Lancement campagne sur plateforme |
| J+120 | Premiers closing, décaissement tranche 1 |

#### Contact

Jean-Philippe Heurteux — jp.heurteux@gmail.com — +33 6 36 97 26 41
Susana Hoyos — [email colombien] — Popayán, Cauca, Colombie

Annexes disponibles sur demande :

- Business plan complet (40 pages)

- Étude de marché détaillée (Popayán/Cauca)

- Références bibliographiques et scientifiques (300+ sources)

- Plans techniques des infrastructures

- Lettres d'intention partenaires (Universidad del Cauca, mairie de Popayán)